Dotaz:

V článku 8.3 uveřejněného návrhu Smlouvy o dílo je uvedeno:

„Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 10 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.“

Tato pokuta je zjevně nepřiměřená, protože nezohledňuje délku prodlení (pokuta ve výší 10 % z ceny díla je stanovena jako jednorázová a nárok vzniká již prvním dnem prodlení). Kromě toho samotný termín pro odstranění vad zjištěných při převzetí díla stanoví sám objednatel.

Dále pokuta je i v nepoměru vůči pokutě za prodlení s provedením díla (viz článek 8.1), která je stanovena ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Naproti tomu v případě, že objednatel dílo i přes drobné vady převezme a stanoví termín pro odstranění těchto drobných vad a nedodělků, tak za následné (byť jednodenní) nedodržení tohoto termínu pro jejich odstranění vznikne objednateli nárok na pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

Z tohoto důvodu žádáme o nápravu smluvních podmínek a odstranění uvedeného nepoměru.

Odpověď

Zadavatel článek 8.3 upravuje v tomto znění.

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 10 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Termíny k odstranění vad a nedodělků stanoví objednatel s ohledem na jejich složitost a časovou náročnost.