Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Aktualizace webových stránek metropolitni.brno.cz“

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s § 31 tohoto zákona za současného respektování § 6 ZZVZ
(dále jen „veřejná zakázka“)

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			statutární město Brno

Sídlo:			Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Zastoupené:		JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

IČO:			44992785

DIČ:			CZ44992785, je plátcem DPH

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

č. ú.: 		 	111 211 222/0800

Kontaktní osoba:                 Ing. Soňa Raszková

Telefon:			+420 542 172 469

E-mail:			raszkova.sona@brno.cz

(dále jen jako „zadavatel“)

- Druh a režim veřejné zakázky

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 ZZVZ

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka malého rozsahu na služby je zadávaná mimo režim ZZVZ. To platí i v případě, že zadavatel při zadání této zakázky použije terminologii ZZVZ, příp. jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vytvoření:

- Update designu webových stránek metropolitní.brno.cz s využitím stávající vizuální identity Brněnské metropolitní oblasti;

- Naprogramování aktualizovaného návrhu webových stránek metropolitni.brno.cz v systému Liferay.

Předmětem zakázky je refresh webových stránek metropolitni.brno.cz. Jedná se o update designu webu a jeho nové struktury, který navazuje na současný vizuální styl Brněnské metropolitní oblasti včetně vytvořených tematických modifikací.

Web je určen zástupcům odborné a široké veřejnosti v rámci města Brna a Brněnské metropolitní oblasti, pohybujícím se v oblasti strategického plánování a rozvoje. Cílem je prezentovat Brněnskou metropolitní oblast (BMO), Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, podpořené projekty skrze nástroj Integrovaných územích investic, výzvy pro žadatele, další aktuality a zajímavá data o BMO. Komunikace by měla být srozumitelná, čistá a jednoduchá. Součástí zakázky není copywriting ani nová textace webu.

Předmětem zakázky je vytvoření návrhu designu layoutu webu jak pro desktopové počítače, tak pro mobilní platformy. Tento návrh by měl být plně responzivní. Podrobný popis zakázky a základní představa o struktuře webu je popsána v příloze č.1 této zadávací dokumentace. Výsledná struktura webu se může lišit v závislosti na návrhu zpracovatele a dohody s objednatelem. Současný web je dostupný na stránce metropolitni.brno.cz.

Součástí zakázky je dále implementace návrhu aktualizovaného webu, který poběží na platformě Liferay v rámci webové platformy města Brna. Hosting není součástí této zakázky. Podrobné požadavky na implementaci naleznete v příloze č. 4 - Podmínky pro dodavatele webového řešení do Platformy.

V průběhu realizace zakázky budou probíhat jednou za 14 dní kontrolní schůzky, kde bude zpracovatel představovat postup prací. Schůzky mohou v případě potřeby probíhat i online. Po odevzdání zakázky proběhne závěrečné připomínkování ze strany zadavatele, tyto připomínky musí zhotovitel vypořádat do deseti pracovních dnů.

Podrobný popis zakázky je součástí přílohy č. 1 těchto zadávacích podmínek, který se po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stává její nedílnou součástí jako příloha č. 1.

Doba plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení prací: okamžitě po uzavření smlouvy

Průběh zakázky:

Vyhlášení veřejné zakázky: 21.8. 2023

Odevzdání konceptů: 4. 9. 2023 12:00

Zveřejnění výsledků: nejpozději do 11. 9. 2023

Podpis smlouvy o dílo: následně

Odevzdání práce (finální produkt po připomínkách): nejpozději do 10. 12. 2023

- Požadavky na kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky bude ten dodavatel, který prokáže splnění následujících požadavků:

- základní způsobilost ve smyslu § 74 a § 75 ZZVZ (odstavec 4. 1)

- profesní způsobilost ve smyslu § 78 ZZVZ (odstavec 4. 2)

- ekonomická kvalifikace ve smyslu § 78 ZZVZ (odstavec 4. 3)

- technická kvalifikace ve smyslu § 79 ZZVZ (odstavec 4. 4)

4. 1. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti předložení čestného prohlášení o splnění podmínek dle § 74 ZZVZ, tj. o tom, že:

- uchazeč nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- uchazeč není v likvidaci nebo proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo vůči uchazeče nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo že uchazeč není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

4. 2. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti předložení výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tuto povinnost uchazeč splní uvedením hypertextového odkazu na veřejnou část dané evidence v předmětné části krycího listu, který tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Dále zadavatel požaduje předložení dokladu, že je uchazeč oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku). Tuto povinnost splní uchazeč uvedením hypertextového odkazu na veřejnou část dané evidence v předmětné části krycího listu.

4. 3. Ekonomická kvalifikace

Pro tuto veřejnou zakázku není stanovena.

4. 4. Technická kvalifikace

K prokázání zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil:

- Seznam významných dodávek nebo významných služeb: Splnění se prokazuje doložením alespoň 3 referencí s obdobným předmětem plnění (návrh webových stránek a jeho implementace) jako je předmět plnění této veřejné zakázky za období posledních 5 let s minimální cenou nad 100 000 Kč bez DPH. Přehled musí u každé reference obsahovat uvedení identifikačních údajů objednatele a kontaktní údaje na něho, název zakázky, finanční objem zakázky, investiční náklady realizace, období realizace a stručný popis poskytovaných služeb, případně webový odkaz na příslušný výstup zakázky, pokud byl zveřejněn.

- Personální zajištění realizace zakázky: Tým dodavatele musí být složen z jednotlivců, kteří mají zkušenost s tvorbou webových stránek v systému Liferay. Uchazeč musí doložit, že pro plnění veřejné zakázky má ve svém týmu k dispozici minimálně jednu osobu splňující požadavky na pozici:

  - člen týmu - praxe minimálně 2 roky v oblasti tvorby webových stránek v systému Liferay

Splnění se prokazuje doložením popisu organizační struktury realizačního týmu (a rolí jeho členů) zamýšleného uchazečem k plnění veřejné zakázky, dále předložením seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky včetně uvedení jejich vztahu k uchazeči (např. zaměstnanec, společník apod.), a profesních životopisů osob tvořících realizační tým.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči k této části.

- Hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanovil předběžnou hodnotu této veřejné zakázky částkou ve výši 200 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, přičemž tato hodnota zahrnuje hodnotu všech plnění na služby požadovaných zadavatelem.

- Obsah nabídky, způsob jejího podání a lhůta pro její podání

6. 1. Náležitosti nabídky

Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí obsahovat:

- Ideový koncept ve formátu .pdf, který bude obsahovat: příkladovou aplikaci aktualizace homepage page webu a části č.1. O BMO, včetně vysvětlení konceptu aktualizace webu a přístupu dodavatele. Struktura homepage webu a části č.1. O BMO bude vycházet z návrhu struktury, který je součástí přílohy č.1.

- stručný popis realizace zakázky vč. harmonogramu prací. Součástí popisu realizace zakázky bude popis činností projektového týmu.

- vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek, 
a to zejména základní identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní forma, obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence (zde zadavatel upozorňuje, že uchazeč zde musí vyplnit 
i hypertextový odkaz na veřejnou část dané evidence v souladu s bodem 4. 2. těchto zadávacích podmínek, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, telefon, e-mail atd). V případě společného týmu nebo konsorcia několika dodavatelů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu s objednatelem, a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky,

- čestné prohlášení dle bodu 4. 1. těchto zadávacích podmínek,

- seznam referenčních zakázek dle bodu 4. 4. písm. a) těchto zadávacích podmínek,

- seznam členů projektového týmu formou čestného prohlášení dle bodu 4. 4. písm. b) těchto zadávacích podmínek,

- prostá kopie (scan) dokladu o oprávnění osoby jednat za uchazeče – např. plná moc, pověření apod. (scan prosté kopie). Předkládá se jen, pokud se nejedná o statutární orgán uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence.

Zadavatel upozorňuje, že součástí krycího listu bude i stanovená nabídková cena. Uchazeč je povinen tuto cenu stanovit tak, aby se nejednalo o nabídkovou cenu mimořádně nízkou. V případě, že tak učiní, nebude jeho nabídka hodnocena.

6. 2. Způsob a lhůta pro podání nabídek

Úplná nabídka uchazeče může být podána pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (profil zadavatele je dostupný na webové adrese https://ezak.brno.cz/).

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na webové adrese https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu (tel: +420 538 702 719, email: podpora@ezak.cz).

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet zveřejněním těchto zadávacích podmínek a končí dne 4. 9. 2023 ve 12.00 hod.

6. 3. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami

    - Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

    - Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

- Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek. Obchodní podmínky nemůže uchazeč měnit; doplnit je může pouze, pokud to z obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace vyplývá. Dodavatel, jehož nabídka bude posouzena jako nejvhodnější dle hodnotících kritérií dle bodu 8. těchto zadávacích podmínek, bude neprodleně po svém výběru vyzván k doplnění údajů potřebných pro kompletaci smlouvy, poté bude smlouva předložena do orgánů města ke schválení a následně oběma stranami podepsána v elektronické nebo písemné formě, přičemž v tom případě obdrží dodavatel 1 kopii a zadavatel 2 kopie.

- Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou komisí hodnoceny dle následujících kritérií:

- Nabídková cena bez DPH: 70 % (max. počet bodů 70)

V případě dílčího hodnotícího kritéria A) bude bodové hodnocení stanoveno dle následujícího vzorce.

Početbodů=nabídkasnejnižšínabídnoutoučástkouzaslužbyhodnocenánabídkax70

- Kvalita ideového konceptu: 30 % (max. počet bodů 30)

V rámci dílčího hodnotícího kritéria B) bude hodnocena kreativita, originalita, ale především vhodnost a aplikovatelnost pro všechny účely, ke kterým má daný koncept sloužit.

Bodová škála:

| 30 – 25 | Návrh je velmi inovativní a originální, plně koresponduje se záměrem Zadavatele |
| --- | --- |
| 24 – 19 | Návrh je nadprůměrný, koncept koresponduje se záměrem Zadavatele |
| 18 – 13 | Návrh je průměrný, koncept koresponduje se záměrem Zadavatele pouze částečně |
| 12 – 7 | Návrh je spíše podprůměrný, koncept z větší části nekoresponduje se záměrem Zadavatele |
| 6 – 0 | Návrh je podprůměrný a zcela nekoresponduje se zadáním Zadavatele |

Celkový počet získaných bodů je dán součtem bodů získaných hodnocením obou dílčích hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů, bude vyhodnocena jako nejlepší. Ostatní nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejlepší nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno.

- Informace k ochraně osobních údajů

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účastníka 
o zpracování osobních údajů za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje uchazeče
a jeho případných poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob uchazeče a dalších nezbytných osobních údajů. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci tohoto řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.

- Další podmínky a závěrečné informace

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací podmínky,

- nevybrat žádnou nabídku, a to i bez uvedení důvodu,

- neuzavřít smluvní vztah s žádným uchazečem,

- odmítnout všechny nabídky,

- výběrové řízení kdykoliv zrušit,

- realizovat předmět plnění veřejné zakázky jen v části.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako uchazeč více než jednou, přičemž zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel bude informovat uchazeče o výsledku řízení po jeho skončení e-mailem.

Nabídka, která:

    - nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami;

    - bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami;

    - bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek;

    - bude obsahovat nabídkovou cenu, která byla stanovena tak, že se jedná o nabídkovou cenu mimořádně nízkou;

nebude zadavatelem hodnocena.

Uchazeči jsou oprávněni podávat Zadavateli žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky dle těchto zadávacích podmínek nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace uchazeči podávají na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele (raszkova.sona@brno.cz). Zadavatel poskytne dodatečné informace všem vyzvaným dodavatelům a dalším možným dodavatelům výběrového řízení. K poskytnutí dodatečných informací za Zadavatele je pověřen Ing. Soňa Raszková.

V Brně dne 21. 8. 2023

……………………………….

Mgr. František Kubeš, Ph.D.

vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB

Přílohy:

Příloha č. 1:	Popis předmětu zakázky

Příloha č. 2:	Krycí list nabídky

Příloha č. 3:	Obchodní podmínky – vzor smlouvy

Příloha č. 4:	Podmínky pro dodavatele webového řešení do Platformy

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je vytvoření:

- Update designu webových stránek metropolitní.brno.cz s využitím stávající vizuální identity Brněnské metropolitní oblasti;

- Naprogramování aktualizovaného návrhu webových stránek metropolitni.brno.cz v systému Liferay.

Předmětem zakázky je refresh webových stránek metropolitni.brno.cz. Jedná se o update designu webu a jeho nové struktury, který navazuje na současný vizuální styl Brněnské metropolitní oblasti včetně vytvořených tematických modifikací. Otevřená data současného vizuálního stylu naleznete zde. Primární barvy: ČERVENÁ (PANTONE 485 C CMYK 10 | 100 | 100 | 0 RGB 218 | 33 | 40), MODRÁ (PANTONE 288 C CMYK 100 | 80 | 6 | 32 RGB 0 | 45 | 114).  Povolený typ písma: Open Sans, Arial.

Web je určen zástupcům odborné a široké veřejnosti v rámci města Brna a Brněnské metropolitní oblasti, pohybujícím se v oblasti strategického plánování a rozvoje. Cílem je prezentovat Brněnskou metropolitní oblast (BMO), Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, podpořené projekty skrze nástroj Integrovaných územích investic, výzvy pro žadatele, další aktuality a zajímavá data o BMO. Komunikace by měla být srozumitelná, čistá a jednoduchá. Součástí zakázky není copywriting ani nová textace webu.

Předmětem zakázky je vytvořit návrh designu layoutu webu jak pro desktopové počítače, tak pro mobilní platformy. Tento návrh by měl být plně responzivní. Výsledná struktura webu se může lišit v závislosti na návrhu zpracovatele a dohody s objednatelem. Současný web je dostupný na stránce metropolitni.brno.cz a dodavatel by při aktualizaci měl ze současného návrhu vycházet. Cílem je vytvořit více interaktivní a uživatelsky příjemný web. Administrátorské prostředí webu umožní objednateli jednoduše upravovat strukturu samotnou webu (tzn. přidávat, přemisťovat, mazat stránky/podstránky). Dodavatel by měl vycházet ze současného pojetí webových stránek metropolitni.brno.cz.

Pro redesign webu mohou sloužit jako inspirace tyto stránky:

- https://kambrno.cz/

- https://www.nadacepartnerstvi.cz/

- https://www.ukep.eu/

- https://priprav.brno.cz/

- https://www.jic.cz/

Předpokládaná struktura webu

Homepage

- Představení Brněnské metropolitní oblasti, týmu – co děláme, základní shrnující čísla

- Slider – záložky, základní informace/zajímavosti s překliky

- Rozcestníky na čtyři záložky (O BMO, Data a analýzy, Výzvy, Spolupráce)

- Aktuality s fotkami

- Slider projekty

- Newsletter – výzva přihlášení

- Kalendář

- Fixní lišta kontakty + studenti stáž

- O BMO

- Základní informace o BMO +

- Strategie

- Vymezení,

- Strategie 21+

- Řídicí a koordinační struktury

- Řídicí výbor

- O Řídicím výboru BMO a seznam členů

- Výstupy z ŘV

- Memorandum o vzájemné spolupráci

- Pracovní skupiny

- Archiv 14-20

- Integrovaná strategie rozvoje BMO 14-20

- O strategii

- Vymezení území Brněnské metropolitní oblasti 14-20

- Tvorba strategie

- Naplňování strategie

- O naplňování

- Výstupy z PS

- Seznam členů PS

- Data a analýzy

- Zajímavá data o BMO

- Metropolitní indikátorová soustava – Data o rozvoji BMO

- Analytická východiska ISR BMO 21+

- Dotazníková šetření v BMO

- Dotazníkové šetření (2017)

- Dotazníkové šetření (2020)

- Dotazníkové šetření (2022)

- Evaluace

- Mid-term evaluace ISR BMO (2019)

- A další evaluace

- Atlas Brněnské metropolitní oblasti (2015 a 2023)

- Socioekonomická analýza BMO (2013 a 2023)

- Dopravní chování v BMO (2016/2017)

- Výroční zprávy

- Výzvy

- Pro žadatele

- Pro žadatele 2021+

- Proč podat projekt do ITI?

- Jak postupovat

- Operační programy 2021-2027

- Další zdroje financování

- Výzvy nositele ITI 2021-2027

- Harmonogram výzev

- Programové rámce (vč. čerpání)

- IROP

- OPD

- OPŽP

- OPTAK

- OPZ+

Archiv 14-20 (např. výzvy nositel ITI/výzvy ZS ITI IROP, OPD, OPPIK, OPZ, OPŽP)

- Spolupráce

- Jsme partneři

- METREX

- EUROCITIES

- Výzkumné projekty

- MECOG-CE

- FUNKČNÍ OBLASTI v EU

- TAČR

- METRO

- SPIMA

- JOINING FORCES

- Vylepšujeme BMO

- Prolinky na úspěšné projekty

- Konference

- Metropolitní MUNISS

- Metropolitní lídři

- Projekty

- Filtr

- Doprava

- Životní prostředí

- Vzdělávání

- Sociální/inkluzivní

- Cestovní ruch

- Konkurenceschopnost

- Vybraná integrovaná řešení

- Mapa projektů

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Název veřejné zakázky: | Aktualizace webových stránek metropolitni.brno.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč/-i: |  |  |  |  |
| Obchodní firma/ název/jméno a příjmení |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání/bydliště |  |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |  |
| Obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence | zde uvést i hypertextový odkaz na veřejnou část dané evidence |  |  |  |
| IČO |  |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |  |
| Je/není plátce DPH |  |  |  |  |
| Bankovní ústav |  |  |  |  |
| Číslo účtu |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za nebo jménem uchazeče, funkce |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| POKYNY PRO UCHAZEČE: | Při zpracování nabídky budou v případě sdružení uchazečů uvedeny v krycím listu údaje o všech sdružených uchazečích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše. |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za ostatní účastníky sdružení |  |  |  |  |
| Veřejná zakázka: |  |  |  |  |
| Cenové údaje | nabídková cena, tj. cena bez DPH v Kč | sazba DPH v % | výše DPH v Kč | cena včetně DPH v Kč |
| Zpracování dokumentů dle zakázky |  |  |  |  |
| Otisk razítka a podpis oprávněné osoby/osob: |  |  |  |  |

Smlouva o dílo č. …

v souvislosti s aktualizací webových stránek metropolitni.brno.cz

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

statutární město Brno

se sídlem:		Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:			44992785

DIČ:			CZ44992785 (plátce DPH)

zastoupené:		JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

pověřený podpisem smlouvy: Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí Odboru strategického

rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna

kontaktní osoba:	Ing. Soňa Raszková, +420 542 172 469, raszkova.sona@brno.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:			111211222/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název

zapsaná:		…

se sídlem:		…

IČO:			…

DIČ:			… (plátce DPH)

zastoupená:		…

kontaktní osoba:	jméno a příjmení, telefon, email

bankovní spojení:	…

č. účtu:			…

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je aktualizace webových stránek metropolitni.brno.cz, dle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen společně „dílo“) a za splnění ​​Podmínek pro dodavatele webového řešení do Platformy​, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, a to osobně, řádně a včas, na své náklady a nebezpečí s odbornou péčí dílo v rozsahu a kvalitě stanovené touto smlouvou.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo včas převzít a zaplatit zhotoviteli za něho cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat ho objednateli v termínu do 10. 12. 2023.

- Ocitne-li se objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů nezaviněných zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném dle předešlého odstavce, zavazuje se objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v souladu s čl. V této smlouvy. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

- Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je Brno.

III.

Cena díla

- Objednatel se zavazují zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu dle níže uvedené tabulky:

|  | bez DPH | DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo | …,- Kč | …,- Kč | …,- Kč |

- Cena za dílo uvedená výše, je pevnou cenou a reflektuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována. Na výši ceny nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- Sjednaná cena může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla, resp. jedné z jeho etap, dojde ke změnám sazeb DPH, v takovém případě bude cena za dílo upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je povinný vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

IV.

Platební a fakturační podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 1 této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol “). Lhůta splatnosti faktury musí být minimálně 14 dnů ode dne doručení objednateli.

- V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: raszkova.sona@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu, především dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to zejména:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a čísla účtu, na který se má platit,

- označení díla,

- číslo smlouvy o dílo objednatele, název zakázky

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),

- razítko a podpis zhotovitele nebo jím oprávněné osoby,

- poznámku „Pro projekt Řízení ITI BMO 4 (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000303) financovaný z OPTP 2014-2020“.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se zastaví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti (ve smyslu čl. IV. odst. 1) začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje na faktuře pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu faktury na tento účet zveřejněný podle ZDPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vykonané a objednatelem převzaté práce.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před řádným zhotovením a předáním díla žádné zálohy na cenu díla v jakékoliv podobě.

V.

Předání a převzetí díla a jeho akceptace

- Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném místě plnění – Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, Husova 12, 602 00 Brno.

- Dílo je ze strany Zhotovitele předáno pouze v případě, kdy je předávací protokol podepsán oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude smluvními stranami sepsán protokol předání díla.

- Bude-li mít objednatel vůči dílu výhrady, uvede je objednatel do předávacího protokolu, případně je písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla s vadami není splnění zhotovitelova závazku, pokud objednatel v předávacím protokolu neuvede, že dílo i s vyskytnutými vadami přebírá.

- V případě zjištění nedostatků díla, bude cena za dílo dle vystavené faktury proplacena až po jejich odstranění.

VI.

Majetková práva k dílu a práva duševního vlastnictví

- Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci.

- Objednatel k dílu, jako předmětu požívajícího ochranu autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dnem převzetí díla výhradní právo užít takovéto autorské dílo veškerými známými způsoby užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu se smlouvou, a to po celou dobu trvání autorských práv majetkových k takovému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, grafického, technologického a teritoriálního (dále jen „licence“).

- Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla a také souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený zadavateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla dle předešlého odstavce, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady takového autorského díla. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k autorskému dílu dle odst. 1 tohoto článku, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému dílu a je oprávněn poskytnout objednateli, zejména, nikoliv však výlučně, veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému autorskému dílu, které bude výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele podle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je objednatel oprávněn autorské dílo dle odst. 2 tohoto článku zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného.

- Zhotovitel od okamžiku poskytnutí licence nesmí poskytnout žádný z těchto výstupů třetí straně bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Zhotovitel se ve smyslu tohoto článku zavazuje zadavateli poskytnout neomezené licence k užití díla vzniklé při plnění každé objednávky.

VII.

Další povinnosti smluvních stran a ujednání ve vztahu ke smlouvě

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než Objednateli s výjimkou předání díla subjektu spravujícímu webovou platformu města, a to výlučně z důvodu integrace díla do platformy za použití Podmínek upravených v příloze č. 4.

- V případě zpracování osobních údajů Zhotovitelem při plnění závazku dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen postupovat dle příslušných předpisů upravujících zpracování osobních údajů.

- Objednatel je povinný poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

- V průběhu doby plnění budou na výzvu Objednatele či Zhotovitele uskutečněny mj. konzultace formou elektronické komunikace, popř. telefonické konzultace.

VIII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

- Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doložena a musí mít písemnou formu.

- Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.

- Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- V případě prodlení s termínem předání díla nebo části díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den prodlení s výjimkou prodlení objednatele s plněním svých povinností dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

- V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den porušení této povinnosti, a to maximálně po dobu 30 dní.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

X.

Ukončení smlouvy

- Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy smluvní stranou nebo odstoupením od smlouvy smluvní stranou, a to za podmínek dále stanovených.

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo části díla delším než 7 dnů,

b) nesplnění obsahu zakázky (dle přílohy č. 1 této smlouvy).

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

- V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.

- Smluvní strany mohou smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Účinky doručení pro účely této smlouvy nastávají i tehdy, pokud smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařila, a to 3. dnem po dni odeslání výpovědi.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec Magistrátu města Brna. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků k této smlouvě.

- Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá poskytovatel.

- Jakékoli změny této smlouvy včetně její přílohy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody všech smluvních stran.

- Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy jakékoli ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazeného ustanovení.

- Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, případně je vyhotovena v listinné podobě ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména, že dle § 9 odst. 2 tohoto zákona se při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Zástupci smluvních stran si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

Přílohy:

            - Předmět zakázky

            - ​​Podmínky pro dodavatele webového řešení do Platformy​

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a … byla schválena na R9/… schůzi Rady města Brna konané dne XX. XX. 20XX.

| V Brně dne ……………….. | V ……………….. dne ……………….. |
| --- | --- |

| za zadavatele: | za dodavatele: |
| --- | --- |

| …………………………………………. … | …………………………………………. … |
| --- | --- |

Podmínky pro dodavatele webového řešení do Platformy

Tvorba a provoz webové Platformy města Brna

verze 1.0

- OBSAH

OBSAH	2

1. KONVENCE TOHOTO DOKUMENTU	3

1.1. Konvence tohoto dokumentu	3

1.2. Použité pojmy a zkratky	3

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE	3

2.1. Platforma	3

2.2. Architektura	5

3. ODPOVĚDNOSTI	6

3.1. Činnosti zajišťované Dodavatelem	6

3.2. Činnosti zajišťované Zadavatelem	6

3.3. Činnosti zajišťované Správcem Platformy	7

4. ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ POŽADAVKY	7

4.1. Organizační požadavky	7

4.2. Licence	7

4.3. Právní předpisy	8

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY	9

5.1. Domény a DNS	9

5.2. E-mail	9

5.3. Internacionalizace a lokalizace	9

5.4. Kompatibilita a interoperabilita	9

5.5. Frontend / HTML, CSS, Obrázky, Video	10

5.6. Optimalizace pro vyhledávače	11

5.7. Přístupnost	12

5.8. Rychlost	12

5.9. Zabezpečení	13

5.10. Zakázané technologie	14

5.11. Chybové stavy, chybové stránky	14

5.12. Nasazování nových verzi	14

5.13. Praktiky a metodiky	15

5.14. Automatizace	15

5.15. Externí služby	16

6. POŽADAVKY NA DOKUMENTACI	16

6.1. Obecné	16

6.2. Analýzy	16

6.3. Návrhová a vývojářská dokumentace	16

6.4. Provozní dokumentace	17

- KONVENCE TOHOTO DOKUMENTU

  - Konvence tohoto dokumentu

    - Tento dokument slouží ke stanovení podmínek pro dodavatele třetích stran webových řešení do Platformy Statutárního města Brna.

    - Konkrétní požadavky na funkce Webu (funkční požadavky) jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

    - Všechny body požadavků jsou uvedeny v přítomném či minulém čase a pokud možno bez použití kondicionálů proto, aby každý požadavek šlo vyhodnotit jako splněný či nesplněný jednoduchou odpovědí ano / ne podle jeho aktuálního reálného stavu v době akceptace. Použití minulého času v tomto dokumentu neznamená automatické potvrzení Zákazníka o splnění tohoto bodu. Splnění či nesplnění požadavku je vždy předmětem akceptačního řízení.

    - Pokud z kontextu nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

  - Použité pojmy a zkratky

    - Web - webové řešení, které je předmětem tohoto zadání

    - Platforma - webová Platforma města Brna

    - Design systém města Brna -  Design systém obsahuje konfigurovatelné artefakty (HTML, CSS, komponenty, ikony),  kterých se využívá při tvorbě Webu.

    - Zúčastněné strany

- MMB - Magistrát města Brna, objednatel a provozovatel Platformy

- Správce Platformy - tvůrce, správce a dodavatel Platformy

- Zadavatel - objednatel Webu

- Dodavatel - tvůrce a dodavatel Webu

    - Smlouva - smlouva na realizaci Webu mezi Zadavatelem a Dodavatelem

    - OMI MMB - Oddělení Městské Informatiky, Magistrátu Města Brna.

- ZÁKLADNÍ INFORMACE

  - Platforma

Platforma města Brna je postavena na Liferay 7.3 Community Edition.

Způsob realizace Webu musí být v souladu s architektonickým návrhem platformy. Web bude realizován s využitím principu headless CMS.

Technické řešení díla je vhodné konzultovat se Správcem Platformy, pro zajištění maximálního znovupoužití připravených funkcionalit a předešlo se problémům v provozu a rozvoji Platformy.

Předpokládá se využití níže uvedených funkcionalit CMS Platformy. Využití funkcionalit nad rámec uvedeného výčtu musí být konzultováno se Správcem Platformy. Důvodem je dohled na zvolené technické řešení, které by snižovalo kvalitu Platformy, nebo komplikovalo provozní aspekty Platformy.

      - Obsah

        - Webový obsah – webový obsah, struktury

        - Dokumenty a média – dokumenty a složky, typy dokumentů

        - Kategorizace - kategorie a štítky

      - Headless služby

        - Poskytování obsahu

        - Poskytování kategorií

        - Poskytování dokumentů

        - Našeptávání a vyhledávání

Vývojové prostředí Dodavatele je v jeho režii a není součástí infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

  - Architektura

Web je komponenta zodpovědná za vykreslení stránek Webu. Poskytuje zároveň statické artefakty. Implementuje Design systém města Brna. Je postavena na standardním webovém frameworku určeném pro tvorbu webů nad headless CMS umožňujícího poskytovat web v režimech server side rendering a static site generation.

Komponenta Web používá služby headless CMS poskytující obsah a dokumenty. CMS a jeho služby jsou součástí Platformy a jsou mimo rozsah tohoto zadání, Web je pouze užívá. Služby poskytování obsahu jsou interní a nejsou publikovány do internetu. Služby našeptávání a vyhledávání jsou publikovány do internetu a mohou být použity na straně prohlížeče.

Pro samotnou realizaci Webu je doporučeno použití open-source webového frameworku Nuxt (verze 3), který je postaven na Vue.js.

Komponentu Web realizuje Dodavatel.

Pro každý Web bude Správcem Platformy vytvořen projekt v Git s pipelines pro build, release a nasazení webu na jednotlivá prostředí. Nasazení na testovací a produkční prostředí bude omezeno a odlišeno pomocí rolí. Každá komponenta Web bude provozována v izolovaném kontejneru v Kubernetes clusteru Platformy.

Pokud nebude dohodnuto jinak, tak Web bude provozován v infrastruktuře Platformy. Infrastruktura Plaftormy je  Oracle Cloud Infrastructure (OCI), kterou pro MMB zajišťuje Správce Platformy.

Web bude napojen na monitoring OCI a systém Nagios, který bude sledovat jeho dostupnost.

Správce Platformy neodpovídá za chyby či vady Webu.

- ODPOVĚDNOSTI

  - Činnosti zajišťované Dodavatelem

    - Dodavatel při tvorbě Webu zajišťuje a odpovídá zejména za:

- koordinace prací a projektové řízení pro včasné splnění všech lhůt a výstupů,

- tvorbu a aktualizaci projektového plánu,

- technická a funkční analýza, návrh řešení,

- grafické návrhy,

- kompletaci, udržování a organizaci dokumentace,

- realizace napojení na další systémy,

- implementaci Webu zahrnující minimálně:

  - konzultace návrhů řešení se Správcem Platformy,

  - konfigurace obsahu v rámci CMS Platformy.

  - součinnost se Správcem Platformy při řešení či oprav vad Webu a činnostech uvedených v kapitole “Činnosti zajišťované Správcem Platformy”,

- poskytování služeb podpory a údržby.

  - Činnosti zajišťované Zadavatelem

    - Zadavatel pro Dodavatele zajistí:

- provoz služeb DNS a SMTP serveru,

- projektové řízení a koordinaci osob na straně Zadavatele

- činnosti Správce Platformy.

  - Činnosti zajišťované Správcem Platformy

    - Správce Platformy zajišťuje:

- součinnost pro konzultace, přístup k Platformě a přípravu prostředí pro provoz Webu,

- vzorovou aplikaci web,

- Design systém města Brna v podobě znovupoužitelných artefaktů,

- přístup do Git a CI/CD systému včetně přístupů k pipelines pro build a nasazení,

- přístup k logům Webu,

- vybrané služby headless CMS testovacího a produkčního prostředí,

- přístup do CMS s příslušnými rolemi správce webu, které budou umožňovat konfiguraci a tvorbu obsahu,

- připravený prázdný web v CMS Platformy,

- infrastrukturu pro provoz testovacího a produkčního prostředí Webu v rámci Platformy včetně monitoringu,

- základní validace zdrojových kódů a dokumentace Webu,

- instalace do produkčního prostředí,

- koordinace harmonogramu instalace do testovacího a produkčního prostředí s jinými provozními aktivitami na jednotlivých prostředích a Platformě,

- provoz, podporu a údržbu Platformy,

- zálohování Platformy a Webu.

- ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ POŽADAVKY

  - Organizační požadavky

    - Předání Webu do rutinního provozu je podmíněno předáním automaticky zbuildovatelných zdrojových kódů všech artefaktů a veškeré dokumentace.

  - Licence

    - Dodavatel poskytne kompletní zdrojové kódy Webu včetně historie pod licencí, kterou dále upravuje Smlouva.

    - Veškeré použité součásti nejsou zatíženy licenčními ani jinými podobnými periodickými poplatky.

  - Právní předpisy

    - Web není informačním systémem veřejné správy ve smyslu zák. č. 365/2000.

    - Dodavatel při vytváření Webu a poskytování služeb dodržuje právní předpisy, Zadavatel upozorňuje zejména na:

- Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

- Směrnice (EU) 2002/58/ES (Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) a Nařízení, které ji nahrazuje (ePrivacy).

- Zák. č. 480/2004, zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, zejména §7.

- Zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

- Zákon 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a následné vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a soulad s interními bezpečnostními instrukcemi a politikami Zadavatele..

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dálkovým přístupem na úřední desku.

- Požadavky ze směrnice NIS – týká se e-služeb (viz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN)

- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a související změnový zákon č. 298/2016 Sb. (pro e-služby s autentizací)

- Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, pro datové prvky využité v e-službách.

- Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

- Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

- Zákon č. 365/2000 Sb., zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a související předpisy.

- Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

- TECHNICKÉ POŽADAVKY

  - Domény a DNS

    - Všechny nové registrace a prodloužení domén jsou zpracovávány Zadavatelem a na jeho odpovědnost.

    - DNS je ve správě Zadavatele a všechny změny podléhají schválení Zadavatelem, pokud se nejedná o předem dohodnutý automatický proces (např. failover). Dodavatel musí přizpůsobit vlastnosti Webu a nastavit procesy tak, aby toto nezpůsobovalo prodlevy, výpadky či organizační problémy.

  - E-mail

    - Všechny e-maily, které jsou posílány jménem (tj. z domén) Zadavatele jsou zasílány přes Zadavatelem předem schválené SMTP servery či Zadavatelem schválené služby, pro které jsou korektně nastavené DNS (SPF, DKIM atp.) záznamy.

    - E-maily odesílané z Webu nejsou posílané jménem (tj. z domény) návštěvníka, pokud není zajištěna doručitelnost (SPF, DKIM, DMARC) těchto e-mailů.

    - Web používá korektní kanály pro posílání transakčních a hromadných mailů pro zachování dobré doručitelnosti obou typů zpráv.

  - Internacionalizace a lokalizace

    - Web je realizován s použitím kódování znaků UTF-8.

    - Web je validní podle https://validator.w3.org/i18n-checker/.

    - Používá se HTML atribut lang.

    - U vícejazyčného Webu se používá alternate link (jako HTML tag či HTTP hlavička) s hreflang.

  - Kompatibilita a interoperabilita

    - Jsou využity technologie standardizované organizacemi jako např. W3C, Ecma International, IEEE atp., které podporují přístupnost a kompatibilitu s různými výstupními zařízeními, tedy typicky validní HTML, CSS, JavaScript atd.

    - HTTP metody jsou používány korektně s ohledem na jejich idempotence / safety.

    - Web se zobrazuje korektně i se zapnutými nejběžnějšími adblockery.

    - Dodavatel určí a zdokumentuje ve spolupráci se Zadavatelem relevantní šířky viewportu, a pro tyto šířky je zobrazení webu testováno.

    - Web plnohodnotně podporuje Referenční platformy, které jsou:

- prohlížeče Google Chrome a Safari v posledních dvou hlavních verzích, nainstalované na počítači s operačním systémem macOS v předposlední hlavní verzi a novější.

- prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome a Mozilla Firefox v posledních dvou hlavních verzích, nainstalované na počítači s operačním systémem Microsoft Windows v předposlední hlavní verzi a novější.

- prohlížeč Safari, instalovaný na mobilním zařízení s operačním systémem Apple iOS v předposlední hlavní verzi a novější.

- prohlížeč Google Chrome v posledních dvou hlavních verzích, instalovaný na mobilním zařízení s operačním systémem Android a Apple iOS v poslední hlavní verzi.

    - Mimo referenční platformy se využívá přístupu pozvolné degradace (graceful degradation) pro zajištění co nejširší relevantní kompatibility.

  - Frontend / HTML, CSS, Obrázky, Video

    - Veřejné rozhraní Webu využívá Design systém města Brna.

    - Web má vhodné ikony a favicon pro všechny relevantní platformy.

    - Web neobsahuje odkazy vedoucí na neexistující adresy (HTTP 404).

    - Web nenačítá zdroje (CSS, JS, obrázky, ...) z neexistujících adres (HTTP 404).

    - Web má nastavený viewport stránky.

    - Používají se správné vstupní prvky (HTML5 input type) podle druhu zadávaných dat.

    - Používají se sémantické elementy HTML5 (header, section, footer, main …).

    - Všechny hlavní šablony jsou testovány W3C validátorem pro identifikaci možných problémů.

    - V konzoli prohlížeče nejsou zalogovány žádné chyby ani ladící hlášení.

    - Při načítání webu nedochází k efektům FOIT (flash of invisible text).

    - Web používá responzivní design. Web se přizpůsobuje vlastnostem a rozměrům výstupního zařízení z hlediska velikosti písma, rozměrů klikacích/dotykových prvků. U mobilních telefonů a tabletů proběhlo přizpůsobení dotykovému ovládání (minimální ergonomické rozměry dotykových prvků, nezávislost na hover stavech).

    - Všechna ID na stránce jsou unikátní.

    - Videa jsou zajištěna skrze globální CDN řešení (přípustné i YouTube, Vimeo či obdobná služba, pokud jsou respektovány legislativní nároky).

    - Obrázky se poskytují v alternativách dle podpory UA (nejlépe pomocí picture srcset, popř. dynamickou volbou mimetype dle UA). Alternativami jsou myšleny zejména relevantní případy vlastních obrázků:

- vhodné rozměry obrázku podle výstupního zařízení (malé, velké)

- vhodné  formáty obrázku s přihlédnutím zejména na datovou velikost a charakter obrazové informace (preferovány moderní formáty SVG, WebP, JPEG 2000, JPEG XR, AVIF atp.).

    - Stránky, které dává na základě analýzy smysl tisknout, jsou upraveny pro tiskový výstup pomocí tiskových stylů. Tiskové výstupy jsou optimalizovány tak, aby spořily spotřební materiál uživatele (papír, toner).

  - Optimalizace pro vyhledávače

    - Není zakázaná indexace veřejného a publikovaného obsahu vyhledávači, pokud toto nevyplývá z explicitního funkčního požadavku.

    - Je nasazen korektní robots.txt.

    - Pro Web existuje relevantní, validní a aktuální Sitemap v XML formátu podle https://www.sitemaps.org/. V případě většího rozsahu (limit 50.000 záznamů nebo 50MB nekomprimovaně) je Sitemap rozdělena do více souborů uvedených v Sitemap index souboru. Může být použita gzip komprese.

    - Sitemap nebo Sitemap index je korektně odkázán v robots.txt

    - Web robotům neblokuje přístup ani neposkytuje rozdílný obsah. Výjimku tvoří roboti, v případě že Web extrémně přetěžují (zejména známé botnety z Číny, Ruska, ...). Na tyto roboty je možné aplikovat přísný rate limiting.

    - Stejný obsah Webu není duplicitně přístupný na více URL a na jednom URL není přístupné více stránek. Za různá URL se považují i URL lišící se jen počtem či hodnotami parametrů (“query”).

    - URL Webu nemá nadbytečné parametry nebo obsah v částech URL “query”, či “path” a je co nejkratší (při zachování čitelnosti a dodržení SEO zadání či potřeb).

    - V částech “path” a “fragment” a názvech a hodnotách části “query” URL Webu se používají jen písmena anglické abecedy, číslice, pomlčky (minus), tečky a lomítka.

    - Title a description stránek Webu jsou automaticky generována z nadpisů či obsahu stránky, každá stránka má unikátní title. Je možné definovat vlastní title a description.

    - Hlavní obsah, položky navigace Webu, hledání, kontakty, a dále funkce určené Zadavatelem.

    - Obsah, který má být indexovatelný, je dostupný bez JavaScriptu.

  - Přístupnost

    - Všechny obrázky mají alternativní popis.

    - Web je ovladatelný pomocí klávesnice.

    - U Webu jsou respektována Web Content Accessibility Guidelines 2.1  minimálně v úrovni shody AA.

    - Používá se značkování WAI-ARIA v souladu s https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/.

    - Všechny formulářové prvky na Webu mají label nebo aria-label.

  - Rychlost

    - Není použitý “viewstate” ani podobný mechanismus komplikující cachování a zpomalující interakce s webem.

    - CSS a JavaScript soubory jsou minifikované.

    - JavaScript se načítá v maximální možné míře pomocí async nebo defer či jinou metodou zajišťující neblokující vykreslování stránky.

    - V relevantních případech (dlouhé výpisy) se používá lazy loading obrázků.

    - Používají se jen nejnutnější cookies, session cookie se vytváří až je reálně potřeba (pro umožnění lepšího cachování).

    - Používá se maximálně 10 cookies, každá o max. velikosti 4 kB.

    - Používá se dns-prefetch.

    - Assety (statický obsah) mají velmi dlouhou dobu uchovávání v cache (max-age či expires). Invalidace se provádí změnou názvu assetu.

    - Je použit protokol HTTP/2 nebo HTTP/3 na přístup ke všem zdrojům; výjimkou jsou externí služby, kde to dodavatel není schopen ovlivnit.

  - Zabezpečení

    - Web netrpí základními zranitelnostmi, zejména

- Aktuální OWASP Top 10

- Nezabezpečené session ID - např. token, který lze uhodnout; token uložený na nezabezpečeném místě atp.

- Cross-site scripting (XSS) - např. volání nezabezpečených funkcí JavaScriptu, provádění nezabezpečených manipulací s DOM, výpis uživatelského vstupu do HTML bez escapování.

- Cross-site request forgery (CSRF) - např. zpracování požadavků s hlavičkou Origin z jiné domény.

- Použití frontend i backend knihoven se známými zranitelnostmi

- Další zranitelnosti, které je možno detekovat běžnými automatizovanými nástroji

    - Nejsou veřejně přístupné interní a vývojové soubory a adresáře jako např. .git repozitář, konfigurační soubory pro vývoj, sestavení nebo provoz, source maps atp.

    - Jako zdroj aktuálních best practices je považován https://cheatsheetseries.owasp.org

    - Je zajištěno, že neprodukční prostředí neobsahují produkční citlivá data. Dodavatel nekopíruje či nepřesouvá citlivá data z produkčního prostředí Zadavatele, pokud to Zadavatel výslovně neschválil.

    - Ve Version Control System (VCS) nejsou uloženy žádná privátní hesla, certifikáty, klíče, přístupové údaje atp. (secrets). Výjimku tvoří secrets, které jsou společně s ostatními konfiguračními parametry uloženy v samostatném repozitáři a šifrovány bezpečným způsobem.

    - Je nasazen soubor security.txt podle posledního Internet-Draft nebo RFC.

    - V případě, že použitá součást obsahuje bezpečnostní chybu střední a větší závažnosti relevantní k Webu, je součást aktualizována nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud je splněno:

- Chyba má přidělený CVE identifikátor a současně

- Existuje opravná verze či workaround od Dodavatele či autora této součásti

- Nedošlo k písemné dohodě o tom, že se chyba nebude řešit

    - Externí zdroje se nenačítají z protocol-relative URL.

    - Všechny cookie mají nastavený příznak Secure.

    - Session cookie mají nastavené příznaky HttpOnly a SameSite.

    - Významné akce obsahují CSRF tokeny.

    - Používají se bezpečnostní hlavičky X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy a Permissions-Policy.

    - Stránky při přístupu přes protokol HTTP korektně (tj. se zachováním FQDN) přesměrovávají na stejné URL s protokolem HTTPS.

    - Obsah a funkce jsou dostupné pouze pomocí protokolu HTTPS, přístup pomocí HTTP protokolu je umožněn pouze pro přesměrování na zabezpečenou variantu příslušného zdroje.

    - Všechny zdroje vkládané z jiných serverů, včetně iframes, jsou vloženy výhradně za použití protokolu HTTPS.

    - V URL není nikdy osobní údaj.

    - Nepoužívá se “public CDN” pro použité knihovny - např. Google Hosted Libraries, BootstrapCDN atp. Netýká se “widgetů” a obdobných vkládaných komponent třetích stran na žádost Zadavatele.

    - Ve Webu jsou implementovány všechny relevantní funkcionality, které vyžaduje GDPR s ohledem na zpracovávané osobní údaje. Výjimku tvoří operace, které manuálně provede Dodavatel v rámci poskytování Podpory.

  - Zakázané technologie

    - Není používána klientská technologie Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Oracle Java ani podobná, vyžadující binární pluginy v prohlížeči uživatele.

  - Chybové stavy, chybové stránky

    - Požadavek na neexistující obsah vrací stavový kód HTTP 404. Chyba backend serveru vrací stavový kód HTTP 50x, údržba stavový kód HTTP 503 a při aplikaci rate limitingu je klientovi vrácen stavový kód HTTP 429.

    - Existují lokalizované error pages (400, 401, 403, 404, 503 /maintenance/, ostatní 4xx, 5xx); všechny tyto stránky jsou “custom”, jejich obsah se liší od standardních výchozích stránek webserveru.

  - Nasazování nových verzi

    - Při spouštění nového Webu, který nahrazuje web stávající, postupoval Dodavatel tak, aby byl výpadek provozu během přechodu minimální, pokud možno nulový. Tj. pokusil se např. zajistit provoz přes proxy a zajistil si dopředu vhodný HTTPS certifikát. V žádném případě nedošlo k smazání libovolných dat, logů či nastavení původního webu.

    - Při spouštění nového Webu, který nahrazuje web stávající, postupoval Dodavatel tak, že se zvýšenou pozorností monitoroval a vyhodnocoval po dobu minimálně 10 dnů v souborech protokolu chyby 404. V případech, kdy toto URL mělo být funkční, zajistil jeho zprovoznění, či přesměrování v nejkratší možné lhůtě.

    - Při spouštění libovolného nového Webu, který nahrazuje web stávající a současně je indexovaný vyhledávači, vypracoval dodavatel analýzu mapující URL všech stránek původního (stávajícího) webu na nový Web a v okamžiku spuštění nového Webu zajistil trvalé přesměrování starých URL na nové.

    - Existuje více prostředí (minimálně testovací a produkční). Testovací prostředí je zpřístupněno Zadavateli pro testování funkčnosti a jedná se o prostředí technologicky velmi blízké produkčnímu prostředí. Produkčním prostředím je míněno prostředí veřejně přístupné návštěvníkům a administrátorům webů.

    - Jediné prostředí, které je veřejně přístupné, je produkční prostředí.

    - Postup nasazování na libovolné běhové prostředí je stejný pro všechna prostředí a je plně automatizován.

  - Praktiky a metodiky

    - Jsou vybrány a definovány vhodné standardy pro zajištění čistoty zdrojového kódu (coding standards). Popis standardů je součástí dokumentace zdrojového kódu.

    - Zdrojové kódy jsou verzovány pomocí DCVS/CVS nástroje a uloženy v repozitářích OMI MMB. Nasazování Webu na testovací a produkční prostředí probíhá z těchto repozitářů.

    - Popis verzovacího workflow je součástí dokumentace.

    - Funkce, které je možné a vhodné (nejen technicky, ale zejména z business logiky) realizovat asynchronně, jsou takto řešeny (např. rozesílání e-mailů).

    - Je použit přístup “Secure by design”. Jsou použity frameworky, šablonovací jazyky nebo knihovny, které systémově řeší nedostatky implementace escapováním výstupů a sanitizací vstupů (např. ORM pro pro přístup k databázi, UI frameworky pro vykreslování DOM).

  - Automatizace

    - Vývojový proces zahrnuje nástroje a postupy, které zajistí automatizovanou kontrolu dodržování coding standards (linter), pre/post procesory a compilery CSS či JS,  buildovací a balíčkovací nástroje.

  - Externí služby

    - Všechny externí služby, které má Dodavatel záměr použít (včetně služeb jako Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console …), jsou písemně schváleny Zadavatelem. Účty k těmto službám jsou vytvořeny na správcovský účet ve vlastnictví Zadavatele a Dodavatel má k těmto službám (pokud je třeba) nasdílen přístup na svůj samostatný účet.

    - Návštěvnost webů je měřena a analyzována pomocí nástroje na kterém se Dodavatel dohodl se Zadavatelem. Rozsah měření je součástí funkčních požadavků Webu.

    - Na jednotlivé weby je možné v případě požadavku Zadavatele nasadit Google Tag Manager nebo obdobnou technologii. Zadavatel určil, kdo za tag manager odpovídá.

- POŽADAVKY NA DOKUMENTACI

  - Obecné

    - Veškerá uživatelská či business dokumentace je v češtině.

    - Dokumentace je uložena na úložišti OMI MMB.

    - ​​Veškerá dokumentace je tvořena tak, aby podporovala potřeby Zadavatele pro bezpečnostní, technické a další audity a kontroly veřejnými i soukromými společnostmi a orgány.

    - Správnost a úplnost veškeré dokumentace dle této kapitoly je kontrolována a aktualizována minimálně 1x ročně a dále nejdříve dva měsíce a nejpozději týden před skončením platnosti Smlouvy.

  - Analýzy

    - Zadavatel má k dispozici uspořádané a přehledné výstupy všech provedených analýz.

  - Návrhová a vývojářská dokumentace

    - Dodavatel předal Zadavateli vývojářskou dokumentaci v písemné podobě, obsahující minimálně:

- Popis základní logiky/filozofie produktu.

- Popis logické architektury Webu, všech jeho komponent a jejich vazeb včetně diagramů.

- Dokumentace všech implementovaných síťových API (typicky RPC, REST, JSON API, GraphQL, SOAP, apod.)

- Definice coding standards.

- Popis release procesu.

- Popis verzovacího workflow.

- Testovací scénáře.

  - Provozní dokumentace

    - Dodavatel předal Zadavateli dokumentaci v písemné podobě, obsahující minimálně:

- Instalační manuál.

- Potřebná nastavení a konfigurace Platformy.

- Seznam externích služeb, závislostí a datových toků (např. Mailchimp, Sentry, DataDog, CRM, ERP apod.)

- Popis deployment procesu; slovně a pomocí diagramu, z něhož budou patrné jednotlivé stavy a operace během vývoje a nasazování aplikace.

- Dokumentace typů zasílaných e-mailů a způsobu jejich posílání (SMTP servery či služby a jejich požadavky na DNS záznamy).

- Seznam standardních provozních úkonů a pracovních postupů pro správu Webu.

- Dokumentace k integracím či importům dat z externích zdrojů.

- Detailní popis řešení zálohování a obnovy, včetně kompletních postupů Disaster Recovery. Dodavatel vytvořil a dále udržuje stále aktuální dokumentaci jednoznačně upravující kroky vedoucí k zajištění plné obnovy Webu po havárii mající globální dopad na chod Webu s ohledem na minimalizaci škod. Dokumentace DRP (Disaster Recovery Plan) je zpracována do nejmenšího detailu, to znamená vytvoření detailního postupu obnovy každé komponenty včetně popisu všech kroků vedoucí k její obnově.