Příloha 1: Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky bude poskytování expertních služeb při přípravě implementace nové jednotné aplikace města Brna. Zájemce dodá návrh řešení včetně plánu implementace. Součástí dodávky je i autorský dozor nové jednotné aplikace města Brna.

I. Rozsah poskytovaných služeb:

1. Analýzy současného stavu, a sběr požadavků uživatelů a provozovatelů budoucí aplikace.

2. Návrhy řešení a jejich realizace, které budou obsahovat

- prioritizace funkcí aplikace,

- návrh komplexní struktury nové aplikace,

- tvorba interaktivního prototypu aplikace,

- uživatelské testování prototypu aplikace.

3. Příprava autorské specifikace – dokumentace funkcionalit aplikace z uživatelského pohledu.

4. Kontrola souladu dodávky grafiky a technické realizace v souladu s autorským zadáním, aktivní účast při přejímacích řízeních.

5. Průběžná spolupráce a podávání informací v průběhu prací pracovnímu týmu projektu „Jednotná aplikace města Brna“.

II. Dekompozice procesu:

1. Workshopy a výzkum

- Strategické workshopy nad směřováním aplikace, riziky, cíli a potřebami MMB.

- Analýza chování lidí na webu Brno.cz a GotoBrno.

- Rozhovory se zástupci MMB.

- Prioritizace funkcí aplikace pro MVP.

- Návrh strategie tvorby a rozvoje aplikace.

2. Tvorba zadání jednotné aplikace

- Návrh a testování informační architektury a klíčových průchodů aplikací.

- Skici a workshop revize skic.

- Tvorba interaktivního prototypu aplikace ze skic.

- Uživatelské testování aplikace.

- Tvorba dokumentace – popis funkcí aplikace.

3. Supervize a rozvoj

- Autorský dozor tvorby aplikace.

- Konzultace k rozvoji aplikace.

Očekávaný rozsah je 720-800 člověkohodin práce.