|  |
| --- |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** |
|  |
| **pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů** |
|  |
|  |
| ***Podlimitní veřejná zakázka:*** |
|  |
| ***Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu*** |
|  |
|  |

**Obsah**

[A. Základní informace o zadávacím řízení 4](#_Toc152137956)

[1. Preambule 4](#_Toc152137957)

[2. Vymezení některých pojmů 4](#_Toc152137958)

[3. Identifikační údaje veřejného zadavatele 6](#_Toc152137959)

[4. Předmět veřejné zakázky 7](#_Toc152137960)

[4.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary) 7](#_Toc152137961)

[4.2 Stručný popis předmětu veřejné zakázky 7](#_Toc152137962)

[Etapa I: 8](#_Toc152137963)

[Etapa II: 8](#_Toc152137964)

[Etapa III: 8](#_Toc152137965)

[Etapa IV: 9](#_Toc152137966)

[4.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 9](#_Toc152137967)

[5. Termíny plnění 9](#_Toc152137968)

[5.1 Předpokládaný termín zahájení prací na díle 10](#_Toc152137969)

[5.2 Podmínky pro změny termínů plnění 10](#_Toc152137970)

[5.3 Předpokládaná lhůta plnění díla 10](#_Toc152137971)

[6. Místo plnění 10](#_Toc152137972)

[7. Obchodní podmínky 10](#_Toc152137973)

[7.1 Sankce vůči Rusku a Bělorusku 11](#_Toc152137974)

[7.2 Požadované zálohy a záruky 11](#_Toc152137975)

[7.3 Podmínky financování a platební podmínky 11](#_Toc152137976)

[8. Technické podmínky 11](#_Toc152137977)

[9. Součásti zadávací dokumentace 11](#_Toc152137978)

[10. Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení 12](#_Toc152137979)

[11. Technické informace k elektronické komunikaci 12](#_Toc152137980)

[12. Kontaktní údaje 12](#_Toc152137981)

[13. Doručování písemností účastníkům společné nabídky v otevřeném řízení 13](#_Toc152137982)

[B. podklady pro podání NABÍDKY v OTEVŘENÉM řízení 14](#_Toc152137983)

[14. Podmínky účasti v zadávacím řízení 14](#_Toc152137984)

[14.1 Prokázání kvalifikace 14](#_Toc152137985)

[14.1.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 15](#_Toc152137986)

[14.1.2 Prokázání kvalifikace certifikátem 15](#_Toc152137987)

[14.1.3 Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky 15](#_Toc152137988)

[14.2 Společné prokazování kvalifikace 16](#_Toc152137989)

[14.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 17](#_Toc152137990)

[14.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 17](#_Toc152137991)

[14.5 Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení 17](#_Toc152137992)

[15. Základní způsobilost 18](#_Toc152137993)

[15.1 Vymezení základní způsobilosti 18](#_Toc152137994)

[15.2 Způsob prokázání základní způsobilosti 18](#_Toc152137995)

[16. Profesní způsobilost 19](#_Toc152137996)

[17. Technická kvalifikace 20](#_Toc152137997)

[17.1 Vymezení technické kvalifikace 20](#_Toc152137998)

[17.1.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a způsob jejich prokázání 20](#_Toc152137999)

[17.1.2 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona 20](#_Toc152138000)

[17.1.3 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona a způsob jejich prokázání 21](#_Toc152138001)

[17.1.4 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona 22](#_Toc152138002)

[18. Požadavky na plnění veřejné zakázky 23](#_Toc152138003)

[19. Kritéria pro zadání zakázky 23](#_Toc152138004)

[19.1 Hodnocení nabídek 23](#_Toc152138005)

[19.2 Pravidla pro hodnocení nabídek 23](#_Toc152138006)

[19.2.1 Kritéria hodnocení a váha mezi kritérii 23](#_Toc152138007)

[19.2.2 Metoda vyhodnocení nabídek 24](#_Toc152138008)

[20. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky v otevřeném řízení 25](#_Toc152138009)

[20.1 Obecné požadavky na podanou nabídku 25](#_Toc152138010)

[20.2 Členění nabídky v otevřeném řízení, obsah 26](#_Toc152138011)

[20.3 Členění nabídky v otevřeném řízení v případě plnění části kvalifikace jinou osobou 26](#_Toc152138012)

[20.4 Členění nabídky v otevřeném řízení podané společně více dodavateli 26](#_Toc152138013)

[21. Požadavky na plnění veřejné zakázky, poddodavatelský systém 26](#_Toc152138014)

[22. Další podmínky pro uzavření smlouvy 27](#_Toc152138015)

[23. Lhůta pro podání nabídky v otevřeném řízení, lhůta pro podání námitek 27](#_Toc152138016)

[24. Elektronické otevírání obálek 27](#_Toc152138017)

# Základní informace o zadávacím řízení

## Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v otevřeném řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na podlimitní veřejnou zakázku na služby.

## Vymezení některých pojmů

**Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí:**

* **zákonem -** zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
* **zhotovitelem -** účastník zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky,
* **dodavatelem –** fyzická či právnická osoba (sdružení fyzických či právnických osob), která zvažuje podání nabídky do zadávacího řízení, ale ještě ji nevznikla účast v zadávacím řízení
* **účastníkem zadávacího řízení -** fyzická či právnická osoba (sdružení fyzických či právnických osob), která podá nabídku do zadávacího řízení
* **objednatelem -** zadavatel od doby podpisu příslušné smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky,
* **veřejným prostranstvím -**  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (dle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
* **kanalizací -** provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující **kanalizační stoky** k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích))
* **kanalizační přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (dle ust. § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **vodovodem** - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující **vodovodní řady** a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **vodovodní přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. (dle ust. § 3 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **komunikační plochou** – pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. dálnice, silnice, místní a účelová komunikace, včetně jejich součástí (např. chodníky, veřejná parkoviště a obratiště atd.)
* **intravilánem obce** – zastavěné území vymezené územním plánem nebo samostatným postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Do zastavěného území se zahrnují: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství a další tzv. „obklopené“ pozemky. Nezahrnují se: chmelnice, vinice, pozemky zemědělské půdy pro speciální výrobu (zahradnictví), pozemky navrácené do orné půdy nebo lesních pozemků a pozemky vně intravilánu.
* **lhůta výstavby –** lhůtou výstavby je lhůta uvedená v návrhu smlouvy o dílo, ve které zhotovitel dokončí veškeré stavebně montážní práce na díle, předá doklady vztahující se k lhůtě výstavby dle smlouvy o dílo objednateli a vyklidí staveniště.

## Identifikační údaje veřejného zadavatele

**Dle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadávají veřejnou zakázku společně:**

**1/ Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „statutární město Brno“)

|  |
| --- |
| zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností: |

|  |
| --- |
| **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** |
| se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| zastoupená: Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva |
| společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| IČO: 46347275 |
| DIČ: CZ46347275 |
|  |
| kontaktní adresa: |
| útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno |
|  |
| kontaktní osoby: |
| Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb |
| e-mail: jpeska@bvk.cz |
|  |
| Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky |
| e-mail: bmarsalkova@bvk.cz |
|  |

**a**

**2/ město Modřice**

se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

zastoupeno: Mgr. Ing. Liborem Procházkou, MBA, starostou

IČO: 00282103

DIČ: CZ00282103

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-8022450287/0100

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací:

### Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary)

45000000-7 - Stavební práce

45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace

45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí

45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

### Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je

**Kanalizace a kanalizační přípojky:**

Stavba je rekonstrukcí stávající kanalizace. Řešena je kanalizace hlavní trasy – sběrač E, nově přepojené přípojky do této kanalizace a odstavení stávající kanalizace společnosti Chapel Invest s r.o. a její přepojení do sběrače E. Se stavbou kanalizace bude pravděpodobně vyvolána taká malá přeložka vodovodu u ulice Žižkovy.

V rámci stavby dojde k zaslepení stávající odstavené kanalizace jak hlavního řadu DN 400 a DN 600 na pravé straně komunikace, tak kanalizace vedené na levé straně ulice v chodníku podél areálu Chapel Invest s r.o. DN 200-DN 600/800. Po přepojení všech přípojek do nové kanalizace budou stávající kanalizace odstavena a vyplněna popílkocementovou suspenzí.

**Vodovod a vodovodní přípojky:**

V rámci stavby se bude jednat o rekonstrukci vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova, od ulice Žižkova po ulici Benešova se zálivy do ulic Žižkova a Husova. Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že v každém prováděném úseku bude prováděna rekonstrukce vodovodu a následně bude probíhat výměna všech vodovodních přípojek. Obnova povrchů bude provedena pouze nad rýhou.

V rámci zapravení budou obnoveny výkopy dotčené signální a varovné pásy z reliefní dlažby dle „Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“.

V případě rekonstrukce vodovodu je navrženo potrubí DN80, DN100, DN150 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) a potrubí DN300 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 5,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2. V úsecích s nižším krytím potrubí než 1,2 m bude použito litinové potrubí tepelně předizolované.

Vodovodní přípojky jsou navržené z potrubí HDPE100 SDR11 Ø 63x5,8 mm, Ø 50x5,8 mm,   
Ø 40x3,7 mm a Ø 32x3,0 mm. Dále jsou navrženy přípojky z tvárné litiny DN100 a DN150 (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2.

**Výkop vodovodu a vodovodních přípojek bude po dobu realizace stavby chráněný před nátokem povrchových dešťových vod.**

**Komunikace**

Povrchy budou v rámci rekonstrukce zapraveny recyklátem do úrovně stávající nivelety komunikace.

Stavba bude koordinována s rekonstrukcí komunikace dle projektové dokumentace „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“ zpracované společností Linio Plan, s.r.o.

Realizace stavby je rozdělena do následujících etap:

## Etapa I:

1. Kanalizace:

Úplná uzavírka ul. Masarykovy v úseku od. křižovatky od ul. Husovy po cca č. p. 392.

* + Objízdná trasa z Přízřenic vedena po ul. Moravanské a Brněnské.
  + Objízdná trasa od OC Olympia vedena po II/152, rampě I/52, ul. Brněnské a Moravanské.
  + Doprava bude rovněž svedena na OT z náměstí Svobody a z ul. Husovi.

1. Vodovod:

Částečná uzavírka ul Masarykovy v křižovatce s ul. Benešova – provoz řízen semaforem. Ul. Benešova bude v této etapě úplně uzavřena – objízdná trasa po ul. Rybníček

## Etapa II:

1. Vodovod:

Jednosměrná uzavírka ul. Masarykovy od nám. Svobody po křižovatku s ul. Husova. Ul. Masarykova bude průjezdná ve směru od Modřic na Přízřenice. Ve směru od Přízřenic bude objízdná trasa vedena po ul. Husové, Nádražní a Benešově.

1. Kanalizace:

Částečná uzavírka ul. Masarykova od. ul. Husova po konec úseku stavby ve směru na Přízřenice. Provoz řízen semaforovou sestavou. Semaforové úseky o délce v rozmezí 30 – 100m max.

## Etapa III:

1. Vodovod + rekonstrukce komunikace

Úplná uzavírka ul. Masarykovy od nám. Svobody po křižovatku s ul. Husova. Objízdná trasa od Přízřenic vedena po ul. Husové, Nádražní, Benešově a Rybníček. V opačném směru po ul. Benešové. Nádražní, Husové

1. Kanalizace

Částečná uzavírka ul. Masarykova od. ul. Husova po konec úseku stavby ve směru na Přízřenice. Provoz řízen semaforovou sestavou. Semaforové úseky o délce v rozmezí 30 – 100m max.

## Etapa IV:

1. Vodovod + rekonstrukce vozovky

Úplná uzavírka ul. Masarykovy od křižovatky s Ul. Husova po konec úseku. Objízdná trasa vedena od po ul. Moravanské, Brněnské, Nádražní a Husové.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci „Modřice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu“ z ledna roku 2021, a v projektové dokumentaci „Sil. III/15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykově“ z října roku 2023, obě zpracované společností Sweco a.s.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, provedení pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS Modřice a technickou mapu statutárního města Brna a města Modřice (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 79.760.368,- Kč bez DPH.**

## Termíny plnění

|  |  |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín zahájení prací na díle: | **březen 2024** |
|  |  |
| Předpokládaná maximální lhůta výstavby:  **73 týdnů ode dne následujícího po dni předání staveniště**  Termín předání díla:  **do 4 týdnů ode dne následujícího po posledním dni lhůty výstavby** | |

### Předpokládaný termín zahájení prací na díle

Předpokládaný termín zahájení prací na díle definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zhotovitelem zahájeny stavební práce.

### Podmínky pro změny termínů plnění

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení prací na díle dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení prací na díle se zpozdí, je účastník zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v užším řízení a s nímž bude následně uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení prací na díle bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění díla navržená v nabídce musí zůstat zachována se zohledněním nemožnosti provádění některých prací v zimních měsících (nutnost dodržení technologických podmínek), popřípadě lze tuto lhůtu pouze zkrátit.

### Předpokládaná lhůta plnění díla

Zadavatel stanovuje předpokládanou lhůtu plnění díla, která se skládá z lhůty výstavby a lhůty k předání díla po dokončení výstavby. Celková lhůta plnění odpovídá rozsahu a složitosti realizace prací na díle.  Nabídka může obsahovat lhůtu plnění ve stejné nebo kratší délce než je délka předpokládané lhůty plnění. Dodavatel přitom musí zohlednit vliv klimatických podmínek na možnost realizace jednotlivých objektů, které jsou součástí této veřejné zakázky.

## Místo plnění

Místem plnění je: město Modřice, kód kraje NUTS CZ064.

Stavba se nachází v katastrálním území Modřice [697931] a Přízřenice [612146].

## Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné a environmentálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v souladu s právními předpisy, omezil prašnost, vibrace a hlučné práce. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

### Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Účastník podáním nabídky potvrzuje, že v případě uzavření smlouvy se zadavatelem platby poskytované zadavatelem v souvislosti s realizací veřejné zakázky neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na účastníka či poddodavatele účastníka.

2. Má-li účastník pochybnost, zda nedochází k naplnění podmínek dle bodu 7.1. odst. 1. této zadávací dokumentace, uvede rozhodné okolnosti a označí takovou osobu nebo osoby v nabídce. Účastník může též dle svého uvážení uvést informace a doklady věrohodným způsobem rozptylující pochybnosti dle předchozí věty, případně doklady o přijatých opatřeních na straně účastníka.

3. Uplatní-li se na účastníka sankce uvedené v bodu 7.1. odst. 1. této zadávací dokumentace, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky účastníka její posouzení a/nebo hodnocení, případně účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

### Požadované zálohy a záruky

Zadavatel požaduje bankovní záruku ve výši 5 % z ceny části díla – pro objekt vodovodu a bankovní záruku ve výši 5 % z ceny části díla – pro objekt kanalizace, a to po dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Zadavatel rovněž požaduje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavbu.

### Podmínky financování a platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury (podle časového a finančního harmonogramu prací). Splatnost platebních dokladů je uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

## Technické podmínky

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

## Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena:

* dokumentem „Zadávací dokumentace“ (v elektronické podobě),
* vzorem seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (v elektronické podobě)
* projektovou dokumentací „Modřice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu“ z ledna roku 2021, a projektovou dokumentací „Sil. III/15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykově“ z října roku 2023, obě zpracované společností Sweco a.s.
* soupisem prací a výkazem výměr (v elektronické podobě),
* vzorem krycího listu žádosti o účast (v elektronické podobě),
* vzorem čestného prohlášení odborně způsobilé osoby,
* vzorem smlouvy o dílo (v elektronické podobě),
* čestným prohlášením k nabídce,
* dotazníkem k nabídce.

## Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá pouze elektronicky. Písemnosti v zadávacím řízení lze doručovat jedním z následujících způsobů:

* elektronickými prostředky,
* prostřednictvím Elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek E-ZAK (povinné pro podání nabídky do zadávacího řízení),
* prostřednictvím datové schránky.

U shora uvedených komunikačních kanálů nemusejí být datové zprávy účastníky zadávacího řízení elektronicky podepsány.

## Technické informace k elektronické komunikaci

Pro komunikaci prostřednictvím E-ZAK je nutná předchozí registrace uživatele/dodavatele v systému (viz <https://ezak.brno.cz/registrace.html>); bližší informace lze získat na stránkách <https://www.ezak.cz/> nebo <https://ezak.brno.cz/>

**V případě technických obtíží při registraci uživatele do E-ZAK nebo při vkládání žádostí o účast či nabídek je třeba přednostně kontaktovat technickou podporu E-ZAK na tel. +420 538 702 719 nebo e-mailem:** [**podpora@ezak.cz**](mailto:podpora@ezak.cz)**.**

## Kontaktní údaje

Administrátor veřejné zakázky:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

## Doručování písemností účastníkům společné nabídky v otevřeném řízení

Podává-li nabídku v otevřeném řízení (dále jen „nabídka“) více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

# podklady pro podání NABÍDKY v OTEVŘENÉM řízení

Část B zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v otevřeném řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

## Podmínky účasti v zadávacím řízení

Účastník zadávacího řízení je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídky v otevřeném řízení prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikací se dle ust. § 28 odst. 1 písm. c) zákona rozumí způsobilost a schopnost účastníka zadávacího řízení plnit veřejnou zakázku.

Kvalifikovaným dodavatelem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí (v souladu s ust. § 73 zákona) účastník zadávacího řízení, který prokáže:

* základní způsobilost dle ust. § 74 zákona
* profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona
* technickou kvalifikaci dle ust. § 79 zákona

### Prokázání kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 zákona a profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, kterým je den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

**Dodavatel (ani jeho poddodavatel) nemůže nahradit předložení dokladů písemným čestným prohlášením, s výjimkou dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či z této zadávací dokumentace.**

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje doložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat údaje požadované zákonem a zadavatelem o splnění kvalifikačních požadavků a musí být současně podepsáno oprávněnou osobou. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby ze zákona oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v žádosti o účast doložena plná moc k takovému zastupování.

Na základě ust. § 86 odst. 3 zákona si zadavatel před **uzavřením smlouvy** od vybraného dodavatele vždy vyžádá doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení doloženy. **V** **případě, že vybraný dodavatel vyžádané originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci zadavateli nedoloží, bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 48 zákona, tzn. vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.**

**Zadavatel proto vyzývá účastníky zadávacího řízení, aby předkládali pouze takové doklady o kvalifikaci, jejichž pravost a správnost budou moci zadavateli jednoznačně prokázat.**

#### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný ve smyslu ust. § 229 zákona.

V souladu s ust. § 228 zákona platí, že předloží-li účastník zadávacího řízení zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

a) profesní způsobilost dle ust. §77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost dle ust. § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost (tedy ke dni zahájení zadávacího řízení, kterým je den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení) není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může účastník zadávacího řízení prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má účastník zadávacího řízení sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

#### Prokázání kvalifikace certifikátem

V souladu s ust. § 234 zákona mohou dodavatelé prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení platným certifikátem vydaným ve smyslu ust. § 233 zákona. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

#### Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

V souladu s ust. § 87 zákona mohou účastníci zadávacího řízení prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Použití JEO pro veřejné zakázky se řídí ustanovením § 87 zákona. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26.02.2014 a prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 05.01.2016, kterým se zavádí standartní formulář JEO, jsou dodavatelé při použití formuláře JEO povinni jej předložit vyplněný:

* v části I.
* v části II. včetně oddílu C a D (viz. bližší informace o rozsahu poskytovaných údajů v této Zadávací dokumentaci, zejména bod 14.3, bod 16 a 23)
* v části III.
* v části IV. oddíl A - konkrétně část týkající se:
* *Zápis v některém z profesních rejstříků*
* *Zápis v některém z obchodních rejstříků*
* *Veřejné zakázky / zakázky na služby: potřeba určitého oprávnění* – zde dodavatelé uvedou informace o požadovaných oprávněních a osvědčeních uvedených v bodě 16 Zadávací dokumentace, tj. název, číslo dokladu, datum vydání a platnosti dokladu, identifikace osoby, na jejíž jméno/název byl doklad vystaven;
* v části IV. oddíl C - konkrétně část týkající se:
* *Zakázky na stavební práce: provedení stavebních prací uvedeného druhu* – zde dodavatelé specifikují referenční stavby, včetně údajů o popisu jejich předmětu v podrobnosti umožňující zadavateli ověřit rozsah a minimální úroveň požadovaných stavebních prací, finančním rozsahu plnění, datu zahájení, ukončení a specifikaci objednatele (viz bod 17.1.2 Zadávací dokumentace)
* *Technici či technické útvary pro kontrolu kvality a Zakázky na stavební práce: technici či technické útvary k provedení prací* - zde dodavatelé specifikují bližší údaje o svém realizačním týmu dle požadavků zadavatele uvedených v bodě 17.1.3 Zadávací dokumentace
* *Podíl subdodávek* - v případě, že dodavatelé prokazují chybějící část kvalifikace poddodavateli, pak jsou povinni uvést všechny informace požadované zákonem a v této Zadávací dokumentací dle bodu 14.3. a bodu 16; v případě, že dodavatelé využijí poddodavatele, aniž by jimi prokazovali chybějící kvalifikaci, pak jsou povinni uvést údaje dle bodu 21 Zadávací dokumentace (viz část II., oddíl C JEO)

**Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu se jmenovanou Směrnicí a prováděcím nařízení neumožňuje dodavatelům v části IV formuláře JEO použití položky *Souhrnné prohlášení o všech kvalifikačních kritériích pro výběr.***

### Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 2 zákona nebo technickou kvalifikaci podle ust. § 79 zákona společně.

Podává-li nabídku v otevřeném řízení více dodavatelů společně, jsou tito povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (dále jen „smlouva společných dodavatelů“).

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Účastník zadávacího řízení může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 zákona) prostřednictvím jiných osob.

Účastník zadávacího řízení je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) **doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 jinou osobou** a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník zadávacího řízení oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. (dále jen „závazek podle písm. d)“)

**Prokazuje-li účastník zadávacího řízení prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí závazek podle písm. d) obsahovat výslovný závazek, že jiná osoba bude vykonávat konkrétní (tj. určitě specifikované) práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.**

### Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá účastník zadávacího řízení v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka.

Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si v souladu s ust. § 45 odst. 3 zákona vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

### Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Dozví-li se zadavatel, že účastník zadávacího řízení výše uvedenou povinnost nesplnil, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

## Základní způsobilost

### Vymezení základní způsobilosti

Způsobilým dle ust. § 74 odst. 1 zákona **není** dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### Způsob prokázání základní způsobilosti

V souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Je-li **dodavatelem právnická osoba**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**

a) **zahraniční právnické osoby**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) **české právnické osoby**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v ust. § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

## Profesní způsobilost

V souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona účastník zadávacího řízení prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále účastník zadávacího řízení dle ust. § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Předloží konkrétně tato živnostenská oprávnění:

* provádění staveb, jejich změn a odstraňování
* výkon zeměměřičských činností
* projektová činnost ve výstavbě.

Dále účastník zadávacího řízení dle ust. § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník zadávacího řízení předloží konkrétně tyto doklady:

* osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“).

**Účastník zadávacího řízení, který je zahraniční právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, je oprávněn prokázat splnění profesní způsobilosti předložením příslušné autorizace získané v zahraničí, a to v rozsahu, který požaduje zadavatel.**

**Prokazuje-li účastník zadávacího řízení profesní způsobilost ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona prostřednictvím jiné osoby ve smyslu ust. § 83 zákona (tzn. je-li držitel dokladu požadovaného zadavatelem v rámci profesní způsobilosti ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona), je nutné, aby byl v žádosti o účast prokázán smluvní, případně jiný obdobný právní vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona, a aby byly zadavateli předloženy doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti této jiné osoby.**

**V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou (nebo mezi poddodavatelem účastníka zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou), pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení této odborně způsobilé osoby, že se bude účastnit na plnění zadávané veřejné zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem účastníka (nebo poddodavatele účastníka)** – **v obou případech nepostačuje čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení (nebo jeho poddodavatele)**.

## Technická kvalifikace

### Vymezení technické kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje informace a doklady:

* dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a též
* dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona

#### Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a způsob jejich prokázání

Dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ve formě písemného čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace. V tomto seznamu dodavatel vyznačí, zda byly provedené stavební práce splněny společně s jiným dodavatelem (např. v rámci sdružení). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (dále jen „osvědčení“).

Rovnocenným dokladem k osvědčení je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl:

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Ve výše uvedených případech musí být z předloženého osvědčení patrné, které konkrétní stavební práce a v jakém rozsahu realizoval v rámci dané zakázky dodavatel sám vlastními kapacitami.

#### Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 5 let provedl stavební práce obdobného charakteru a rozsahu, za které se považují:

* 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 40 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů (bez přípojek) / na stavbu;
* 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 750 m / na stavbu (dodavatelsky);
* 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu, v profilu min. DN 300 a v délce min. 250 m / na stavbu;
* 1 stavbu zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu z tvárné litiny se zámkovými (nebo zakusovacími) spoji v délce min. 50 m.

**Z předloženého osvědčení či jiného rovnocenného dokladu musí vždy jednoznačně vyplývat, že byly výše uvedené stavební práce realizovány v zadavatelem požadovaném objemu a kvalitě – např. že zadavatelem požadovaná referenční stavba byla provedena v otevřeném výkopu, případně že vodovod obsahuje zámkové (zakusovací) spoje; pokud osvědčení tyto informace neobsahuje, pak je účastník zadávacího řízení povinen v žádosti předložit doplňující doklady, z nichž je tato skutečnost patrná (např. výkaz výměr, dotčená část projektové dokumentace, apod.).**

**V případě doložení referenčního listu stavby realizované ve sdružení dodavatelů, jehož byl účastník členem a které se však na nyní zadávané veřejné zakázce nebude podílet, je účastník povinen prokázat, kterou část díla realizoval v rámci sdružení vlastními kapacitami (např. soupisem prací včetně čestného prohlášení ostatních členů sdružení, že uvedené stavební práce účastník realizoval vlastními kapacitami; nebo prohlášením objednatele stavebních prací či daňovým dokladem vystaveným účastníkem a adresovaným sdružení, v němž jsou uvedené fakturované položky soupisu prací). K prokázání technické kvalifikace nepostačuje čestné prohlášení účastníka, že uvedený výčet stavebních prací realizoval v rámci sdružení vlastními kapacitami či účastníkem podbarvené položky soupisu prací.**

*Pozn. V případě, že dodavatel realizoval stavební zakázku zahrnující rekonstrukci (nebo výstavbu) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů* *v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 40 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů* ***a současně*** *byly v rámci této zakázky provedena rekonstrukce (nebo výstavba) vodovodního řadu z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 750 m* ***a současně*** *byly v rámci této zakázky provedena rekonstrukce (nebo výstavba) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu, v profilu min. DN 300 a v délce min. 250 m* ***a současně*** *byla v rámci této zakázky provedena rekonstrukce (nebo výstavba) vodovodního řadu z tvárné litiny se zámkovými (nebo zakusovacími) spoji v délce min. 50 m,* ***může tuto referenční zakázku na stavební práce doložit současně k prokázání všech výše uvedených požadavků zadavatele na stavební práce*** *(účastník tak zadavateli může prokázat, že realizoval stavební práce obdobného charakteru a rozsahu požadovaného zadavatelem v rámci tohoto kritéria technické kvalifikace předložením minimálně 2 a maximálně 7 realizovaných staveb).*

#### Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona a způsob jejich prokázání

Dodavatel předloží pro **osobu hlavního stavbyvedoucího** (dále jen **„hlavní stavbyvedoucí“)**:

* osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
* čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího
* o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4. na nichž se tato osoba podílela v pozici min. stavbyvedoucího,
* o délce praxe,
* že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
* zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Dodavatel předloží pro **osobu stavbyvedoucího** (dále jen **“stavbyvedoucí“**):

* osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
* čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího
* o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4., na nichž se tato osoba podílela v pozici min. mistra nebo technika
* o délce praxe,
* že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
* zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

*Pozn. Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené osoby splňují níže uvedenou minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů.*

#### Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:

**Hlavní stavbyvedoucí:**

* je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
* má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;
* v rámci své praxe se na pozici min. stavbyvedoucího podílelnarealizaci:

*min. 3 vodohospodářských staveb ve finančním objemu min. 40 mil. Kč bez DPH / na stavbu, v intravilánu obce, zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady.*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího, v němž tato osoba označí min. 3 různé referenční vodohospodářské stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici min. stavbyvedoucího.

Vedle požadavků na pozici hlavního stavbyvedoucího zadavatel požaduje doložit, že účastník zadávacího řízení disponuje dalšími osobami tak, aby byla prokázána následující kvalifikace:

**Stavbyvedoucí:**

* je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru " stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství " ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
* má minimálně 3 roky praxe při řízení stavebních prací;
* v rámci své praxe se na pozici min. mistra nebo technika podílel na realizaci:

*min. 3 vodohospodářských staveb ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH / na stavbu, v intravilánu obce, zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady.*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího, v němž tato osoba označí min. 3 různé referenční stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici min. mistra nebo technika.

**Zadavatel upozorňuje, že uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení může naplnit skutkovou podstatu trestného činu dle ust. § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**

## Požadavky na plnění veřejné zakázky

**Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, konkrétně se jedná o práce na vodovodním řadu.**

Pozn. Výše uvedený požadavek zadavatele je třeba zohlednit při prokazování technické kvalifikace spočívající v doložení provedení min 2 staveb zahrnujících provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 750 m / na stavbu; (k tomu viz čl. 17.1.2 zadávací dokumentace).

## Kritéria pro zadání zakázky

### Hodnocení nabídek

V souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

### Pravidla pro hodnocení nabídek

#### Kritéria hodnocení a váha mezi kritérii

Podané nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících hodnotících kritérií:

1. Lhůta výstavby s váhou 10 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 % (kritérium nákladů)

*Ad. 1) Lhůta výstavby s váhou 10 %*

Lhůta výstavby se rozumí účastníkem zadávacího řízení nabídnutá lhůta výstavby dle čl. III bodu 3 návrhu smlouvy o dílo. Zadavatelem předpokládaná maximální délka lhůty výstavby je stanovena na **73 týdnů ode dne následujícího po dni předání staveniště**.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn předpokládanou maximální délku lhůty výstavby stanovenou zadavatelem zkrátit, a to pouze o celé týdny.

Účastník uvede celkový počet týdnů trvání výstavby do návrhu smlouvy o dílo.

Při stanovení případného zkrácení lhůty výstavby předpokládané zadavatelem musí účastník zadávacího řízení zohlednit technologické možnosti provádění jednotlivých prací, a to i s ohledem na předpokládané klimatické podmínky a termínovou návaznost prací uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.

Účastník zadávacího řízení musí dbát o to, aby uváděl všude v dokumentech nabídky stejnou lhůtu výstavby – hodnotí se lhůta výstavby uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

*Ad. 2) Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 %*

Výší nabídkové ceny bez DPH se rozumí celková cena bez DPH. Tato celková cena bez DPH musí obsahovat veškeré náklady, včetně zisku účastníka zadávacího řízení, nutné k řádné realizaci díla. Současně s tím musí být celková cena bez DPH stanovena v souladu s očekávaným vývojem cen k datu předání díla.

Musí být uvedena:

celková cena v Kč bez DPH

Nabídková cena bude doložena položkovými rozpočty zpracovanými podle soupisu prací a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení si může zvolit, zda uvede nabídkovou cenu vyjádřenou v desetinných číslech nebo ji zaokrouhlí. Zadavatel však upozorňuje, že ať už je nabídková cena v jakékoliv podobě, musí být stejná ve všech dokumentech nabídky. Hodnocena bude nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

#### Metoda vyhodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle jednotlivých kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného jednotlivého kritéria.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podle této metody provede zadavatel hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví zadavatel pořadí úspěšnosti tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu hodnot jednotlivých kritérií.

Pokud bude zadavatel některou z hodnot v číselně vyjádřitelném hodnotícím kritériu považovat za nepřiměřenou povaze závazku, který v daném dílčím hodnotícím kritériu vyjadřuje, přidělí takovému hodnotícímu kritériu v nabídce účastníka zadávacího řízení 0 bodů.

*1) Kritérium Lhůta výstavby*

Pro kritérium Lhůta výstavby, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria Lhůta výstavby:

Zadavatel bude hodnotit lhůtu výstavby nabídnutou účastníkem v návrhu smlouvy o dílo bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejkratší délka lhůty výstavby

--------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů)

hodnocená délka lhůty výstavby

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

*2) Kritérium Výše nabídkové ceny bez DPH*

Pro kritérium Výše nabídkové ceny bez DPH, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria Výše nabídkové ceny bez DPH:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení v návrhu smlouvy o dílo bodovací metodou. Nabídková cena účastníka zadávacího řízení bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

----------------------------------------------------- x 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

## Podmínky a požadavky na zpracování nabídky v otevřeném řízení

### Obecné požadavky na podanou nabídku

Nabídka ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. f) zákona bude podána:

* v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
* v českém jazyce, nevyplývá-li ze zákona jinak
* akceptované formáty dokumentů: .pdf, .doc, .xls (zadavatel požaduje, aby byl návrh smlouvy o dílo doložen ve formátu .doc a .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf).

### Členění nabídky v otevřeném řízení, obsah

Nabídka v otevřeném řízení musí obsahovat zejména následující dokumenty:

* krycí list nabídky v otevřeném řízení s identifikačními údaji účastníka zadávacího řízení,
* doklady účastníka zadávacího řízení prokazující jeho kvalifikaci:
  + doklady prokazující splnění základní způsobilosti (čl. 15 zadávací dokumentace)
  + doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (čl. 16 zadávací dokumentace)
  + doklady prokazující splnění technické kvalifikace (čl. 17 zadávací dokumentace),
* pokud dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, pak bude jeho nabídka obsahovat doklady dle ust. § 83 odst. 1 zákona.
* v případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak musí nabídka obsahovat smlouvu společných dodavatelů (dle čl. 14.2 Zadávací dokumentace).
* čestné prohlášení o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky (čl. 21 zadávací dokumentace),
* čestná prohlášení členů realizačního týmu,
* návrh smlouvy o dílo, který bude zahrnovat obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy o dílo,
* položkový rozpočet zpracovaný v podrobnosti dle soupisu prací a výkazu výměr zadávací dokumentace,
* čestné prohlášení k nabídce,
* dotazník k nabídce.

Návrh smlouvy o dílo bude doložen ve formátu .doc a .pdf.

### Členění nabídky v otevřeném řízení v případě plnění části kvalifikace jinou osobou

Pokud účastník zadávacího řízení prokazuje splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, pak bude jeho nabídka v otevřeném řízení obsahovat doklady dle ust. § 83 odst. 1 zákona.

### Členění nabídky v otevřeném řízení podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku v otevřeném řízení podává společně více dodavatelů, pak musí nabídka v otevřeném řízení obsahovat smlouvu společných dodavatelů (dle čl. 14.2 zadávací dokumentace).

## Požadavky na plnění veřejné zakázky, poddodavatelský systém

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje zadavatel, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

* určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a
* předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník zadávacího řízení současně uvede identifikační údaje (dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona) a kontaktní údaje každého poddodavatele.

## Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona požaduje, aby vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (případně kvalifikaci poddodavatelů, pokud jimi účastník prokazuje svou chybějící kvalifikaci).

## Lhůta pro podání nabídky v otevřeném řízení, lhůta pro podání námitek

Nabídky v otevřeném řízení budou podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

**Námitky podle § 242 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zohlednil tuto skutečnost v délce lhůty pro podání nabídek.**

## Elektronické otevírání obálek

Elektronické otevírání nabídek se uskutečnípo uplynutí lhůty pro podání nabídek a **je neveřejné.**