# Příloha č. 10 Sumarizace nabídkové ceny dle jednotlivých činností

|  | Dílčí plnění | Okamžik fakturace | Celková cena dílčího plnění Kč bez DPH (účastník nebude vyplňovat, údaje vyplní zadavatel před podpisem smlouvy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncepční řešení Stavby | po dokončení Koncepčního řešení Stavby a převzetí Objednatelem |  |  |
| 2. | Část plnění POS | 70 % z ceny po předání Objednateli k závěrečným připomínkám |  |  |
|  |  | 30 % z ceny po nabytí právních účinků souhlasu k odstranění stavby |  |  |
| 3. | Část plnění zajištění POS | po nabytí právních účinků souhlasu k odstranění stavby |  |  |
| 4. | Část plnění DSR | 70 % z ceny po předání Objednateli k závěrečným připomínkám |  |  |
|  |  | 30 % z ceny po nabytí právní moci společného povolení |  |  |
| 5. | Část plnění zajištění DSR | po nabytí právní moci společného povolení |  |  |
| 6. | Část plnění zajištění dokumentace pro Zjišťovací řízení | po vydání konečného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení |  |  |
| 7. | Část plnění zajištění Zjišťovacího řízení (v rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí – EIA) | po vydání konečného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení |  |  |
| 8. | Část plnění zajištění dokumentace pro Navazující řízení | po nabytí právní moci konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení |  |  |
| 9. | Část plnění zajištění Navazujícího řízení (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pouze bude-li EIA vyžadována) | po nabytí právní moci konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení |  |  |
| 10. | Část plnění PDPS | po vypořádání veškerých připomínek Objednatele k PDPS Zhotovitelem a konečném převzetí PDPS Objednatelem |  |  |
| 11. | Část plnění Poskytování součinnosti | po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti |  |  |
| 12. | Část plnění Autorský dozor | 10 % z ceny za Část plnění Autorský dozor po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský dozor vykonáván až do výše 80 % z ceny za Část plnění Autorský dozor |  |  |
|  |  | 20 % z ceny za Část plnění Autorský dozor po dokončení Části plnění Autorský dozor |  |  |