**Demolice budov ČSAD – zadání na projektanta**

ZD na PD a povolení odstranění rozdělit do dvou samostatných částí včetně VV a RO:

A. Opravárenský závod

B. Čerpací stanice PH

Předpokládaná cena demolice 30 mil kč (15 + 15)

1. **Opravárenský závod**

SO 01 Vrátnice na pozemku p.č. 795/7

SO 02 Zázemí na pozemku p.č. 795/9

SO 03 Zázemí na pozemku p.č. 795/8

SO 04 Objekt na pozemku p.č. 795/6

SO 05 Hala na pozemku p.č. 795/5

SO 06 Hala na pozemku p.č. 795/1

SO 07 Hala na pozemku p.č. 795/2

SO 08 Administrativní budova na pozemku p.č. 798/2

SO 09 Hala na pozemku 796/2

SO 10 Úprava ploch areálu (srovnání, dosypání recyklátem)

SO 11 Oplocení

*Pozn. Připravit přípojné body TI pro buňku?*

Dotčené pozemky:

p.č. 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 795/8, 795/9, 796/1, 796/2, 796/3, 796/6, 797/3, 797/4, 797/5, 798/1, 798/2, 798/3 vše v k.ú. Trnitá

1. **Čerpací stanice PH**

SO 12 Čerpací stanice včetně podzemních nádrží na pozemcích p.č. 868, 869/1

SO 13 Myčka autobusů na pozemcích 869/3, 866/3

SO 14 Úprava ploch areálu (srovnání, dosypání recyklátem)

Dotčené pozemky:

p.č. 866/3, 866/4, 868, 869/1, 869/3 vše v k.ú. Trnitá

1. **Areál za vlečkou**

Není předmětem ZD, má zpracovanou PD a vydaný souhlas s odstraněním stavby v rámci PPO etapy IX, X, XI č.j. MCBS/2022/0114910/HYSI ze dne 18.07.2022

Dotčené pozemky:

p.č. 801/1, 801/2, 801/3, 802/1, 802/2 vše v k.ú. Trnitá

Akce bude hrazena z ORG 33484 – Nová Rosická.