Technická studie

Ulice Veletržní

Obsah

- Důvody pro pořízení vyhledávací studie

- Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

- Cíle vyhledávací studie

- Požadavky pro řešení

- Limity využití území

- Požadavky na způsob a rozsah zpracování vyhledávací studie

- Podklady pro řešení

# Důvody pro pořízení studie

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie uličního prostoru a uspořádání ulice Veletržní, která bude sloužit jako podklad pro další části projektové přípravy v rámci rekonstrukce ulice Brněnskými vodárnami a kanalizacemi.

V současné době je v ulici Veletržní řešeno několik záměrů, které vyžadují celkovou koordinaci a sjednocení do podoby ucelené komplexní studie.

Mezi aktuální záměry patří:

- Přesun stávající trolejbusové a autobusové zastávky MHD Výstaviště - hlavní vstup

- Vedení cyklistů při jižní straně ulice v přidruženém dopravním prostoru a návaznost na stávající opatření v ulici Rybářská. Trasa musí zahrnovat provedení cyklistů nově zbudovanou zastávkou MHD, které bude komfortní a bezpečné jak pro cyklisty, tak i pro chodce a bude splňovat podmínky bezbariérovosti.

- Oprava chodníku při jižní straně ulice Veletržní kolem bytových domů.

- Oprava kanalizace a vodovodního potrubí (není obsahem technické studie)

Vzhledem k rozsahu plánované rekonstrukce je součástí studie:

- Krajinářská koncepce – ochrana stromů a možnosti nových výsadeb

- Prověření možností zklidnění dopravy při vjezdu do ulice Rybářská, která se nachází v zóně 30

- Prověření možností parkování

# Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Dokumentace bude zpracována pro ulici Veletržní v rozsahu mezi ulicemi Křížkovského a vjezd před objektem Mendlovo náměstí 15b. Studie bude řešit pouze vozovku a přilehlé chodníky mezi tělesem tramvajové tratě ze severu a parkem obklopujícím Letohrádek Mitrovských a panelovými domy (viz schéma na str. 6):

Ulice Veletržní vznikla v 60. letech 20. století radikální přestavbou Mendlova náměstí a jeho bezprostředního okolí. Historické struktury původní zástavby byly ve velkém měřítku zdemolovány a násilně tak ustoupily rozvíjející se městské dopravě a sídlišti. Dnes má ulice převážně dopravní charakter, je zde vedena významná tramvajová trať, několik linek trolejbusů a autobusů a intenzita individuální automobilové dopravy dosahuje 6000 vozidel/24 hod, z toho 11 % nákladní dopravy. Denně ulicí Veletržní projede 200 cyklistů.

Podle platného územního plánu je lokalita někdejší oděvní továrny Kras za stávajícími panelovými domy rozvojovou lokalitou, avšak budoucnost developerského projektu Mendel Plaza je momentálně nejistá.

Park obklopující barokní zámeček Mitrovských i široké travnaté pásy podél komunikace a mezi panelovými domy jsou významnou městskou zelení.

Přechod parkové zeleně je podpořen lipovým stromořadím, která je dle správce ve většině v dobrém stavu.

Na oblast Mendlova náměstí byla Kanceláří architekta města Brna uspořádána v roce 2018 architektonická soutěž, která definovala organizaci dopravy i v přilehlých ulicích.

- Cíle technické studie

Cílem studie je prověření možností uspořádání uličního profilu tak, aby vznikl atraktivní a živý veřejný prostor respektující charakter místa. Návrh musí zahrnovat výše zmíněné módy dopravy (chodci, cyklisté, MHD, IAD, statická doprava) a všem uživatelům nabídnut bezpečnou, komfortní a atraktivní možnost přepravy.

Součástí studie bude krajinářská koncepce – ochrana stromů a možnosti nových výsadeb i vhodné umístění potřebného mobiliáře.

Studie bude zahrnovat základní rozvahu nad vhodnými materiály (zohlední estetické a uživatelské kvality) a uplatní principy modrozelené infrastruktury a možné konflikty těchto principů s dopravním řešením a řešením technické infrastruktury.

# Požadavky na řešení

Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace, Plánu udržitelné městské mobility, stávající i plánované zástavby, existujících i plánovaných dopravních vazeb v území, intenzit dopravy a inženýrských sítí. Navržené řešení bude vycházet z platné legislativy (zákony, vyhlášky, ČSN, TP). Doporučujeme řídit se Principy tvorby veřejných prostranství města Brna.

- Projekt bude vypracován v souladu s požadavky BSP.

- Projekt bude dbát na ochranu stávajících stromů dle platné legislativy: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Návrh bude reflektovat principy řešení modrozelené infrastruktury a bude se zabývat možnými konflikty těchto principů s dopravním řešením a řešením technické infrastruktury.

Návrh prověří možnost výsadby stromořadí v zeleném pásu na jižní straně v úseku Mendlovo náměstí x Rybářská.

V úseku Rybářská x Křížkovského je možné v odůvodněném případě přistoupit k odstranění stávajících, v nedávné době vysazených, stromů. Ovšem za předpokladu, že budou nahrazeny v jiné vyhovující poloze.

Výběr druhů nových stromů musí odpovídat nárokům městského prostředí, musí odpovídat dimenzím ulice a musí být zohledněna dopravní technická infrastruktura (troleje).

Návrh prověří změnu uspořádání parkování v celém úseku při severní straně ulice s možností výsadby nového stromořadí.

V úseku Mendlovo náměstí x Rybářská řešit zřízení trvalého stanoviště nádob na tříděný odpad dle připravovaného Standardu stálých stanovišť nádob na komunální odpad.

Návrh bude respektovat kompozici stávajícího historického parku u letohrádku Mitrovských.

Studie musí být v souladu s výsledky architektonické soutěže.

Dokumentace musí obsahovat:

- prověření dopravních vztahů v území za použití dostupných dat

- vyhodnocení majetkoprávních vztahů

- přemístění zastávky a její bezbariérové řešení

- řešení cyklistické dopravy s preferencí vedení v přidruženém dopravním prostoru s ohledem na pohyb chodců a bezbariérové řešení

- napojení navrhovaného cyklistického opatření v ulici Hlinky na opatření v ulici Veletržní

- bezpečné vyvedení cyklistů do hlavního dopravního prostoru a řešení návazností cykloopatření v křižovatkách

- krajinářskou koncepci (ochrana stromů a možnosti nových výsadeb)

- základní rozvahu nad vhodnými materiály

- řešení modrozelené infrastruktury a možné konflikty těchto principů s dopravním řešením a řešením technické infrastruktury

- rozvahu nad navázáním rozvojové lokality Mendel Plaza

- návrh technického řešení

- odhad finančních nákladů (popř. jejich srovnání)

- odvodnění ulice v souladu s principy modrozelené infrastruktury

# Limity využití území

Limity využití lokality jsou dány zejména vymezením řešeného území, stávající zástavbou, existující dopravní infrastrukturou, plochami zeleně a případnými budoucími záměry v dané lokalitě. Součástí stavebních úprav ulice nebude změna umístění stávajících trakčních sloupů sdružených s veřejným osvětlením.

# Požadavky na způsob a rozsah zpracování vyhledávací studie

Dokumentace bude odevzdána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 3 x digitálně na CD nosiči nebo flash disku.

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD/DVD/flash disku musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo.

V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy a průběžná pracovní jednání, přičemž na prvním jednání je nutné prezentovat alespoň první skici návrhu.

Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Rozsah zpracování

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

- SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ, KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (SÍTĚ), PŘÍPADNĚ VARIANT ŘEŠENÍ

- KOORDINAČNÍ SITUACE

- PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ ŘEZY

- VÝKRES MAJETKOVÝCH VZTAHŮ

- ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ

- DOPADY DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

- DETAILY DLE POTŘEBY

- DALŠÍ PŘEHLEDNÉ VÝSTUPY (vizualizace/perspektivní zákresy/schéma využití ploch)

- MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

- DOKLADY

V průběhu zpracování může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace může být upřesněn po výrobních výborech.

Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována.

Požadovaný termín vypracování vyhledávací studie

Požadovaný termín ukončení je do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

# Podklady pro řešení

- ÚPmB

- Upravený návrh ÚPmB

- Plán udržitelné městské mobility

- Brněnské stavební předpisy

- Generel cyklistické dopravy

- Generel pěší dopravy

- Plochy významné zeleně

- Pasport zeleně

- Ortofotomapa

- Mapy města Brna – polohopis a výškopis

- Mendlovo náměstí - Urbanisticko-architektonická vyzvaná jednofázová ideová soutěž - KAM (2018)

- Prověření vedení cyklistů v ulici Hlinky a Veletržní - BKOM (2024)

- Hlinky – studie vedení cyklistické stezky - PK OSSENDORF s.r.o. (2006)

V Brně, květen 2025

Zpracoval: Ing. arch. Jana Zavřelová