| f.3 Harmonogram prací, etapizace stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace (2. a 3. etapa) |  |  |  | Datum: 03/2018 |
| Podnázev: Zásady organizace výstavby |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Maloměřice a Obřany |  | Adresa: Selská 66, 614 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

# HARMONOGRAM A ETAPIZACE

### Harmonogram

Předpokládaná doba zahájení stavby		02/2020

Doba trvání stavby							12 měsíců

Předpokládaná doba ukončení stavby		02/2021

### etapizace

Stavba byla dle DUR členěna na 3 etapy, které obsahovaly tyto stavební objekty:

SO 01 Splašková stoka

SO 02 Kanalizační přípojky –(není součástí projektu)

SO 03 Přeložka vodovodu v ulici Obřanská

Tato dokumentace však řeší pouze 2. a 3. etapu, tedy druhou část SO01, která následuje po stavbě 1. etapy. Tato etapa se dále nijak nedělí.

1.Část SO 01 „Splašková stoka“ a objekt SO 03 „Přeložka vodovodu v ulici Obřanská“ spadají do 1. etapy jsou již dokončeny.

Brno, březen 2018					vypracoval: Ing. Tomáš Pleský