# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

žlutě vyznačené údaje doplní účastník

1. Statutární město Brno

zastoupené:			JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

sídlo:				Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČO:				44992785

DIČ:				CZ44992785

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s.

č. ú.:				111211222/0800

zástupce ve věcech technických: JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství

a zemědělství Magistrátu města Brna

tel: 				542 174 015

e-mail: 				kolkova.marta@brno.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2. …název…

zastoupený:			…

sídlo:				…

zapsaný:			v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …, v oddílu …,

vložce …

IČO:				…

DIČ:				…

bankovní spojení:		...

č. ú.:				…

zástupce ve věcech technických: …

tel: 				…

e-mail: 				…

(dále jen „Zhotovitel“)

v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 – 2027“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla realizována objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „Realizace opatření 
na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 – 2027“ a poskytnutí výhradní licence k jejímu užití Objednateli. Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou etap:

Etapa I – posouzení aeračního systému a dávkovacího zařízení, vypracování min. tří a stanovení tří nejlepších (nejvhodnějších) variant, a to z hlediska jejich účinnosti a ekonomické výhodnosti 
a s ohledem na vyhodnocení za předcházející etapy projektu a stávající povolení (rozhodnutí 
a souhlasy);

Etapa II – zpracování projektové dokumentace zvolených variant.

- Zpracovaná projektová dokumentace bude odevzdána ve 3 vyhotoveních v digitální podobě na CD a ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.

- Podkladem pro zpracování projektové dokumentace budou zejména:

- zadání veřejné zakázky

- povolení (rozhodnutí a souhlasy)

- zprávy za dobu trvání projektu

- data monitoringu za dobu trvání projektu

- studie „VN Brno – vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržení kvality vody“ z roku 2017

- Objednatel před uzavřením této smlouvy předal Zhotoviteli zadání veřejné zakázky včetně příloh (dále jen „zadání“). Zhotovitel prohlašuje, že podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

II. Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele předmět plnění dle této smlouvy, pouze však do výše maximální možné ceny, která vznikne součtem cen dle čl. V této smlouvy a činí …,- Kč bez DPH (dále jen „maximální možná cena“).

- Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

- Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Na úvodním výrobním výboru bude Zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Výstupní výrobní výbor Zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

# III. Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

- Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude po Zhotoviteli požadovat plnění Etapy II dle 
čl. I. této smlouvy v návaznosti na posouzení výsledků Etapy I. O výsledku tohoto posouzení je povinen informovat Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od převzetí plnění Etapy I.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

- Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla a za tím účelem svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.

IV. Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

# Termín zahájení provádění díla:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín odevzdání Etapy I:	do tří měsíců od účinnosti smlouvy

Termín odevzdání Etapy II: 	do sedmi měsíců od účinnosti smlouvy

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

V. Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

| Část díla | Cena díla bez DPH | DPH | Cena díla vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa I. | …,- Kč | …,- Kč | …,- Kč |
| Etapa II. | …,- Kč | …,- Kč | …,- Kč |
| Celkem | …,- Kč | …,- Kč | …,- Kč |

- Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady 
na vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami 
po úřadech apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod.

- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se 
na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

- Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání 
a převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem Objednatele.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (ust. § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

- Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli v případě převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Pokud Objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, bude do 30 dnů od doručení faktury provedena úhrada za cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu, podepsaného (odsouhlaseného) Objednatelem, resp. technickým zástupcem Objednatele, má Objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu 
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

- Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Dokončení a předání díla

  - Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání Objednateli 
na adrese Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Kounicova 67, Brno.

  - Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

  - O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíše technický zástupce objednatele i Zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

  - Jestliže Objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které 
se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost 
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců začne běžet ode dne převzetí projektové dokumentace Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou 
za jakost se Zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití 
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

  - Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

  - Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

  - Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení a vadu.

  - Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok 
na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

  - Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. IV této smlouvy,

- prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. IV této smlouvy delší než 30 dnů.

  - Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

X. Licence

  - Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující Objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu 
a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

  - Objednatel není povinen licenci využít.

  - Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

  - Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.

  - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XI. Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla

- Schválení díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.

- Vlastnické právo přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než Objednateli.

- Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

- Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

- Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.

- Právní vztahy, touto smlouvou neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

- Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, bez omylů a nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi R8/… konané dne …………2021.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Zásady sociální odpovědnosti

- Položkový rozpočet

| V Brně dne ……………… ______________________________ statutární město Brno JUDr. Marta Kolková vedoucí Odboru VLHZ MMB pověřená podpisem R8/… | V …………………… dne ……………… ___________________________ …………… |
| --- | --- |