SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

_________________________________________________________________________

# SMLUVNÍ STRANY

  - OBJEDNATEL

Název:	Statutární město Brno

Se sídlem:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO:	449 92 785

DIČ:	CZ 44992785

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu:	43 - 325 980 02 97/0100

Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

K podpisu této smlouvy pověřen:	Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

společnost Brněnské komunikace a. s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

František Dobeš, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

(dále jen „objednatel“)

  - ZHOTOVITEL

Název:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Zastoupený ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, a nevyplývá-li z povahy                                       právního vztahu něco jiného, svým jménem realizovat zakázku dle pokynu        objednatele pro akci:

„Tramvaj Plotní - Svatopetrská studna“.

## Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce – úprava a sanace objevené studny, její zakomponování do nově upravené situace pěší komunikace při ulici Svatopetrské. Část nad terénem bude vyvedena na stanovenou úroveň Q100 a bude doplněna výtvarným dílem s vnitřním nasvícením, které bude také zakrývat estetickým způsobem ústí studny.  Součástí díla bude i informační panel s vysvětlujícími informacemi o historickém objektu studny. Součástí předmětu díla je i zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a Geodetického zaměření stavby.

- další požadavky na provedení díla:

## osvětlení staveniště včetně případného dopravního značení

## zabezpečení potřebných povolení ke zvláštnímu užívání komunikací veřejného prostranství

## uhrazení nákladů na nutná, úřady stanovená opatření k realizaci stavby

## dodržení kvalitativních a kvantitativních podmínek vymezených projektovou dokumentací, právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a podmínkami zadavatele

## zhotovitel bude stavební práce koordinovat se zhotovitelem stavby „Tramvaj Plotní“ společností IMOS Brno a.s., stavbyvedoucí Ing. Pavel Bartoník (bartonikp@imosbrno.eu) a zásah do stávajících chodníků se správcem komunikace společností Brněnské komunikace a.s.

## Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

## DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

## DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

## DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn.

## Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

## Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické zaměření.

## Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

## Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v 1. odrážce tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

## Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

## Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

## Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

## Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

## soupis prací,

## projektová dokumentace „Tramvaj Plotní - Svatopetrská studna“ – PDPS z 02/2021

## přehledná situace stavby,

## písemné pokyny objednatele,

## technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,

## technické kvalitativní podmínky.

# CENA DÍLA

## Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:

## bez DPH:

## DPH 21%:

## celkem s DPH:

## Cena je položkově členěna v příloze č. 1 - položkový rozpočet prací, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla. Jednotkové ceny obsažené v tomto položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu provádění díla. Tato cena nebude předmětem žádných úprav, s výjimkou prací, které nebyly prováděnynebo rozšířením předmětu zakázky nebo změnou zákonné sazby DPH.

## Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

## a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,

## b)  pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

## Vlastní dílo bude realizováno podle platných ČSN a technických předpisů, použité technologie v souladu s bezpečnostními předpisy na ochranu zdraví pracujících a předpisy protipožární ochrany.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Objednatel se zavazuje uhradit dílo na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem                   do 5. dne následujícího měsíce po kompletním předání díla formou smluvními stranami odsouhlaseného protokolu o bezvadném předání díla.

## Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

## Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a číslo účtu, na který se má provést úhrada faktury
- přesné označení díla
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

## Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje, nebo byla vystavena neoprávněně. V tom případě zhotovitel vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.	Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 92e, ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně   jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání DPH.

# DOBA PLNĚNÍ

## Požadovaná realizace:

## Termín zahájení prací:   následující den po podpisu smlouvy o dílo

## Termín předání díla:      do 90 dnů od zahájení prací

## Lhůta sjednaná touto smlouvou v bodě 5.1 může být, není-li stanoveno jinak, měněna      pouze se souhlasem obou stran formou písemných dodatků k této smlouvě.

## I v případě prodloužení lhůty dle bodu 5.2 této smlouvy se však zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl dle možností dodržen původně sjednaný termín provedení a předání díla.

# Podklady, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE a zhotovitele

## Objednatel poskytne zhotoviteli podklady a údaje, případně jiná spolupůsobení.

## Objednatel se zavazuje, že se v době zpracování díla bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.

## Objednatel bude informovat o všech změnách, které budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

# VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

## Zhotovitel je povinen vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby minimálně v rozsahu stanoveném vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

## Stavební deník povede zhotovitel ode dne předání staveniště až do termínu protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, event. do doby odstranění vad 
a nedodělků.

## Zápisy ve stavebním deníku musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele. Dále mohou zápisy do stavebního deníku činit pouze jmenovaný zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí zhotovitele), zástupce objednatele, technický dozor objednatele (TDI) a zástupci příslušných orgánů státní správy. Odpovědný pracovník zhotovitele bude předkládat stavební deník objednateli denně, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel i zhotovitel se zavazují k vyjádření do 3 pracovních dnů k provedenému zápisu ve stavebním deníku. Jinak se má zato, že druhá smluvní strana souhlasí s provedeným zápisem.

# PROVÁDĚNÍ KONTROL

Průběžné kontroly

## Objednatel bude průběžně provádět kontrolu provedených prací tak, aby komplexní kontrola byla dokončena k předání a převzetí díla.

## Kvalita díla včetně materiálů, zařízení a odborných řemeslných prací musí být                                 v souladu s kvalitativními požadavky dle smlouvy, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

## Pověření pracovníci objednatele mají právo přístupu během pracovní doby na 
staveniště a všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou materiály určené k zabudování 
do díla vyráběny, zpracovány nebo jinak připravovány a zhotovitel je povinen tento přístup zabezpečit.

## Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prověření zakrývaných prací a konstrukcí, které budou dalším pracovním postupem zakryty v průběhu výstavby nejméně 3 pracovní dny předem a zasláním emailové zprávy. Objednatel je prověří v požadovaném termínu. V případě, že zástupce objednatele bude požadovat dodatečné odkrytí, zhotovitel tyto práce provede. Pokud při dodatečném odkrytí prací a konstrukcí budou zjištěny vady zhotovitele, tak nárok na prodloužení termínu nevzniká a náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací a konstrukcí nese zhotovitel.

## Zástupce objednatele je oprávněn písemně zápisem do stavebního deníku nařídit odstranění jakýchkoliv materiálů a zařízení, které jsou prokazatelně v rozporu s podmínkami této smlouvy a u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně zhotovitele.

# PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

## Ukončení díla - závazek zhotovitele zhotovit dílo je splněn jeho řádným ukončením.    Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a nebude-li mít nedostatky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.

## Předání a převzetí díla

    - Zhotovitel vyzve písemně objednatele minimálně 4 dny předem k převzetí a předání díla. Přejímací řízení bude zahájeno neprodleně a bude ukončeno přejímacím protokolem.

    - Zhotovitel předá objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla:

- Zhodnocení jakosti díla

- Soupis zjištěných vad a nedodělků

- Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění

- Záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích

- Atesty na materiály a výrobky ze Státní zkušebny ČR a doklady 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybraně stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla (1x opravená a potvrzená dokumentace + 1x digitální nosič ve formátu DGN).

    - Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku.

    - Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a zhotovitelem je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, tím požaduje jejich bezplatné odstranění bez zbytečného odkladu, není-li v protokolu uvedeno jinak.

# STAVENIŠTĚ

## Předání staveniště:

Objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli k bezplatnému užívání po dobu provádění stavby prosté práv třetích osob. O předání staveniště se učiní zápis.

Pokud v zápise o předání a převzetí staveniště vyplynou pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise.

## Provozování staveniště:

    - Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu realizace díla veškeré hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně a podmínky ochrany životního prostředí.

    - Zhotovitel dále zajistí pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelských firem.

    - Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je neprodleně povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

    - Zhotovitel je povinen objednateli nejméně 10 pracovních dní předem oznámit potřebu záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště (dále jen ZS). Bez tohoto oznámení nelze v daném místě zahájit práce. Povinnost zhotovitele je okamžitě ohlásit objednateli ukončení záboru pro ZS (ZS je i plocha pro kontejnery) na základě rozhodnutí o „Zvláštním užívání komunikace“, včetně provedení úprav povrchů komunikace. Náklady vzniklé z prodlení s ukončením záboru hradí zhotovitel.

    - Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto činností vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

    - Vznikne-li v důsledku porušení povinností zhotovitele popsaných v bodě 10.2. objednateli škoda, je zhotovitel povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši.

## Vyklizení staveniště:

    - Zhotovitel vyklidí a předá staveniště objednateli do 3 dnů od předání 
a převzetí celého díla, pokud smluvní strany nedohodnou jinak, např. lhůta na odstranění vad a nedodělků.

    - V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, zařízení a materiál musí zhotovitel umístit tak, aby nebránily bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů.

# SANKCE

## V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

## V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

## Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající vykonaným pracím ke dni odstoupení od smlouvy.

## V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

## Zhotovitel je vlastníkem zhotoveného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. Vlastníkem zhotoveného díla se od předání a převzetí stává objednatel. O předání a převzetí díla bude proveden písemný zápis.

## Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

## Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

## Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

## Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

## Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

## Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

## Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Doložka

Smlouva o dílo byla schválena na schůzi Rady města Brna ……… konané dne ………………

Příloha č. 1: položkový rozpočet prací

V Brně dne  . . . . . . . . . .	   V Brně dne  . . . . . . . . . . . .

Za objednatele:						Za zhotovitele:
              Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního MMB