Příloha č. 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
„Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod“

# Smlouva o zpracování studie

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele:	……………………….(ORG ____)

Číslo smlouvy zhotovitele:	………………………………………

- Statutární město Brno

Zastoupené:		JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:			Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:			44992785

DIČ:			CZ 44992785

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu:		111246222/0800

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Eva Kostková, Oddělení městské infrastruktury, Kancelář architekta města Brna, p.o. Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název jméno a příjmení: (identifikační údaje doplní účastník anebo vyplynou z nabídky účastníka)

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.

nebo

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

# Preambule a účel smlouvy

  - Objednatel hodlá zajistit zavedení hospodaření se srážkovými vodami do stávající zástavby ve městě Brně, pro což potřebuje studii proveditelnosti, která prověří možnosti zavedení hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech:

- Brno-Bohunice,

- Brno-Komín,

- Brno-sever,

- Brno-Nový Lískovec,

- Brno-Kohoutovice,

- Brno-Černovice a

- Brno-Židenice (společně dále jen „městské části“)

(dále jen „Studie“).

Podrobnosti jsou uvedeny v Technické specifikaci studie proveditelnosti projektu „ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ NA VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD“ (dále jen „Technické podmínky“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě interpretačních nejasností má přednost tato smlouva.

  - S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání Studie.

  - Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla realizována Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

  - Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je vytvoření Studie a poskytnutí výhradní licence k jejímu užití Objednateli. Studie bude zahrnovat:

- Analytickou pasáž

  - rešerše dostupných podkladů

  - terénní průzkum a analýza řešeného území

  - podrobné stanovení potenciálu území pro hospodaření se srážkovými vodami

- Návrhovou pasáž

- návrh opatření vč. jejich umístění

- základní údaje o návrhových plochách a objemech

- odhad investičních nákladů vč. podmiňujících investic (přeložky inženýrských sítí, stavební úpravy, zemní práce atd.)

- vyjádření „efektivity“ navržených opatření (poměr předpokládaných investičních nákladů a výměry napojené zpevněné nepropustné plochy)

- stanovení rozsahu navazujících průzkumných prací potřebných pro další stupně projektové dokumentace

- Doporučení a závěry

- výběr prioritních opatření a doporučení k realizaci

- identifikace potřebného stupně projektové dokumentace pro doporučená opatření

  - Zhotovená Studie musí obsahovat průvodní zprávu, fotodokumentaci z průzkumu povodí roztříděnou dle navržených opatření, hydrotechnické výpočty (výpočet akumulačních a retenčních objemů), přehledné grafické znázornění situace s vyhodnocením dostupnosti potenciálu pro hospodaření se srážkovými vodami a přehledné grafické znázornění situace s návrhem opatření.

  - Zhotovená Studie bude odevzdána 10x v digitální podobě (kompletní dokumentace ve formátu PDF; editovatelná podoba ve formátech *.docx, *.xls a *.dwg) a 10x v tištěné podobě.

  - Podkladem pro zpracování Studie budou zejména:

- Vymezení řešených lokalit

- Letecké snímky lokalit (odkaz WMS)

- Katastrální mapa s vymezením parcel a zpevněných nepropustných ploch v majetku města

- Technická mapa města Brna – polohopis, výškopis, inženýrské sítě

- Polohopisné a výškopisné zaměření kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu

- Aktuální výzva OPŽP „Programové období 2021-2027“

- Generel geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna

- Projektová dokumentace k vybraným nemovitostem (bude-li k dispozici)

- Smlouvy o odvádění odpadních vod k vybraným nemovitostem (bude-li k dispozici)

- Seznam plánovaných rekonstrukcí a stavebních úprav v řešeném území

- Zpracované studie a připravované projektové záměry

- Technické podmínky.

# Povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

  - Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Studie. Zhotovitel se také zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Studie formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Výrobních výborů se budou moci účastnit i zástupci městských částí či zástupci Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, IČO 05128820 (dále jen „Kancelář architekta města Brna“), která se podílela na přípravě zadávacích podmínek na veřejnou zakázku. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.

  - Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Zhotovitel se zavazuje zorganizovat vstupní jednání (výrobní výbor) za účelem koordinace postupu, na kterém bude rovněž moci specifikovat své požadavky na doplnění podkladů, při zpracování Studie za účasti Objednatele, městských částí, Brněnských vodáren a kanalizací a.s., Brněnských komunikací a.s., Kanceláře architekta města Brna p.o., Odboru územního plánování a rozvoje, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, a to ve lhůtě dle odst. V. 2. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na tomto jednání iniciovat jednání s Objednatelem a zástupci městských částí o dohodě na konkrétních termínech terénních průzkumů povodí v jednotlivých městských částech.

  - Zhotovitel se zavazuje za poskytnuté součinnosti (účasti) Objednatele a zástupce příslušné městské části, absolvovat terénní průzkum povodí městských částí a zpracovat analytickou část Studie, a to ve lhůtě dle odst.  V. 3. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje představit koncepci řešení pro městské části Brno-Kohoutovice, Brno-Bohunice a Brno-Nový Lískovec a následně zapracovat případné připomínky Objednatele k této koncepci, to vše ve lhůtách uvedených v odst. V. 4. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje představit koncepci řešení pro městské části Brno-Komín, Brno-Sever a následně zapracovat případné připomínky Objednatele k této koncepci, to vše ve lhůtách uvedených v odst. V. 5. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje představit koncepci řešení pro městské části Brno-Černovice a Brno-Židenice a následně zapracovat případné připomínky Objednatele k této koncepci, to vše ve lhůtách uvedených v odst. V. 6. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zorganizovat závěrečné projednání návrhu Studie (výrobní výbor) se zástupci Objednatele, městských částí, Brněnských vodáren a kanalizací a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO 46347275 (dále jen „Brněnské vodárny a kanalizace a.s.“), Brněnských komunikací a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO 60733098 (dále jen „Brněnské komunikace a.s.“), Kanceláře architekta města Brna se sídlem Zelný trh 331/12, 602 00 Brno (dále jen „Kancelář architekta města Brna, p. o.“), Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, se sídlem Kounicova 949, 602 00 Brno (dále jen „Odbor územního plánování“), Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna se sídlem 67, 601 67 Brno (dále jen „Odbor vodního a lesního hospodářství“) a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna se sídlem 67, 601 67 Brno (dále jen „Odbor životního prostředí)“ a převzít případné připomínky výše uvedených dotčených subjektů k návrhu Studie a zapracovat je do Studie, to vše ve lhůtách uvedené v odst. V. 7. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje odevzdat Zadavateli Studii ve lhůtě uvedené v odst. V. 8 této smlouvy.

  - V případě potřeby může Zhotovitel zorganizovat v průběhu plnění předmětu této smlouvy i další jednání či porady (výrobní výbory) se zástupci Objednatele, městských částí nebo Kanceláře architekta města Brna, případně dalších osob.

  - O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby, které se mají jednání či porad účastnit, vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (tj. výrobního výboru) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.

  - Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu této smlouvy, za účelem prohloubení znalostí studentů, zaměstnat nebo umožnit stáž alespoň 1 osobě, která se soustavně připravuje na budoucí povolání na vysoké škole, jejíž zaměření souvisí s realizací předmětu této smlouvy, a to v rozsahu alespoň 40 hodin (dále jen „odborná praxe studenta“). Po ukončení odborné praxe studenta, nejpozději do 1 měsíce, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli zprávu o průběhu praxe, ve které popíše rozsah a obsah odborné praxe studenta a zhodnotí její průběh. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit požadované informace nebo dokumenty týkající se odborné praxe studenta, a to do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

# Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zajistit součinnost zástupců jednotlivých městských částí na vstupním jednání při sjednávání harmonogramu terénních průzkumů, zajistit účast zástupce konkrétní městské části na příslušném terénním průzkumu, jakož i účast zástupců městských částí na závěrečném projednání návrhu Studie.

  - Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

  - Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Studie za účasti zástupců Zhotovitele, městských částí nebo Kanceláře architekta města Brna, případně dalších účastníků.

  - Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli další informace a dokumenty týkající se odborné praxe studenta, které dokládají splnění povinností uvedených v odst. III. 15. této smlouvy.

# Lhůty plnění

  - Zhotovitel zahájí plnění veřejné zakázky bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel svolá vstupní jednání nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy v souladu s odst. III.5. této smlouvy.

  - Zhotovitel absolvuje terénní průzkum povodí v každé městské části za účasti zástupců Objednatele a zástupců městské části do 60 dnů od účinnosti této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Na vstupním jednání se Zhotovitel, Objednatel a zástupci městských částí dohodnou, kdy konkrétně bude terénní průzkum v jednotlivých městských částech proveden.

  - Zhotovitel představí koncepci řešení pro městské části Brno-Kohoutovice, Brno-Bohunice a Brno-Nový Lískovec do 120 dní od účinnosti smlouvy. Do 14 dní od představení koncepce řešení pro městské části uvedené v tomto bodě smlouvy zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele k uvedené problematice.

  - Zhotovitel představí koncepci řešení pro městské části Brno-Komín a Brno-Sever do 150 dní od účinnosti smlouvy. Do 14 dní od představení koncepce řešení pro městské části uvedené v tomto bodě smlouvy zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele k uvedené problematice.

  - Zhotovitel představí koncepci řešení pro městské části Brno-Černovice a Brno-Židenice do 180 dní od účinnosti smlouvy. Do 14 dní od představení koncepce řešení pro městské části uvedené v tomto bodě smlouvy zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele k uvedené problematice.

  - Zhotovitel svolá závěrečné projednání nejpozději do 210 dnů od účinnosti smlouvy v souladu s odst. III.10. této smlouvy. Do 14 dní od závěrečného projednání zhotovitel zapracuje případné připomínky dotčených subjektů uvedených v odst. III.10 této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytne Studii Objednateli nejpozději do 240 dní od nabytí účinnosti této smlouvy.

# Místo plnění

  - Místem předání části plnění Studie pro všechny městské části dle této smlouvy je sídlo Objednatele.

# Cena

  - Cena za poskytnutí Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši

Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 	              %,
DPH činí 	             Kč,
cena vč. DPH činí 	 Kč.

Pokyny pro účastníky: Účastník zadávacího řízení doplní informace o ceně anebo informace vyplynou z nabídky účastníka.

  - Cena za poskytnutí plnění dle této smlouvy obsahuje mimo vlastních provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s případnými pochůzkami po úřadech apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod.

  - Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradní licence Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

  - V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

  - V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednané ceně, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace.

# Platební podmínky

  - Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude uhrazena po odevzdání Studie dle odst. V.8. této smlouvy.

  - Podkladem pro platbu Objednatele je daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém bylo plnění Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzato Objednatelem jako bezvadné.

  - Splatnost faktury se sjednává lhůtou 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturovaného plnění.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávnou cenu plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Platba vč. DPH dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

# Předání a převzetí plnění

  - O převzetí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

- prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání plnění;

- popis plnění co do obsahu a rozsahu;

- datum předání plnění;

- v případě odmítnutí převzetí plnění Objednatelem, uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

- datum převzetí plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

  - V případě, že Objednatel odmítne převzít plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.

  - Nepřevzetím plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit plnění ve lhůtách sjednaných v čl. V. této smlouvy.

# Licenční ujednání

  - Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke všem částím Studie oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

  - Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. Zhotovitel je oprávněn odkazovat na své autorské dílo (osobnostní práva autorská), které je předmětem této smlouvy, jako na referenční projekt či při vzdělávací nebo přednáškové činnosti.

  - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu této smlouvy.

  - Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

  - Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

  - Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

  - Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

# Pojištění

  - Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

  - Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.

  - Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

# Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Studie bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže je Studie neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli na Studii záruku po dobu 5 let, od převzetí Studie Objednatelem od Zhotovitele. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků, který se změnil po předání a převzetí plnění.

  - Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - Vady zjištěné po předání a převzetí Studie je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. této smlouvy. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

  - Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

  - O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

  - Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.4. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

# Sankce a úroky z prodlení

  - Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně, ve vztahu k jeho osobě, vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

  - Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.

  - Bude-li Zhotovitel v prodlení s poskytnutím Studie dle odst. V.8V.7. této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí Studie dle odst. VII.1. této smlouvy Zhotovitelem v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadované smluvní pokuty zaplatit.

  - Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí Studie Zhotovitelem dle této smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI. smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

  - V případě nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. až XV.6. smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

  - Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

  - Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

# Ukončení smluvního vztahu

  - Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

  - Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

  - Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:

  - prodlení Zhotovitele s úkony dle této smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů,

  - neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

  - nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. až XV.6.  smlouvy,

  - nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. smlouvy,

  - ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

  - Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn pokračovat v plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel pokračoval v plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy, ve kterém Zhotovitel pokračoval po doručení výpovědi.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

  - Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, ocení tyto již vykonané činnosti a úkony, přičemž jejich cena musí odpovídat sjednané ceně za Studii dle odst. VII.1. této smlouvy, poměrně snížené o cenu za činnosti a úkony, které ještě nebyly vykonány a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

  - Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

  - Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

  - Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

  - Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

# Zvláštní ujednání

  - Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

  - Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, a/nebo jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci hodnocení, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací a zkušenostmi, které původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

  - Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího projektového týmu odpovědného za vodohospodářské řešení – specialistu vodohospodáře, člena týmu odpovědného za dopravní řešení – dopravního inženýra a člena týmu odpovědného za krajinářský návrh – krajinářského architekta, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a v případě vedoucího projektového týmu odpovědného za vodohospodářské řešení – specialistu vodohospodáře, též zkušenosti, které byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová/é osoba/y musí disponovat minimálně totožnou délkou praxe jako ta/y původní, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu (platí pro vedoucího projektového týmu odpovědného za vodohospodářské řešení – specialistu vodohospodáře), v jakém tyto zkušenosti prokázala osoba původně uvedená v nabídce na této pozici, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího projektového týmu odpovědného za vodohospodářské řešení – specialistu vodohospodáře. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnou délkou praxe, případně počtem zkušeností (opět platí pro vedoucího projektového týmu odpovědného za vodohospodářské řešení – specialistu vodohospodáře). Objednatel nesmí souhlas se změnou výše specifikované/ných osob/y bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

# Závěrečná ujednání

  - Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

  - Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před Městským soudem v Brně.

  - Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

  - Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

  - Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

  - Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

  - Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

  - Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem.

  - Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku) citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.

  - Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

  - Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

  - Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Technické podmínky (bude převzata příloha č. 1 zadávací dokumentace)

  - Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8          dne                      .

| V Brně dle data elektronického podpisu | V ……… dle data elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ………………………………….. za Objednatele Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna | ………………………………….. za Zhotovitele |