- Příloha č.2 ZD: Podklad pro zadání Veřejné zakázky malého rozsahu Statutárního města Brno (SMB)

- Veřejná zakázka: Zpracování Studie proveditelnosti výstavby nové městské nemocnice Brno (budoucí investor: SM Brno a/nebo SPV SM Brno, spolupráce NMBB/ÚNB)

- Metodický základ: Technickoekonomická studie (Studie proveditelnosti – Feasibility study)

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, která obecně zahrnuje následující 3 základní kroky:

Krok 1: Identifikace možných projektů, resp. variant + jejich předběžné vyhodnocení a porovnání v dokumentu - studie (investiční) příležitosti (opportunity study).

Krok 2: Předběžný výběr projektu nebo varianty/variant: cíl - prezentace investorovi Odpovídající dokument - předběžná studie proveditelnosti (pre-feasibility study) zahrnuje potřebné technicko-ekonomické informace ve struktuře pozdější vlastní technicko-ekonomické studie (studie proveditelnosti) v jednodušší formě.

Kroky 1 a 2 mohou být v předinvestiční fázi zastoupeny v různé míře. Závisí to zejména na množině potenciálních projektů/variant a na míře jejich vzájemné nezávislosti vzhledem k tomu, že možné projekty/varianty si obvykle konkurují na společných zdrojích (materiálových, přírodních, finančních, lidských apod.), případně na vlivu soukromých subjektů nebo státu/veřejném sektoru na rozhodování.

Krok 3: Příprava vybraného projektu/varianty - ta je podrobně zdokumentována v technicko-ekonomické studii, resp. studii proveditelnosti (feasibility study). Samotná technicko-ekonomická studie se zabývá veškerými technickými, ekonomickými, organizačními a plánovacími aspekty projektu/varianty. Tyto aspekty jsou zpracovávány ve zvláštních částech studie, jejíž struktura odpovídá logice návrhu a posuzování investičního záměru. Je pouze otázkou konkrétního případu/varianty, do jaké míry podrobnosti je třeba se jednotlivými aspekty zabývat.

Příloha č.3_ZD: Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ Studie proveditelnosti výstavby nové městské nemocnice Brno“ – STRUKTURA STUDIE:

- Analýza stavu a rozvoje městských nemocnic v Brně zřizovaných SM Brno (Nemocnice Milosrdných Bratří Brno – NMBB a Úrazové nemocnice Brno - ÚNB)

Účel a náplň analýzy:

NMBB a ÚNB jsou městské nemocnice „středního“ typu a velikosti a v rámci spádové oblasti města Brna jsou přirozeným mezičlánkem mezi ambulantní sférou a specializovanou sférou zdravotnictví (v případě města Brna se jedná o zejména státní zdravotnická zařízení reprezentovaná 2 fakultními nemocnicemi, CKTCH, MOÚ atd.). Tato specifická a nenahraditelná role obou městských nemocnic je dána jejich historií, výsledky práce pro obyvatelstvo spádové oblasti obou nemocnic a dalšími aspekty jejich provozu, mezi které patří např.: výhodnost v logistice poskytované péče, nezahlcení drahé specializované lékařské péče běžnými úkony, podpora specializované péče s „běžným“ doléčením navazujícím na specializovanou péči poskytovanou ostatními zdravotnickými zařízeními, ekonomická výhoda poskytovaná specializovaným pracovištím např. tím, že nedojde k zahlcení dražších lůžek ve fakultních nemocnicích atp. Nevýznamnou roli hraje vyšší míra flexibility městských nemocnic díky přímému adresnému metodickému a ekonomickému řízení ze strany SM Brna. Moderní podmínky současné běžně poskytované lékařské péče, velikost města Brna a počet obyvatel ve spádové oblasti nemocnic na straně jedné a dlouhodobé morální, technické a další opotřebení městských nemocnic bez významnějších investic do jejich obnovy na druhé straně vyvolává v současné době potřebu zabývat se otázkou dalšího vývoje obou nemocnic komplexně. Základní zvažovanou otázkou/problémem je, zdali zachovat nemocnice ve stávajících historických lokalitách a investovat v takto nastavených limitech anebo zrealizovat zcela novou investici – výstavbu nové moderní nemocnice na „zelené louce“ umístěné ve vhodnější lokalitě z pohledu dopravního/infrastrukturního napojení a zapojení do komplexu poskytovaných služeb obyvatelům města. Projektem nové nemocnice lze současně vyřešit problematiku stávajícího odděleného fungování obou městských nemocnic včetně právních a majetkoprávních aspektů daných přímým zapojením Řádu milosrdných bratří (ŘMB). Integrací obou nemocnic do jednoho celku by se tak měl ve všech ohledech odstranit jejich současný zdvojený administrativní, technický i lékařský chod a provoz (back-office atp.), který by se měl promítnout v dlouhodobém horizontu investice do významných nejenom ekonomických úspor. Aktivizaci těchto koncepčních úvah přispívá současná epidemiologická krize (COVID – 19), kdy obě nemocnice sehrávají významnou úlohu v péči o pacienty postižené touto nemocí a současně dalšími úkony jako např. testování obyvatel města atd. Tento aspekt bude též povinně zahrnutý do všech dalších úvah a kroků při rozhodování o dalším postupu.

Studie proveditelnosti výstavby nové nemocnice je tak podstatným dokumentem a podkladem pro další rozhodování SM Brna. Předkládaná osnova Zadání nemůže zcela pokrýt všechny aspekty a požadavky Zadavatele a Zadání vůči budoucímu zpracovateli studie. Řada dalších detailů potřebných pro zpracování Studie se bude upřesňovat mezi Zpracovatelem a Zadavatelem zastoupeným zodpovědnými zástupci SM Brna a obou městských nemocnic v průběhu prací na Studii.

Analýza:

- Současný stav

- Popis a analýza prostředí zdravotní péče Jihomoravského kraje (JMK) a spádové oblasti města Brna (MB) včetně aktuální pandemické péče v oblasti COVID - 19

- Strategické dokumenty národní/lokální k rozvoji zdravotnictví v JMK/MB – přehled a strategická krajská a lokální doporučení podstatná pro vývoj zdravotnictví v MB

- Demografická situace JMK/MB

- Zdravotní stav obyvatelstva JMK/MB

- Charakteristika poskytovaných zdravotnických služeb JMK/MB

- Analýza zdravotnických služeb/zařízení v JMK/MB

- Role městských nemocnic v Brně v síti všech typů zdravotnických zařízení JMK/MB

- Spolupráce zdravotnických zařízení napříč JMK/MB se zaměřením na NMBB/ÚNB

- Analýza hospodaření brněnských městských nemocnic NMBB a UNB (a souvisejících provozů a služeb)

- Obecná charakteristika NMBB a UNB

- Analýza zdravotnických a dalších medicínských služeb NMBB a UNB a souvisejících provozů a služeb

- Analýza financování služeb a provozu a (finančního) hospodaření NMBB a UNB

- Analýza logistiky služeb a kooperace NMBB a UNB a souvisejících provozů a služeb

- Vyhodnocení současné a budoucí efektivity provozů NMBB a ÚNB (a souvisejících provozů a služeb)

- Popis stavu současného provozu a stavu budov, technické/dopravní infrastruktury a dopravy v klidu  NMBB se zohledněním situace smluvních a majetkoprávních vztahů SMB/NMBB a Řádu milosrdných bratří (ŘMB) a s tím související současné a budoucí ekonomické efektivity provozu NMBB

- Popis stavu současného provozu a stavu budov, technické/dopravní infrastruktury a dopravy v klidu ÚNB a s tím související současné a budoucí ekonomické efektivity provozu ÚNB

- Nezbytné investice NMBB a s tím související provozní výdaje (výhled 20 a 50 let resp. do roku 2050)

- Nezbytné investice ÚNB a s tím související provozní výdaje (výhled 20 a 50 let resp. do roku 2050)

- Navrhovaný stav a srovnání variant nové městské nemocnice Brno (NMNB)

- Popis provozu nové městské nemocnice Brno

- Popis a odůvodnění investice

- Stav připravenosti projektu

- Výběr lokality – přehled variant podmínečně realizovatelných lokalit vč. základního hodnocení a SWOT analýzy jednotlivých lokalit, doporučená lokalita

- Rozpočet (odhadovaný rozpočet investiční, neinvestiční, provozní) – obecný společný pro všechny uvažované varianty, specifický pro doporučenou lokalitu daný místními podmínkami

- Časový harmonogram realizace (přípravná fáze, realizační fáze, přesun provozů, zahájení provozu a poskytování péče a služeb)

- Vliv stavby na životní prostředí – obecný, specifický (nikoli ve smyslu věcně příslušného zákona o EIA/SEA)

- Porovnání obou variant provozů (původní x nový provoz)

- Shrnutí a SWOT analýza variantního řešení zachování stávajících provozů (včetně vlivu současného stavu provozu nemocnic na životní prostředí a prostor širšího centra města Brna, nikoli ve smyslu věcně příslušného zákona o EIA/SEA)

- Shrnutí a SWOT analýza variantního řešení nové výstavby

- Porovnání a vyhodnocení variant a doporučení nejvhodnější varianty

- Varianty financování pro variantu doporučenou k realizaci

1. Aktuální zdroje a varianty financování investice a budoucího provozu po nezbytnou dobu (5, 10, 20 let, životnost stavby) – přehled (vlastní zdroje, dotace, finanční nástroje: tuzemské/zahraniční, městské/státní/evropské, veřejné/soukromé, PPP, doplňkové zdroje např. EIB,…)

2. Popis, analýza a posouzení jednotlivých doporučených variant financování investice a budoucího provozu (5, 10, 20 let, životnost stavby) a dále jejich proveditelnosti včetně právních aspektů pro nositele investice

3. Doporučení vybrané varianty financování a návrh dalšího postupu

Přílohy: Podklady poskytnuté Zadavatelem pro účastníky veřejné zakázky (budou poskytnuty při podpisu smlouvy)

1. Studie Nové městské nemocnice Brno (NMNB)/Opportunity study

2. Studie rozšíření NMBB

3. Ekonomické výsledky NMBB/ÚNB za uplynulé 3 roky

4. Přehled získaných dotací NMBB/ÚNB za období uplynulých 5 let