CENTRUM ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

STRUKTURA

Projekty

Výběr editovaného projektu ze seznamu projektů konkrétního přihlášeného vedoucího projektu, jinak přes filtry podle základních údajů, nebo založení nového projektu vyplněním základních údajů. Možnost výstupu seznamu nezaložených projektů (rozdíl GINIS a CP) s filtry ORJ, ORG, rok zahájení, rok dokončení.

Seznam zkratek použitých v tomto dokumentu je obsažen v příloze č. 1 technické specifikace.

Základní údaje

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis požadavků/funkcionalit |
| --- | --- | --- | --- |
| ORG | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Základní třídící identifikátor projektů (v případě, že akce nemá přiděleno – není v rozpočtu, zůstává nevyplněné, ev. bude generováno náhradní dočasné číslo) |
| ORJ | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Základní třídící identifikátor |
| Název projektu | Automatické propsání dat | GINIS | Na základě zadaných ORG + ORJ. Název, který je uveden v GINIS (v případě, že akce není v GINIS bude ručně vložen). |
| Strategický projekt | Vedoucí projektu | Ruční volba | Jedná se o strategický projekt - volba ANO/NE |
| Fáze investičního procesu | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Výběr ze seznamu možností, v jaké fázi se projekt nachází: - Přípravná fáze - Plánovací fáze - Projektová příprava – průzkumy, studie - Projektová příprava – umístění stavby - Projektová příprava – povolení stavby - Projektová příprava – prováděcí dokumentace - Realizace investice – výběr zhotovitele - Realizace investice – výstavba - Povolení užívání - Zařazení do majetku - Předáno do užívání |
| Stručný popis | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, kde bude vložen krátký popis daného projektu |
| Odkaz na investiční záměr | Vedoucí projektu | Databáze IZ | Interaktivní odkaz na konkrétní schválený IZ na kartě Investiční záměry. Příslušný IZ bude ručně vybrán z databáze IZ |
| Vedoucí projektu | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Výběr ze seznamu zaměstnanců relevantních odborů MMB/organizací vedeného v CP. Evidované údaje: - odbor/organizace - iniciály - telefon - e-mail |
| Manažer dotace | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Výběr ze seznamu zaměstnanců relevantních odborů MMB/organizací vedeného v CP. Evidované údaje: - odbor/organizace - iniciály - telefon - e-mail |
| Generální dodavatel projektové dokumentace | Automatické propsání dat | CP/ručně + ARES | Výběr ze seznamu subjektů daného projektu v CP, se kterými je uzavřena smlouva (evidovaných na kartě Závazek) / V případě, že se subjektem není uzavřena smlouva, tak ruční zadání a načtení dalších údajů z ARES. Evidované údaje: - IČO - Název subjektu - Adresa Umožnit vložit více subjektů. |
| Umístění stavby, stavební povolení, ev. jiný dokument na základě kterého lze zahájit stavbu | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Evidované údaje: - Typ dokumentu: - Územní rozhodnutí - Územní souhlas - Stavební povolení - Společné povolení - Stavební povolení - Povolení záměru - Povolení stavby - jiný dokument (ručně vložen popis) - Stav - výběr z možností vydáno/nevydáno/nevyžaduje, v případě nevydáno/nevyžaduje se dále nic nevyplňuje - Úřad (který vydal povolení) - Datum vydání - Datum nabytí právní moci - Prodlouženo (kolonka na výběr ANO/NE) - datum pozbytí platnosti s upozorněním na blížící se konec (měsíc předem) Umožnit vložení více povolení |
| Generální zhotovitel stavby | Automatické propsání dat | CP | Výběr ze seznamu subjektů daného projektu v CP, se kterými je uzavřena smlouva (evidovaných na kartě Závazek). Evidované údaje: - IČO - Název subjektu - Adresa Může se jednat o více subjektů současně (sdružení). |
| Autorský dozor | Automatické propsání dat | CP/ručně + ARES | Možnosti vstupu: Volba Autorský dozor shodný s Generálním dodavatelem projektové dokumentace – propíší se informace shodné s Generálním projektantem / Výběr ze seznamu subjektů daného projektu v CP, se kterými je uzavřena smlouva (evidovaných na kartě Závazek) / V případě, že se subjektem není uzavřena smlouva, tak ruční zadání IČO vedoucím projektu a načtení dalších údajů z ARES. Propíší se informace: - IČO - Název subjektu - Adresa Umožnit vložit více subjektů. |
| Celkové rozpočtové náklady akce | Automatické propsání | Externí databáze | Údaj čerpán z externí aplikace/databáze |
| Předpokládaná výše dotace | Automatické propsání | Externí databáze | Údaj čerpán z externí aplikace/databáze |
| Rok zahájení | Automatické propsání | Externí databáze | Údaj čerpán z externí aplikace/databáze |
| Rok dokončení | Automatické propsání | Externí databáze | Údaj čerpán z externí aplikace/databáze |

Datové uložiště – projekty

Viz. Schéma složek

Je třeba, aby se dokumenty ukládaly ve verzích po každé uložené změně.

Rozpočet

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Údaje rozpočtu pro otevřený projekt | Automatické propsání | GINIS / externí databáze | Evidované údaje - rozpočtová skladba: - ORJ - § - ORG - Zdroj - Rok zahájení - Rok dokončení - Náklady akce/město - Skutečnost k 31.12. předchozího roku - Schválený rozpočet - Upravený rozpočet - Aktuální čerpání - Rozpočtový výhled +1 rok - Rozpočtový výhled +2 - Rozpočtový výhled další roky - Zajišťuje |
| Přehled rozpočtových opatření | Automatické propsání | GINIS | Výpis rozpočtových opatření k projektu |

Investiční záměry

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo IZ | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP | Základní třídící identifikátor investičních záměrů |
| Stav investičního záměru | Zpracovatel IZ | Ruční volba | Výběr z možností: - žádost - zpracování IZ - schváleno a zařazeno v operativním plánu - schváleno a zařazeno v závazném plánu - neschváleno a zařazeno v operativním plánu - neschváleno - vyřazeno |
| Název investice | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP |  |
| Městská část | Zpracovatel IZ | Ruční volba | Výběr ze seznamu MČ. Umožnit vložit více MČ. |
| Souhlas se zpracováním IZ | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP | Číslo a datum RMB |
| IZ schválen ZMB / RMB | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP | Číslo a datum RMB/ZMB |
| Celkové RN v tis. Kč dle IZ | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP |  |
| Délka realizace | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP | V letech |
| Žadatel | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP |  |
| V rozpočtu | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP | Bude doplněno číslo ORG a ORJ. Umožnit vložit více ORG a ORJ. |
| Stav realizace | Automatické propsání | CP | Odpovídá fázi investičního procesu (evidovaných na kartě Základní údaje) pro daný ORG a ORJ |
| Odkaz na projekt | Automatické propsání | Databáze Projektů | Interaktivní odkaz na konkrétní projekt na kartě Projekty. Na základě zadaného ORG a ORJ v položce V rozpočtu. |
| Datum předání na odbor | Zpracovatel IZ | Ručně vloženo do CP |  |
| Zpracovatel IZ | Zpracovatel IZ | Seznam v CP | Výběr ze seznamu zaměstnanců relevantních odborů MMB/organizací vedeného v CP. Evidované údaje: - odbor/organizace - iniciály - telefon - e-mail |

Datové uložiště – IZ

Struktura:

- schválené

- neschválené a pozastavené

- předané ke schválení

Návrh rozpočtu na další rok

Výstupem bude tabulka k akcím filtrovaným v rozsahu přístupových práv s možností exportu ve formátu .xls s následujícími uvedenými údaji

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| ORJ | Automatické propsání dat | CP / GINIS |  |
| § | Automatické propsání dat | GINIS |  |
| ORG | Automatické propsání dat | CP / GINIS |  |
| Pol. | Automatické propsání dat | CP / GINIS |  |
| Zdroj | Automatické propsání dat | CP / GINIS |  |
| Název akce | Automatické propsání dat | CP / GINIS |  |
| Rok zahájení | Automatické propsání dat | Externí databáze | z externí aplikace/databáze |
| Rok dokončení | Automatické propsání dat | Externí databáze | z externí aplikace/databáze |
| Náklady akce/město | Automatické propsání dat | Externí databáze | z externí aplikace/databáze |
| Skutečnost k 31.12. předchozího roku | Automatické propsání | GINIS | Výše plnění k 31.12. předchozího kalend. roku |
| Schválený rozpočet (v aktuálním roce) | Automatické propsání dat | GINIS | K 1. 1. daného kal. roku |
| Upravený rozpočet (v aktuálním roce) | Automatické propsání dat | GINIS |  |
| Aktuální čerpání (v aktuálním roce) | Automatické propsání | GINIS | Aktuální výše plnění v daném kalend. roce |
| Očekávaná skutečnost (v aktuálním roce) | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Součet plnění v akt. roce z finančního plánu |
| Návrh rozpočtu (na nadcházející rok) - zasmluvněné | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v nacházejícím roce ze zasmluvněných plnění |
| Rozpočtový výhled +1 rok - zasmluvněné | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v dalším roce ze zasmluvněných plnění |
| Rozpočtový výhled +2 roky - zasmluvněné | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v dalším roce ze zasmluvněných plnění |
| Rozpočtový výhled další roky - zasmluvněné | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v dalších letech ze zasmluvněných plnění |
| Zajišťuje | Automatické propsání |  |  |
| Kontrola CRN - zasmluvněné | Automatické propsání | CP | Rozdíl údaje položky Náklady akce/město a součtu položek Skutečnost k 31.12. předchozího roku + Očekávaná skutečnost + Rozpočtový výhled +1 rok – zasmluvněné + Rozpočtový výhled +2 roky – zasmluvněné + Rozpočtový výhled další roky – zasmluvněné |
| Vedoucí projektu | Automatické propsání | CP | Vedoucí projektu |
| Kontaktní osoba akce | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Implicitně vedoucí projektu |
| Návrh rozpočtu (na nadcházející rok) | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v nacházejícím roce ze zasmluvněných i nezasmluvněných plnění (budoucích + rezerva) |
| Rozpočtový výhled +1 rok | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v dalším roce ze zasmluvněných i nezasmluvněných plnění (budoucích + rezerva) |
| Rozpočtový výhled +2 roky | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v dalším roce ze zasmluvněných i nezasmluvněných plnění (budoucích + rezerva) |
| Rozpočtový výhled další roky | Automatické propsání | CP – Finanční plán | Finanční plnění v dalších letech ze zasmluvněných i nezasmluvněných plnění (budoucích + rezerva) |
| Kontrola CRN | Automatické propsání | CP | Rozdíl údaje položky Náklady akce/město a součtu položek Skutečnost k 31.12. předchozího roku + Očekávaná skutečnost + Rozpočtový výhled +1 rok + Rozpočtový výhled +2 roky + Rozpočtový výhled další roky |

Finanční plán (kvartálně)

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava | Vedoucí projektu (kvalifikovaný odhad, nebo na základě uzavřené smlouvy) | Ručně vloženo do CP / GINIS | V této položce se bude evidovat plnění jednotlivých konkrétních subjektů (evidovaných na kartě Závazek) či obecných budoucích zhotovitelů (vložených do této karty ručně) Bude proveden automatický výpis všech subjektů evidovaných na kartě Závazek a případně ručně vloženi další obecní zhotovitelé. Ke každému subjektu/zhotoviteli bude ručně doplněna výše jeho plnění po ročních kvartálech. Plnění může být zadáno v absolutních hodnotách, nebo v relativních hodnotách vůči plnění jiného subjektu/zhotovitele (bude se tedy zadávat % výše a označí se subjekt/zhotovitel ke kterému se vztahuje). Subjekt může mít plnění jak v přípravě, tak současně i v realizaci. V případě konkrétních subjektů bude kontrolována celková výše plnění v přípravě i realizaci s jeho závazkem (rozdíl - zbývá). |
| Realizace | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP / GINIS | V této položce se bude evidovat plnění jednotlivých konkrétních subjektů (evidovaných na kartě Závazek) či obecných budoucích zhotovitelů (vložených do této karty ručně) Bude proveden automatický výpis všech subjektů evidovaných na kartě Závazek a případně ručně vloženi další obecní zhotovitelé. Ke každému subjektu/zhotoviteli bude ručně doplněna výše jeho plnění po ročních kvartálech. Plnění může být zadáno v absolutních hodnotách, nebo v relativních hodnotách vůči plnění jiného subjektu/zhotovitele (bude se tedy zadávat % výše a označí se subjekt/zhotovitel ke kterému se vztahuje). Subjekt může mít plnění jak v přípravě, tak současně i v realizaci. V případě konkrétních subjektů bude kontrolována celková výše plnění v přípravě i realizaci s jeho závazkem (rozdíl - zbývá). |
| Rezerva | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Dopočet do CRN = rozdíl CRN a Finančního plánu přípravy + Finančního plánu realizace. Rezervu vedoucí projektu rozepíše do let. |
| Celkem – kontrola s upraveným rozpočtem | Automatické propsání | CP/GINIS | Upozorní na překročení Finančního plánu přípravy + Finančnímu plánu realizace v daném kalend. roce oproti Upravenému rozpočtu a zobrazí výši rozdílu |
| Celkem – kontrola s CRN v závazném plánu | Automatické propsání | CP | Upozorní na překročení Finančního plánu přípravy + Finančního plánu realizace oproti CRN a zobrazí jeho výši |

Zhotovitel může být již konkrétní zasmluvněný subjekt, pak bude provedena kontrola objemu plnění se sjednaným závazkem (váže se tedy na konkrétní smluvní vztah) / u obecného zhotovitele bude uveden výhled čerpání bez vazby na konkrétní smluvní subjekt (např. projektová dokumentace – částka, stavba – částka, inženýring – relativní výše ze stavby, apod.).

Závazek (smlouva, objednávka, …)

Může být více závazků pod jedním Projektem.

Při zpracování SW řešení je třeba vzít v potaz, že v rámci jednoho závazku může probíhat plnění z konkrétního jednoho závazku pro více projektů. Takovýto závazek bude muset být možné převzít i do jiných projektů a v rámci nich jej plnohodnotně editovat a spravovat. Z toho vyplývá, že databáze závazků musí být nad všemi projekty a pouze by mělo dojít k přiřazení každého závazku primárně k jednomu projektu (k tomu, ve kterém byl založen) nebo jej na základě volby zpřístupnit k přiřazení souběžně k dalším projektům.

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh veřejné zakázky | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Výběr z možností: - stavba - dodávky - služby |
| Režim veřejné zakázky | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Výběr z možností: - nadlimitní - podlimitní - zjednodušený - VZMR - výjimka ze zákona ZZVZ |
| Druh zadávacího řízení | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Výběr z možností: - otevřené řízení - užší řízení - zjednodušené podlimitní řízení - jednací řízení s uveřejněním - jednací řízení bez uveřejnění - řízení se soutěžním dialogem - řízení o inovačním partnerství - koncesní řízení - zvláštní postupy dle části šesté ZZVZ - průzkum trhu - přímé zadání |
| Číslo | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o agendové číslo generované GINIS, které bude sloužit k propojení CP a GINIS. |
| IČO | Automatické propsání | GINIS | Bude doplněno z GINIS na základě agendového čísla. Může se jednat o více osob současně pro jeden závazek (sdružení) |
| Subjekt – název | Automatické propsání | GINIS | Bude doplněno z GINIS na základě agendového čísla. Může se jednat o více osob současně pro jeden závazek (sdružení) |
| Sazba DPH | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Implicitní hodnota pro použití v dalších položkách sazby DPH |
| Dílčí hodnota bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP pojmenování dílčí hodnoty a vložení jí odpovídající ceny a DPH a výpočet ceny vč. DPH | Umožnit rozpad ceny na více ručně vložených položek. (např. Stavba a součinnost nebo jednotlivé fáze PD a AD). Evidovat se bude u každé položky: - označení dílčího plnění - výše dílčí hodnoty bez DPH - výše DPH dílčí ceny - výše dílčí hodnoty vč. DPH Pro DPH bude implicitní přednastavená hodnota uvedená v položce Sazba DPH, ale musí být možné přepsat ji u každé položky na jinou hodnotu |
| Hodnota bez DPH Celkem | Automatické propsání | CP | Součtové pole všech dílčích hodnot bez DPH |
| Hodnota vč. DPH Celkem | Automatické propsání | GINIS | Hodnota vč. DPH bude doplněna automaticky z GINIS pomocí agendového čísla a bude provedena kontrola se součtem dílčích hodnot vč. DPH |
| Datum uzavření | Automatické propsání | GINIS | Bude doplněno z GINIS na základě agendového čísla. |
| Datum zveřejnění v registru smluv | Automatické propsání | Registr smluv |  |
| Datum finanční kontroly | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP |  |
| Datum zahájení plnění | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Většinou se liší od data uzavření smlouvy |
| Datum předání a převzetí (ukončení plnění) | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP |  |
| Údaje o době plnění | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, ve kterém bude stručně popsána lhůta pro splnění, případně nějaké milníky apod. |
| ∑ (suma) vč. dodatků bez DPH | Automatické propsání | CP | Součtová položka hodnoty závazku bez DPH včetně všech VCP a MP ze všech dodatků, které jsou identifikovatelné na základě agendového čísla z GINIS. |
| ∑ (suma) vč. dodatků vč. DPH | Automatické propsání | CP | Součtová položka hodnoty závazku vč. DPH včetně všech VCP a MP ze všech dodatků, které jsou identifikovatelné na základě agendového čísla z GINIS. |
| Kontakty | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, ve kterém bude možné vložit kontakty na osoby zhotovitele: - iniciály - funkce - telefon - e-mail |
| Poznámky | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole pro poznámky |
| Kopírování závazku vč. příslušných dodatků a změnových listů do jiného projektu | Vedoucí projektu | Ruční volba | Umožnit označit konkrétní závazek, že se týká více projektů, tím bude dostupný i z jiných projektů, kde jej bude možné do aktuálního projektu zkopírovat |

Dodatky

Může být více dodatků ke každému závazku.

Možnost vygenerovat seznam ZL ke každému dodatku.

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o agendové číslo generované GINIS, které bude sloužit k propojení CP a GINIS, a to včetně propojení základního závazku a dodatku k němu. |
| Hodnota víceprací bez DPH | Automatické propsání | CP | Jedná se o součtovou položku víceprací, která bude agregovat informace z jednotlivých změnových listů, které budou přiřazeny k danému dodatku. |
| Hodnota méněprací bez DPH | Automatické propsání | CP | Jedná se o součtovou položku méněprací, která bude agregovat informace z jednotlivých změnových listů, které budou přiřazeny k danému dodatku. |
| Hodnota víceprací vč. DPH | Automatické propsání | CP | Jedná se o součtovou položku víceprací, která bude agregovat informace z jednotlivých změnových listů, které budou přiřazeny k danému dodatku. |
| Hodnota méněprací vč. DPH | Automatické propsání | CP | Jedná se o součtovou položku méněprací, která bude agregovat informace z jednotlivých změnových listů, které budou přiřazeny k danému dodatku. |
| Rozdílová položka VCP a MP bez DPH | Automatické propsání | CP | Jedná se o rozdílovou položku víceprací a méněprací daného dodatku bez DPH. |
| Rozdílová položka VCP a MP vč. DPH | Automatické propsání | CP | Jedná se o rozdílovou položku víceprací a méněprací daného dodatku včetně DPH. |
| Datum uzavření | Automatické propsání | GINIS | Bude doplněno z GINIS na základě agendového čísla a celé vyplněné karty. |
| Datum zveřejnění v registru smluv | Automatické propsání | Registr smluv |  |
| Datum finanční kontroly | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP |  |
| Údaje o době plnění | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, ve kterém bude stručně popsáno, jaký měl dodatek dopad na lhůtu plnění. |

Změnový list

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list (ZL) | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o pořadové číslo změnového listu |
| Obsah | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, které bude obsahovat stručný popis změnového listu. |
| Důvod změny | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, které bude obsahovat vznik změny (např. požadavek uživatele, chyba PD, nepředvídatelná chyba PD apod.) |
| Dopad do termínu | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Textové pole, kde bude dny vyjádřen dopad do termínu. |
| Dodatek | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o přiřazení daného změnového listu k dodatku. Ve formátu Číslo smlouvy/číslo dodatku |
| Vícepráce bez DPH | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o hodnotu z daného změnového listu. |
| Sazba DPH | Vedoucí projektu | CP/ruční editace | Převzata implicitní hodnota Sazba DPH z karty Závazek s možností ruční editace. |
| Vícepráce vč. DPH | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o hodnotu z daného změnového listu. |
| Méněpráce bez DPH | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o hodnotu z daného změnového listu. |
| Méněpráce vč. DPH | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o hodnotu z daného změnového listu. |
| § 222 odst. | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Jedná se o přiřazení odst. dle § 222 ZZVZ – volba: - odst. 4 § 222 - odst. 5 § 222 - odst. 6 § 222 - odst. 7 § 222 |

Změna závazku – pravidla

Dopady při změnách v legislativě budou řešeny v rámci rozvoje aplikace Případná změna pravidel se nesmí zpětně promítnout do dříve provedených změn závazku, je tedy třeba pravidla vždy u každé změny zafixovat.

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Odst. 4 § 222 | Automatické propsání | CP | Výpočet hodnoty změny dle odst. 4. Bude obsahovat: - Hodnota změny bez DPH - Procentuální změna - Maximální částka - Volná částka Procentní omezení bude zvoleno z výběru nebo jej bude možné zadat přímo (v současnosti 10 % nebo 15 %). |
| Výpočty odst. 4 | Hodnota změny bez DPH: - Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených k odst. 4 Procentuální změna: - Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 - Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává součinnost a dodatky. Maximální částka: - Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení Volná částka: - Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH |  |  |
| Odst. 5 § 222 | Automatické propsání | CP | Výpočet hodnoty změny dle odst. 5. Bude obsahovat: - Hodnota změny bez DPH - Procentuální změna - Maximální částka - Volná částka Procentní omezení bude zvoleno z výběru nebo jej bude možné zadat přímo (v současnosti 50 %). |
| Výpočty odst. 5 | Hodnota změny bez DPH: - Součet víceprací ze ZL přiřazených k odst. 5 Procentuální změna: - Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 - Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává součinnost a dodatky. Maximální částka: - Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení Volná částka: - Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH |  |  |
| Odst. 6 § 222 | Automatické propsání | CP | Výpočet hodnoty změny dle odst. 6. Bude obsahovat: - Hodnota změny bez DPH - Procentuální změna - Maximální částka - Volná částka Procentní omezení bude zvoleno z výběru nebo jej bude možné zadat přímo (v současnosti 50 %). |
| Výpočty odst. 6 | Hodnota změny bez DPH: - Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených k odst. 6 Procentuální změna: - Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 - Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává součinnost a dodatky. Maximální částka: - Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení Volná částka: - Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH |  |  |
| ∑ odst. 5 a odst. 6 § 222 | Automatické propsání | CP | Výpočet hodnoty změny dle odst. 5. a 6. Bude obsahovat: - Hodnota změny bez DPH - Procentuální změna - Maximální částka - Volná částka Procentní omezení bude zvoleno z výběru nebo jej bude možné zadat přímo (v současnosti 30 %). |
| Výpočty odst. 5 a 6 | Hodnota změny bez DPH: - Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených k odst. 5 a 6 Procentuální změna: - Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 - Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává součinnost a dodatky. Maximální částka: - Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení Volná částka: - Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH |  |  |
| Odst. 7 § 222 | Automatické propsání | CP | Jde pouze o evidenční položku, jelikož se pro odst. 7 nepočítají žádná procentní omezení. Bude evidována pouze Hodnota změny bez DPH. |
| Výpočty odst. 7 | Hodnota změny bez DPH: - Rozdíl víceprací a méněprací ze ZL přiřazených k odst. 7 (bude vždy nulový nebo záporný) |  |  |

Výpočet změny pro VVZ F20 – pravidla

Dopady při změnách v legislativě budou řešeny v rámci rozvoje aplikace

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| § 222 odst. | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Volba, pro který odst. je počítáno. Volba z odst. 5, nebo 6. |
| Dodatek | Vedoucí projektu | Seznam v CP | Volba dodatku, pro který bude počítáno ze seznamu dodatků. |
| Výpočet pro dodatky | Automatické propsání | CP | Jde o automatický výpočet pro zvolený dodatek a zvolený odst. 5, nebo 6. Bude obsahovat: - Hodnota změny bez DPH (VII.1.6) - Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (VII.2.3) - Celková hodnota zakázky po provedení změn (VII.2.3) |
| Výpočet | Počítá se zvlášť pro odst. 5 a zvlášť pro odst. 6 Hodnota změny bez DPH (VII.1.6): - Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených ke zvoleném dodatku a současně ke zvolenému odst. 5 (6) Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (VII.2.3): - Součet původní hodnoty zakázky (karta Závazek, Hodnota vč. DPH celkem) + VCP + MP (matematicky) pro zvolený odst. a pro všechny předchozí dodatky před aktuálně zvoleným Celková hodnota zakázky po provedení změn (VII.2.3): - Součet původní hodnoty zakázky (karta Závazek, Hodnota vč. DPH celkem) + VCP + MP (matematicky) pro zvolený odst. a pro všechny předchozí dodatky včetně aktuálně zvoleného |  |  |

Plnění = účetní doklady

Sestava dokladů navázaných na konkrétní projekt

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy/objednávky/příslib (na kterou jsou napárovány) | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě čísla dokladu MMB. |
| Datum úhrady | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě čísla dokladu MMB. |
| Číslo dokladu MMB | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě ORG. |
| Číslo dokladu dodavatele | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě čísla dokladu MMB. |
| Subjekt | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě čísla dokladu MMB. |
| Popis | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě čísla dokladu MMB. |
| Hodnota bez DPH | Automatické dopočet z hodnoty s DPH a výše DPH | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě čísla dokladu MMB. Pouze u vodařských akcí, jinak se bude ručně dopisovat. |
| Výše DPH | Vedoucí projektu | CP/ruční editace | Převzata implicitní hodnota Sazba DPH z karty Závazek s možností ruční editace. |
| Hodnota vč. DPH | Automatické propsání | GINIS | Hodnota vč. DPH bude doplněna automaticky z GINIS pomocí agendového čísla a bude provedena kontrola s hodnotou bez DPH x výší DPH |
| ∑ všech plnění v rámci daného projektu | Automatické propsání | GINIS | Automatické natažení z GINIS na základě ORG. |
| Sestavy | Automatické propsání | CP | Funkcionalita, která bude umožňovat export sestav účetních dokladů za Projekt a možnost filtrovat např. dle: čísla smlouvy, subjektu nebo období. S možností výstupu do xls. |

Časový plán a skutečné časové plnění

Možnost vykreslení na časové ose.

Časový plán:

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Forma jednoduchého Ganttova diagramu s objemem milníků běžně v řádu do 20. Milníky budou ručně zadány v souladu se smlouvou, nebo dle uvážení vedoucího projektu. Na blížící se milník musí být vedoucí projektu a jeho přímý nadřízený ve zvoleném předstihu upozorněn. |
| Realizace | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Forma jednoduchého Ganttova diagramu s objemem milníků běžně v řádu do 20. Milníky budou ručně zadány v souladu se smlouvou, nebo dle uvážení vedoucího projektu. Na blížící se milník musí být vedoucí projektu a jeho přímý nadřízený ve zvoleném předstihu upozorněn. |
| Termíny a úkoly | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Utilita s funkcí kalendáře – zadávání úkolů v čase s upozorněním na jejich blízkost a splnění (úkol, termín, dny před uplynutím pro upozornění) upozornění musí být viditelné na úvodní stránce při přihlášení vedoucího projektu a jeho přímému nadřízenému a současně upozornění odesílané e-mailem a v kopii přímému nadřízenému) |

Skutečné časové plnění:

| Název položky | Kdo odpovídá | Zdroj dat | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktuální fáze | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Skutečnost oproti milníkům uvedeným v časovém plánu |
| Zdůvodnění zpoždění | Vedoucí projektu | Ručně vloženo do CP | Stručné zdůvodnění případného odchýlení od časového plánu. |

Upřesňující informace (požadavky):

- je třeba rozlišit úrovně oprávnění uživatelů:

  - k editaci části Projekty vedoucí projektu + jeho přímý nadřízený

  - k editaci části Investiční záměr zpracovatel IZ + jeho přímý nadřízený

  - k nahlížení do každého modulu CP zvlášť (Projekty, Investiční záměry, Návrh rozpočtu, Reporty)

  - editace seznamu zaměstnanců – vedoucí zaměstnanci

- Umožnit předat projekt (IZ) jinému zaměstnanci (dočasně – vedoucí projektu/zpracovatel IZ + přímý nadřízený), (trvale - přímý nadřízený)

- po ukončení projektu by měla být možnost data uzamknout pro editaci a projekt „odložit“ bokem od aktivních projektů

Reporty pro vedení města:

  - dashboard ekonomických dat

    - report dat pro sestavení závazného plánu = výstup (tabulka) z části Návrh rozpočtu na další rok pro všechny aktivní projekty

  - přehled schválených investičních záměrů s filtrováním

    - údaje obsažené v kartě „Základní údaje“ pro aktivní projekty

    - údaje obsažené v kartě „Investiční záměry“ pro připravované záměry

    - údaje obsažené v kartě „Návrh rozpočtu“ pro přípravu rozpočtu

    - odpovědná osoba/vedoucí projektu ​- obsaženo v kartě "Základní údaje"

    - celkové investiční náklady (příp. s očekávaným dělením do let) - obsaženo v kartě "Rozpočet" příp. „Návrh rozpočtu na další rok“

    - zařazení do operativního/závazného plánu – obsaženo v kartě "Investiční záměry"

    - stav projektu dle fáze v investičním procesu – obsaženo v kartě "Základní údaje"

    - zápisy z jednání řídících a výrobních výborů ​- obsaženo v kartě "Datové uložiště"

    - projektové dokumentace pro územní a stavební řízení ​- obsaženo v kartě "Datové uložiště"

    - vydaná rozhodnutí stavebního úřadu vč. termínu nabytí právní moci rozhodnutí – obsaženo v kartě "Základní údaje"

    - projektový deník (ala PaRo) - obsaženo v kartě "Časový plán a skutečné časové plnění " - Termíny, úkoly

V případě, že data nezbytná pro funkčnost aplikace Centrum projektů nebudou dostupná v externích aplikacích, bude umožněno data vložit do aplikace Centrum projektů ručně.

Přílohy:

- Seznam zkratek

- Schéma datové uložiště

Zde i v dalších odkazech níže se jedná o odkaz na příslušnou část formuláře F20 (Oznámení o změně).