# Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Generelu odvodnění města Brna – část Vodovody

Číslo smlouvy objednatele:	……………………….

Číslo smlouvy zhotovitele:	……………………….

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VYTVOŘENÍ GENERELU ODVODNĚNÍ MĚSTA BRNA – ČÁST VODOVODY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Statutární město Brno

Zastoupené:		JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem:		Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČO:		44 99 27 85

DIČ:		CZ44992785

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

Číslo účtu:		111 246 222/0800

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Mgr. Viktor Poledník, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR)

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Klára Bartošová, tel. 542 174 193, email: bartosova.klara@brno.cz; nebo osoba pověřená vedoucí OÚPR MMB

(dále jen „objednatel“)

a

II. Obchodní firma / jméno a příjmení:

Údaje budou doplněny před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem dle obsahu jeho nabídky

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského / Městského soudu v………….., sp. zn.

nebo

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

- Základní ustanovení a účel smlouvy

  - Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále jen „autorský zákon“).

  - Účelem této smlouvy je zajištění Generelu odvodnění města Brna – část Vodovody (dále jen „Generel“). V současnosti nemá město Brno provozuschopný a aktuální nástroj na řešení koncepce, rizikových stavů a plánování rozvoje vodárenské infrastruktury. Vypracováním Generelu získá město Brno jasný koncepční nástroj pro:

        - posouzení stávajícího stavu vodovodní sítě;

        - koncepci rozvoje vodovodní sítě města Brna s ohledem na změnu klimatu (především sucho) včetně podmiňujících investic pro rozvojové plochy dle návrhu nového územního plánu města Brna;

        - simulaci různých provozních stavů;

        - zabezpečení kvality a dodávky pitné vody při řešení mimořádných provozních stavů – havárie významných přívodních řadů nebo zhoršení kvality vody nebo při řešení krizových situací;

        - optimalizaci investičních a provozních nákladů;

        - zajištění dostatečných zdrojů pitné vody.

  - Cílem této smlouvy je získat ucelený nástroj pro posouzení, řízení a nastavení koncepce vodovodní sítě s přesahem území města Brna, tzn. od zdroje až po spotřebitele.

  - Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Generel odvodnění města Brna – část Vodovody“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

  - Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle čl. VII této smlouvy.

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele a jejich hmotného zachycení objednateli, bude-li plnění zhotovitele znaky díla dle autorského zákona. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k sestavení modelů stávající kanalizační sítě a modelů pro výhledový stav dle aktuálních územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele objednateli. Činnostmi zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:

    - monitorovací kampaň;

    - sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření;

    - sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny;

    - správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě, včetně webhostingu;

    - konzultační činnost pro objednatele,

a to v rozsahu a dle podmínek této smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky činností dle přílohy č. 1 smlouvy ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD/USB nosiči, a to konkrétně:

- Textová část díla bude zpracována ve formátu *.doc nebo *.docx.

- Tabulková část bude zpracována ve formátu *.xls nebo *.xlsx.

- Všechny tištěné výstupy budou odevzdány také ve formátu *.pdf.

- Grafická část bude zpracována a předána v ArcGIS (případně ArcGIS Pro) v souřadném systému S-JTSK, - z důvodu plné kompatibility s programovým vybavením objednatele (GIS Brno). Přesná podoba dat zpracovaných v uvedeném software bude konzultována s objednatelem.

- Na CD/DVD nosičích/USB flash discích (4ks) budou odevzdány všechny soubory ve výše zmíněných formátech,

není-li v příloze č. 1 smlouvy uvedeno jinak.

  - Zhotovitel je povinen při provádění činností dle odst. II.1 vycházet zejména z následujících podkladů předaných objednatelem:

- Příloha č. 1 této smlouvy,

- Generel odvodnění města Brna - část Vodovody (sdružení firem Pöyry Environment a.s. a DHI a.s, 2009)

- Technické digitální mapy Magistrátu města Brna

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (aktuální verze – https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408741&TypeID=2)

- Vodoprávní povolení k odběru podzemních a povrchových vod

- Návrh nového územního plánu města Brna (předáno zadavatelem nejpozději před zahájením zpracování Generelu – části Sestavení modelu vodovodní sítě pro výhledový stav)

- Ostatní územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady (https://upmb.brno.cz/podrobnejsi-upd/platna-podrobnejsi-upd), aktuální podklady předány zadavatelem nejpozději před zahájením zpracování Generelu – části Sestavení modelu vodovodní sítě pro výhledový stav)

- Plánované investice na vodovodní síti města Brna

- Standardy vodovodní sítě města Brna (https://www.brno.cz/documents/20121/61262/Standardy_pro_vodovodni_sit.pdf/)

- Požadavky/ pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen při provádění činnosti zajistit na svoje náklady následující podklady, z těchto podkladů je také povinen vycházet:

- GIS provozovatele dotčené vodárenské infrastruktury (prostorová poloha stávající vodovodní sítě ve formátu *.shp, *.dgn, *.xlsx pro výpočtový model)

- Data z provozních měření na vodovodní síti (průtoky, spotřeby, hladiny, tlaky apod.) ve formátu *.xls a *.csv

- Aktualizované parametry jednotlivých vodárenských objektů a významných funkčních prvků sítě (ÚV, ČS, VDJ, hydranty, redukční ventily apod.)

- Rozdělení stávajících tlakových pásem vodovodní sítě

- Podklady ke kvalitě vody (zdokladování kvality vody v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, za období 5 let zpětně u surové vody a 2 let zpětně u ostatních)

- Vybrané údaje z databáze ZIS včetně polohy odběrných míst

- Data z předávacích míst mezi jednotlivými vlastníky a provozovateli

- Provozní řád vodovodu popisující řešenou infrastrukturu (sestavené dle zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.)

  - Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s občanským zákoníkem, autorským zákonem a za podmínek uvedených v čl. X této smlouvy.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy, plnění dle této smlouvy dokončit a předat objednateli.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami.

  - Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění předmětu smlouvy, a to v podrobnosti vyžádané objednatelem, a není-li tato dána, v podrobnosti běžné. Při plnění předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla a za tímto účelem organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory). Takto je zhotovitel povinen činit dle své potřeby nebo na žádost objednatele, minimálně jednou za 2 měsíce od zahájení plnění smlouvy, a dále vždy k termínu milníku (odevzdání výstupů jednotlivých částí plnění) dle přílohy č. 2 této smlouvy, a to na adrese Kounicova 67, 601 67 Brno, Odbor územního plánování a rozvoje MMB, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Z jednání výrobního výboru zhotovitel vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

  - O všech výrobních výborech, jednáních či poradách bude zhotovitel informovat objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit výrobního výboru, jednání či porady svolaného objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

  - Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího realizačního týmu (projektového manažera), prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Jedná se o ___________ (identifikační údaje, tj. jméno, příjmení a kontaktní údaje vedoucího realizačního týmu/hlavního projektanta doplní účastník anebo vyplynou z nabídky účastníka, pokud smlouva nebude v souladu se zadávacími podmínkami doložena v nabídce). Nový vedoucí realizačního týmu (projektový manažer) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu (projektový manažer), popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní vedoucí realizačního týmu (projektový manažer), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu (projektového manažera). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou vedoucího projektu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu smlouvy, za účelem prohloubení znalostí studentů, zaměstnat nebo umožnit stáž (dále jen „praxe“) alespoň 1 osobě, která je žákem střední školy, studentem vyšší odborné školy nebo vysoké školy, jejíž zaměření souvisí s realizací předmětu Smlouvy, a to v rozsahu alespoň 40 hodin. Po ukončení praxe studenta, nejpozději do 1 měsíce, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli zprávu o průběhu praxe, ve které popíše rozsah a obsah praxe studenta a zhodnotí její průběh. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli další informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

  - V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost za účelem prohloubení praxe studenta dle předchozího odstavce, zavazuje se v průběhu realizace předmětu smlouvy zaměstnat alespoň 1 osobu, která je absolventem střední školy, vyšší odborné nebo vysoké školy, jejíž zaměření souvisí s realizací předmětu smlouvy, a to po dobu alespoň 3 měsíce; absolventem se rozumí osoba, která dosáhla požadovaného vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila činnost na pozici pracovníka Zhotovitele. Splnění povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli doložit, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne uplynutí minimální délky trvání pracovněprávního vztahu s absolventem. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

  - Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

        - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

        - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

        - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých písmenech.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

  - Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. III.13 nebo III.14 smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. III.13 nebo III.14 smlouvy.

  - Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.13 a/nebo III.14 smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

- Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

  - Objednatel se bude účastnit výrobních výborů, jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem.

  - Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu plnění za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků.

- Lhůta plnění

  - Lhůta plnění se sjednává takto:

    - Dílčí termíny plnění a milníky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

    - Poslední z částí plnění bude dokončena a předána nejpozději do 76 měsíců od zahájení plnění.

- Místo plnění

  - Místem předání výstupů jednotlivých činností dle odst. II.1 této smlouvy je podatelna Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebude-li objednatelem stanoveno jinak.

- Cena

  - Cena za poskytnutí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ________________ Kč bez DPH, (dále jen „Cena celkem“), přičemž je dána následujícím součtem cen za jednotlivá dílčí plnění.

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informace o ceně anebo údaje doplní zadavatel dle nabídky účastníka (vybraného dodavatele).

| Struktura ceny |  |
| --- | --- |
| Monitorovací kampaň | _____________________ Kč bez DPH |
| Sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření | _____________________ Kč bez DPH |
| Sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny | _____________________ Kč bez DPH |
| Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě, včetně webhostingu | ___________________ Kč bez DPH/12 měsíců |
|  | ______________ Kč bez DPH/6 ročních cyklů |
| Cena za podklady dle kapitoly 8. přílohy č. 1 této smlouvy | _____________________ Kč bez DPH |
| Konzultační činnost pro objednatele | _____________________ Kč bez DPH/1 hod. |
|  | ___________________ Kč bez DPH/2250 hod. (předpoklad rozsahu čerpání) |

  - Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

  - Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. Např. nákladů na dopravu, organizaci výrobních výborů, odevzdání výstupů atd.

  - Cena zahrnuje odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

  - V případě, že dojde k předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou provedl zhotovitel před ukončením smlouvy.

  - Zhotovitel je po dobu trvání závazku ze smlouvy oprávněn ceny podle odstavce VII.1 smlouvy zvýšit v případě, že míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, zjištěná z úředního sdělení Českého statistického úřadu (dále jen „Zjištěná inflace“), přesáhne v základním období 2 %. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn cenu za aktuálně dokončenou část plnění zvýšit o tolik procentních bodů, kolik činí Zjištěná inflace. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž mají být zvýšeny ceny podle odstavce VII.1 smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit takto navýšenou cenu pouze v případě, že Zhotovitel zvýšení ceny aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci Objednateli oznámí alespoň 10 pracovních dnů před dokončením dotčené části plnění, za niž má být hrazena cena zvýšená o Zjištěnou inflaci. Právo podle tohoto odstavce může Zhotovitel uplatnit nejdříve 28 měsíců od účinnosti smlouvy.

- Fakturace a platební podmínky

  - Cena (s výjimkou situací dle odst. VIII.2 a VIII.3) bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po úplném dokončení příslušné dílčí části, protokolárně potvrzeném předání a převzetí příslušné dílčí části ve smyslu čl. IX této smlouvy.

  - Cena za Konzultační činnost pro objednatele bude hrazena dle skutečně provedených prací na základě ročních faktur. Provedené služby bude zhotovitel objednateli vykazovat tzv. výkazem práce, který bude ze strany zhotovitele předáván měsíčně a musí obsahovat: číslo smlouvy, identifikační údaje zhotovitele i objednatele, číslo výkazu, období, výchozí počet hodin, zůstatek hodin, datum činnosti, konkrétní popis činnosti, forma poskytnutí (e-mail, osobní jednání atd.), jméno zpracovatele, dobu trvání. Objednatel předložené výkazy práce ve lhůtě 5 pracovních dnů schválí, a to buď v plném nebo částečném rozsahu. Dojde-li ke schválení pouze v částečném rozsahu (anebo k neschválení), zhotovitel má možnost podat ve vztahu k neschválené části (tedy i ve vztahu k celému výkazu práce) nový výkaz práce, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o neschválení/částečném neschválení ze strany Objednatele dozví.

  - Cena za správu a údržbu datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě bude poskytována paušálně vždy na základě ročních faktur (tj. za období 12 měsíců poskytování služeb či časově poměrnou část, pokud se na konci plnění smlouvy nebude jednat o celých 12 měsíců).

  - Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata objednatelem jako bezvadná.

  - Splatnost faktur se sjednává na min. 30 dnů od jejich doručení objednateli.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a to zejména:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění,

- přílohou faktury budou také schválené výkazy práce, bude-li to dle povahy plnění relevantní.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: krejci.jana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, zašle Zhotovitel 2 originály faktury včetně příloh poštou na adresu: Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

  - Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH objednatel poukáže správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.

- Předání a převzetí jednotlivých části plnění

  - Zhotovitel je povinen odevzdat plnění objednateli ke kontrole, a to pro každou část plnění nejpozději v poslední den lhůty dle přílohy č. 2 této smlouvy. Datum doručení bude označeno prezenčním razítkem na předávacím protokolu. Pokud po provedené kontrole oznámí objednatel zhotoviteli své připomínky, je zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek objednatele.

  - O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

      - prohlášení zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

      - popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

      - datum předání příslušné části plnění;

      - v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

      - datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí a termín odevzdání opravené části plnění;

      - podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

  - V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 30 dnů (nebude-li objednatelem stanoveno jinak) od oznámení odmítnutí příslušné části plnění, a to na vlastní náklady a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat objednateli.

  - Během kontroly předávaného díla objednatelem a během odstraňování vad dle předchozího odstavce neběží lhůty sjednané v čl. V a v příloze č. 2 této smlouvy.

- Licenční ujednání

  - Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. Autory děl vztahujících se k plnění dle této smlouvy a je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

  - Pro případ, že činností zhotovitele vznikne autorské dílo chráněné ve smyslu shora uvedených právních předpisů, zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat (obojí také prostřednictvím jiné osoby dle volby objednatele) a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

  - Není-li v příloze č. 1 smlouvy výslovně uvedeno jinak, zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci objednateli, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Ve vztahu k SW uvedeného v kapitole 6.4 přílohy č. 1 smlouvy se jedná o licenci nevýhradní (blíže viz příloha č. 1 smlouvy.

  - Nevyplývá-li z přílohy č. 1 smlouvy výslovně jinak, licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli bez územního omezení, tedy jako celosvětovou a na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

  - Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

  - Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

  - Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

- Pojištění

  - Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním na škodnou událost minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

  - Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.

  - Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží zhotovitel objednateli na písemnou výzvu nejpozději před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

- Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí příslušné části plnění objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na jednotlivé části plnění záruku za jakost po dobu 60 měsíců ode dne převzetí posledního hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy.

  - Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

  - Vady zjištěné po předání a převzetí jednotlivých částí plnění, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

  - Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

  - O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.3 této smlouvy.

  - Předání části plnění s vadami není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v předávacím protokolu neuvede, že dílo přebírá i s vytknutými drobnými vadami či nedodělky. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne právo na zaplacení ceny za dílo a faktura je mu vrácena. Vytknutí vady musí mít písemnou formu a objednatel je povinen existenci vytýkané vady zhotoviteli popsat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

- Sankce za neplnění smlouvy

  - Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně (ve vztahu k jeho osobě) vystavené faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

  - Bude-li zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí plnění dle odst. II.1 body 1), 2), 3) této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za poskytnutí příslušné části plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

  - Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

  - Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.13 a/nebo III.14 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle odst. XV.1, nebo které objednatel jako důvěrné označí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení v povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

  - Provede-li zhotovitel změnu vedoucího realizačního týmu prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, v rozporu s bodem III.9, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti min. 30 dnů.

  - Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody, ani na povinnost zhotovitele splnit příslušnou povinnost utvrzenou prostřednictvím smluvní pokuty.

- Trvání a ukončení smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

  - Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí objednatele.

  - Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku

  - Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména:

      - prodlení zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle odst. II.1 body 1), 2) a/nebo 3) této smlouvy delší než 30 dnů,

      - neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této smlouvy,

      - nedodržení některé povinnosti zhotovitele uvedené v odst. III.7, III.8 a/nebo III.9Error: Reference source not found, nebo smlouvy,

      - nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X smlouvy,

      - ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

  - Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II. Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

- Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud objednatel neurčí jinak;

- Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při plnění dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

- Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

- Zhotovitel také předá objednateli všechny podklady dle odst. II.3 této smlouvy, a případné další podklady, které souvisí v předmětem plnění dle této smlouvy, a to při předání a převzetí plnění dle Soupisu, případně kdykoliv jindy;

- Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;

- Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

  - Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.

- Zvláštní ujednání

  - Veškeré technické a obchodní informace druhé smluvní strany, které nejsou z vůle dotčené smluvní strany veřejně přístupné, se považují za důvěrné ve smyslu § 504 občanského zákoníku a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních informacích, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Smluvní strany jsou také povinny zachovávat mlčenlivost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o osobních údajích. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

  - Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, pokud dopadají na závazkový vztah dle této smlouvy.

  - Pokud je k plnění předmětu této smlouvy nutno, aby zhotovitel zařídil jménem objednatele právní jednání, platí pro plnění těchto činností ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel nemá nárok na úhradu hotových výdajů ani další odměnu, odměna za tyto činnosti je součástí ceny sjednané dle čl. VII. této smlouvy.

- Společná a závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

  - Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena třetího dne od předání držiteli poštovní licence k doručení na adresu sídla druhé smluvní strany.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

  - Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 557, § 1805 odst. 2, § 1978, § 2112, § 2595, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618 občanského zákoníku, a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

  - Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

  - Pokud tato smlouva obsahuje povinnosti dle příslušného právního předpisu, je zhotovitel povinen poskytovat plnění/plnit dané povinnosti i dle novelizovaného znění takového předpisu či dle právního předpisu, který původní předpis nahradil, pokud se jedná o obdobný rozsah plnění/povinnosti.

  - Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurs.

  - Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace (příloha bude převzata v podobě stanovené zadavatelem jako příloha č. 2 zadávací dokumentace)

Příloha č. 2 - Milníky a lhůty plnění (účastník není povinen tuto přílohu smlouvy dokládat ve své nabídce, příloha bude převzata v podobě stanovené zadavatelem v rámci zadávacích podmínek)

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (tuto přílohu smlouvy účastník vytvoří tak, že uvede seznam poddodavatelů s tím, že bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě, jsou-li zadavatelem stanoveny; v případě, že poddodavatele mít nebude, tuto skutečnost v této příloze uvede)

# Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. Rx/xxx  konané dne ………..

V Brně dne …………….		V …………… dne ………..

Objednatel			Zhotovitel

Příloha č. 2 smlouvy – Milníky a lhůty plnění

| Milníky |  | Lhůty plnění |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitorovací kampaň | Do 6 měsíců od pokynu objednatele |
| 2. | 2.a Sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření | Do 6 měsíců od ukončení monitorovací kampaně |
|  | 2.b Systém pro sdílení výstupů | Do 6 měsíců od ukončení monitorovací kampaně |
| 3. | 3.a Sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny | Do 15 měsíců od ukončení monitorovací kampaně |
|  | 3.b Systém pro sdílení výstupů | Do 17 měsíců od ukončení monitorovací kampaně |
|  | 3.c Projednání, odevzdání výstupů | do 20 měsíců od ukončení monitorovací kampaně |
| 4. | Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě | průběžná realizace od ukončení plnění dle bodu 1 |
| 5. | Konzultační činnost pro objednatele | průběžná realizace od ukončení plnění dle bodu 3.c |