Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Služby k systému ICZ e-spis a ICZ DESA

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby pro realizace prací spojených s migrací systému ICZ e-spis® a ICZ DESA® na nové prostředí SMBR. Cílem je náhrada operačního systému Solaris za systém LINUX a optimalizace infrastruktury pro provoz ICZ e-spis® a ICZ DESA® v prostředí SMBR.

Rozsah poptávaných služeb:

1. Příprava a analýza (bez výpadku)

- Identifikace aplikací, knihoven, závislostí a konfigurací na Solaris.

2. Instalace a konfigurace Linux serverů (bez výpadku)

- Nasazení nových serverů.

- Přenos konfigurací (uživatelé, síťové prostupy, napojení uložiště dms, test připojení do DB).

- Instalace potřebného softwaru (Amazon Corretto, potřebné knihovny, diagnostické nástroje).

3. Migrace aplikací (testovací provoz, bez výpadku produkce)

- Instalace aplikací.

- Přenos dat (konfigurace).

- Testování.

4. Přepnutí na nové servery (úplná odstávka aplikací - víkend)

- Přesměrování provozu na nové servery. (Konfigurace Apache na aisproxy serverech.)

- Kontrola běhu aplikací, síťových spojení.

5. Ladění a optimalizace (bez výpadku)

- Monitorování provozu.

Požadavky zadavatele:

Cena bez a včetně DPH je konečná a obsahuje v sobě všechny poplatky včetně doručení na OMI MMB Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

Platba bude provedena bezhotovostně na základě vystavené faktury (daňového dokladu) po dodání zboží. Splatnost faktury 30 dnů po doručení zadavateli.

Termín dodání je stanoven na 30 dnů od podpisu smlouvy, nebo doručení objednávky.

Údaje pro vystavení daňového dokladu (faktury):

Odběratel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Příjemce: statutární město Brno, Odbor městské informatiky, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Adresa dodání: Odbor městské informatiky, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno