# Příloha 4

HARMONOGRAM

[doplní dodavatel]

Při přípravě Harmonogramu předkládaného společně s Nabídkou bude dodavatel (Konzultant) vycházet z následujících časových předpokladů průběhu realizace Díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Milníky průběhu realizace poskytování Služeb | Časový předpoklad délky milníku |
| Uzavření Smlouvy | T |
| Poskytování Služeb v Přípravné/projektové fázi | 14 měsíců |
| Poskytování Služeb ve Fáze výkonu činnosti Správce stavby | 24 měsíců |
| Poskytování Služeb ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla | 60 měsíců |

Součástí Harmonogramu bude:

1. Tabulka předpokládaného časového nasazení členů týmu Správce stavby v jednotlivých měsících s výjimkou Fáze poskytování služeb v záruční době Díla;
2. Textový popis jednotlivých činností, jež budou v jednotlivých měsících vykonávány konkrétními členy týmu Správce stavby (z tohoto popisu by mělo mimo jiné vyplývat zdůvodnění navrženého časového nasazení členů týmu Správce stavby);
3. Časová osa s významnými milníky při poskytování Služeb.