# NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Mateřská a základní škola Šámalova,

Brno – Židenice

b) místo stavby:	stavba p.č. 1425, 1429 k.ú. Zábrdovice, vjezd p.č. 1263 k.ú. Zábrdovice

c) předmět dokumentace: pro společné povolení stavby

Údaje o stavebníkovi

Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Údaje o zpracovateli dokumentace

IS ARCH s.r.o.

kancelář: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

IČO: 28279999, DIČ: CZ28279999

zastoupený jednatelem: Ing. arch. Ivo Švábenský

autorizace ČKA 03 441

E-mail: e-mail: isvabensky@seznam.cz,

Tel.: +420 544 525 718, +420 605 928 033

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 Mateřská a základní škola

SO 02 Komunikace, chodníky, zpevněné plochy

SO 03 Přípojka vodovodu

SO 04 Přípojka kanalizace, retenční nádrž

SO 05 Přeložka plynovodní přípojky

SO 06 Přípojka SLP

SO 07 neobsazeno

SO 08 Sadové úpravy, hřiště, Inventarizace dřevin

SO 09 Oplocení

PS 02 Odpadové hospodářství

## Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby

- Po dokončení výkopových prací SO 01

- po dokončení základových konstrukcí SO 01 a ležaté kanalizace SO 04

- po dokončení přípojek IS – SO 03, SO 04, SO 05, SO 06

- po dokončení hrubé stavby SO 01

- po provedení střechy, opláštění, podlahových konstrukčních vrstev a dokončení vnitřních příček

- po dokončení HSV a PSV v objektu SO 01

- po dokončení hrubých terénních úprav a výkopových prací zpevněných ploch SO 02

- před vydáním kolaudačního souhlasu (po dokončení všech SO)

Konkrétní datum prohlídky bude oznámeno stavebnímu úřadu minimálně 10 dnů předem.

V Brně 23.12.2021									Martin Borák