# Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

- Akce:                                                                                            OPAKOVANÉ II

Husova 5 v Brně – oprava sociálního zařízení ve 3. patře..

- Vymezení plnění zakázky:

Zadavatel požaduje provedení opravy sociálního zařízení ve 3 patře administrativní budovy Husova 5 v Brně dle vypracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu paní Radkou Volkovou, Loděnice 50, 671 75 v 03/2025. Jedná se o místnosti č. 301 a 307.

Dodavatel si zajistí potřebné povolení k vjezdu a příp. parkování  na vlastní náklady.

Během prací bude zajišťován průběžný úklid a následně nadstandardní závěrečný úklid ve  společných

prostorách  této  administrativní  budovy. S ohledem  na  provoz budovy budou bourací a hlučné práce

probíhat  v  odpoledních  hodinách  či  o  víkendech.  Bude  stanoven  harmonogram  prací, který bude

odsouhlasen provozem objektu (Odbor správních činností MMB)!!

Při předání díla bude  doložena revize elektroinstalace, doklad  o dezinfekci a proplachu vody, ostatní

zkoušky, doklad o použití protiskluzné dlažby.

Přílohy: 2x slepý položkový rozpočet, 2x technická zpráva, 2x výkresová dokumentace, čestné prohlášení, SOD

- Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do čtyř měsíců od účinnosti SOD

- místem plnění je objekt Husova 5 v Brně,  ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

- Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne 15.10.2025 v 8,30 hod. prohlídku v objektu Husova 5 (dvorní trakt) v Brně .

- Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré

náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,

- celkovou cenu za oba rozpočty stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),

- pokud nejste plátci DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH,

- zpracujte položkový rozpočet v systému RTS nebo obdobném

- doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 1

- uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.

- nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje

https://ezak.brno.cz (nabídky podané jiným způsobem nebudou hodnoceny)

do  22.10. 2025 do 12:00 hod.

- Hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

V Brně dne:  06.10.2025

Vypracovala: Sabolová Iveta, tel.:606263409

Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku