Příloha č. 1

- Technická specifikace veřejné zakázky „Projektová příprava modernizace slaboproudých rozvodů – Stará radnice“

- Součástí veřejné zakázky bude kompletní plnění:

Inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání a zajištění vydání povolení

Změny záměru

Dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS

Soupis prací

Autorský dozor

Plán BOZP

- Doba a místo plnění zakázky:

Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Odevzdání konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ): do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta k vyjádření objednatele ke konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ): do 14 dnů ode dne převzetí konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ)

Odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS: do 3 měsíců ode dne obdržení vyjádření objednatele ke konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ)

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 14 dnů ode dne odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS objednateli.

Termín zahájení plnění činnosti AD (autorský dozor): na písemnou výzvu Objednatele

Termín ukončení plnění činnosti AD (autorský dozor): v den převzetí stavby Objednatelem

Místo plnění: Brno, ulice Radnická 8, 602 00 Brno-střed

- Další podmínky plnění

Zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru bude činit 50 hodin

zhotovitel odevzdá koncept dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS 1x v digitální podobě

zhotovitel odevzdá konečnou dokumentaci pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS 4x v papírové, 2x v digitální

minimální požadavky na záruční lhůtu — 24 měsíců

fakturace: Faktura po odevzdání celého předmětu plnění (za projektovou dokumentaci)

fakturace: Faktura dle výkazu skutečně provedených činností v daném měsíci v rámci AD

Výchozí podklady: Projektová příprava a prověření proveditelnosti modernizace slaboproudých rozvodů – Stará radnice 05/2025 vypracována společností JUNG architekti s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 19849346.

Zhotovitel musí být ve smlouvě zavázán zohlednit závěry obsažené v průvodní zprávě Projektové přípravy a prověření proveditelnosti a projednat projektovou dokumentaci s NPÚ

Zhotovitel musí být ve smlouvě zavázán, že zpracuje dokumentaci pro povolení záměru/stavby (DPZ) a k tomu následně zajistí obstarání vydání platného stavebního povolení (povolení záměru)

Stanovit v zadávací dokumentaci a smlouvě ustanovení, že se jedná o nemovitou kulturní památkou pod katalogovým číslem 1000129439 resp. 1000129439_0002 Stará radnice – zadní trakt a že Zhotovitel je povinen toto respektovat.

Zadavatel bude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky podle potřeby na místě samém a po předchozí domluvě. Sraz účastníků prohlídky bude v průchodu před Turistickým informačním centrem Magistrátu města Brna (Stará radnice) na adrese Radnická 8, 602 00 Brno. Následovat bude prohlídka prostor souvisejících s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Prohlídka místa plnění neslouží k poskytnutí odpovědí na všechny dotazy dodavatelů; tyto budou poskytnuty na základě dotazů formulovaných elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pro účast na prohlídce jsou zástupci dodavatelů povinni se prokázat oprávněním jednat jménem dodavatele či jej zastupovat (pověření, plná moc atp.) a zapsat se do seznamu účastníků prohlídky místa plnění. Bez předložení listiny, z níž vyplývá oprávnění zástupce dodavatele jednat jménem dodavatele či jej zastupovat, nebude zástupci dodavatele prohlídka umožněna.

Zadavatel umožní vybranému Zhotoviteli podle potřeby obhlídku na místě samém po předchozí domluvě.

Účastník ve smlouvě uvede: Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona)

Účastník ve smlouvě uvede: Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Účastník ve smlouvě pro AD uvede: Rozsah výkonu služeb bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby. Smluvní strany sjednávají celkovou odměnu ve výši ………… bez DPH, z toho odměnu ve výši ………. Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování služeb. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s poskytováním služeb včetně cenových vlivů v době plnění. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací podpisem odsouhlaseny objednatelem. Předpokládaný rozsah autorského dozoru činí 50 hodin. Bez ohledu na rozsah autorského dozoru je však maximální cena autorského dozoru ujednána ve výši odpovídající celkové odměně (50násobek hodinové sazby), zhotovitel je povinen služby autorského dozoru poskytovat v rámci smlouvy i v případě, že maximální cena bude vyčerpána, a to v rámci ujednané maximální ceny. V případě, že požadovaný rozsah autorského dozoru bude nižší než předpokládaný rozsah, bude v konečné faktuře dofakturována také částka, která z celkové odměny zbývá. K dofakturaci může dojít pouze v případě, že zhotovitel řádně plní služby dle této smlouvy.