# Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Technická podpora pro územní studii Kanalizace města Brna

Závazný návrh smlouvy

Číslo smlouvy objednatele:	……………………….

Číslo smlouvy zhotovitele:	……………………….

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉ PODPORY PRO ÚZEMNÍ STUDII KANALIZACE MĚSTA BRNA

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Statutární město Brno

Zastoupené:		JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem:		Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČO:		44 99 27 85

DIČ:		CZ44992785

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

Číslo účtu:		111 211 222/0800

111 246 222/0800

ve věcech smluvních je oprávněn jednat Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB)

ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Klára Bartošová, Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, nebo osoba k tomu pověřená vedoucím OÚPR MMB

(dále jen „objednatel“)

a

II. Obchodní firma / jméno a příjmení:

Údaje budou doplněny před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem dle obsahu jeho nabídky

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského / Městského soudu v………….., sp. zn.

nebo

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

- Základní ustanovení a účel smlouvy

  - Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále jen „autorský zákon“).

  - Účelem této smlouvy je zajištění udržování a aktualizování dat obsažených v dříve zpracované územní studii Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace (dále jen „AGOmB“) a v navazující územní studii (dále jen „ÚS“) Kanalizace města Brna tak, aby byly stále k dispozici úplné a aktuální informace týkající se odkanalizování celého území města Brna. AGOmB byl jako součást Generelu odvodnění města Brna zpracován v roce 2022 a v následujících letech aktualizován. Na kanalizační síti stále dochází k mnoha změnám v důsledku např. rekonstrukce a dostavby kanalizační sítě v Brně a další postupnou výstavbou. Jsou aplikovány principy hospodaření s dešťovou vodou a jejich efekt je nutné promítnut do systému odkanalizování. Město Brno tedy potřebuje nástroj pro řešení koncepce, rizikových stavů a plánování rozvoje kanalizační infrastruktury. Výstupy z vyhodnocení jak stávajícího, tak výhledového stavu rovněž slouží pro potřeby Územního plánu města Brna.  Objednatel plánuje optimalizovat koncepci s ohledem na nutnost efektivního vynakládání investičních prostředků města Brna, a to se zohledněním klimatické změny a reflektováním právních předpisů (zákonů a prováděcích vyhlášek) účinných v době plnění.

  - Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technická podpora pro územní studii Kanalizace města Brna“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

  - Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle čl. VII této smlouvy.

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele a jejich hmotného zachycení objednateli, bude-li plnění zhotovitele naplňovat znaky díla dle autorského zákona. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k datové aktualizaci modelů stávající kanalizační sítě a modelů pro výhledový stav dle aktuálních územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele objednateli. Činnostmi zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:

    - Datová aktualizace modelů stávajícího a výhledového stavu – zapracování významných realizovaných změn na kanalizační síti do stávajícího i výhledového stavu, datová aktualizace bude provedena jak v úrovni podrobných modelů jednotlivých kmenových stok, tak ve spojených modelech stávajícího a výhledového stavu,

    - Zpracování změn koncepce odkanalizování dle požadavků objednatele (variantní řešení stokové sítě jako celku, změny v odkanalizování rozvojových lokalit, změny koncepce vyvolané aktualizací legislativy). Zapracování změn Územního plánu města Brna včetně zpracování vyvolaných změn na koncepci odkanalizování,

    - Aktualizace celoměstské koncepce protipovodňové ochrany na kanalizační síti, návrh a ověření funkčnosti protipovodňové ochrany na kanalizační síti pro jednotlivé záměry (etapy realizace),

    - Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele, provozovatele kanalizační sítě a další osoby určené objednatelem, kde budou uložena všechna data týkající se zpracování Generelu odvodnění města Brna (12/2009), Správy Generelu odvodnění města Brna (02/2010 až 04/2019) a Aktualizace a správy Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace (do 03/2026), všechna data týkající se ÚS Kanalizace města Brna.

    - Technická podpora a konzultační činnost pro objednatele týkající se napojení rozvojových lokalit na kanalizační síť a týkající se jednotlivých investičních záměrů,

    - Systémová aktualizace modelů kanalizační sítě týkající se udržení modelů v aktuálním software prostředku, aktualizace grafických výstupů a vektorových dat s ohledem na aktualizaci programu ArcGIS Pro,

a to v rozsahu a dle podmínek této smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky činností dle přílohy č. 1 smlouvy v elektronické podobě přes datovou základnu, případně po domluvě s objednatelem i na digitálních nosičích (CD, DVD, USB disk) v počtu 2 kusů, a to konkrétně podle povahy věci:

- Textová část díla bude zpracována ve formátu *.doc nebo *.docx;

- Tabulková část bude zpracována ve formátu *.xls nebo *.xlsx;.

- Výstupy budou odevzdány také ve formátu *.pdf;

- Grafická část bude zpracována a předána v ArcGIS (případně ArcGIS Pro) v souřadném systému S-JTSK, - z důvodu plné kompatibility s programovým vybavením objednatele (GIS Brno). Přesná podoba dat zpracovaných v uvedeném software bude konzultována s objednatelem;

- Datová část (funkční simulační modely) bude zpracována v SW MIKE URBAN (nebo vyšší verzi po vzájemné dohodě).

- V případě potřeby po domluvě s objednatelem budou výstupy vytvořeny v požadovaných formátech v souladu s vyhláškou 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, aktuálním pokynem ke strojově čitelnému formátu územní studie a aktuální platnou verzí Příručky - Validátor na Národním geoportálu územního plánování.

není-li v příloze č. 1 smlouvy uvedeno jinak.

  - Zhotovitel je povinen při provádění činností dle odst. II.1 vycházet zejména z následujících podkladů předaných objednatelem:

- AGOmB,

- ÚS Kanalizace města Brna,

- Územní plán města Brna, OOP č. 1/2025, účinný od 31. 1. 2025, dostupný na https://upmb.brno.cz/uzemni-plan-mesta-brna/vydany/, ve znění pozdějších změn,

- Požadavky/ pokyny objednatele,

- Další podklady dle povahy konkrétní činnosti a pokynu objednatele.

  - Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s občanským zákoníkem, autorským zákonem a za podmínek uvedených v čl. X. této smlouvy.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonávat pro objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy, plnění dle této smlouvy dokončit a předat objednateli.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami.

  - Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění předmětu smlouvy, a to v podrobnosti vyžádané objednatelem, a není-li tato dána, v podrobnosti běžné. Při plnění předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění práce, v případě nutnosti organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory), a to dle své potřeby nebo na žádost objednatele. Výrobní výbory se budou konat na adrese Kounicova 67, 601 67 Brno, Odbor územního plánování a rozvoje MMB, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Z jednání výrobního výboru zhotovitel vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

  - O všech výrobních výborech, jednáních či poradách bude zhotovitel informovat objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit výrobního výboru, jednání či porady svolaného objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.

  - Zhotovitel je povinen realizovat činnosti vedoucího realizačního týmu (vedoucí projektu) a specialisty v oboru odkanalizování I. pouze prostřednictvím osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli, a to v rozsahu těchto činností:

    - Datová aktualizace modelů stávajícího a výhledového stavu;

    - Zpracování změn koncepce odkanalizování dle požadavků zadavatele, zapracování změn Územního plánu města Brna včetně zpracování vyvolaných změn na koncepci odkanalizování;

    - Aktualizace celoměstské koncepce protipovodňové ochrany na kanalizační síti, návrh a ověření funkčnosti protipovodňové ochrany na kanalizační síti pro jednotlivé záměry;

    - Technická podpora a konzultační činnost pro zadavatele týkající se napojení rozvojových lokalit na kanalizační síť a týkající se jednotlivých investičních záměrů;

    - Systémová aktualizace modelů kanalizační sítě týkající se udržení modelů v aktuálním software prostředku a aktualizace grafických výstupů a vektorových dat s ohledem na aktualizaci programu ArcGIS Pro.

  - Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, a to alespoň prostřednictvím vedoucího projektu a specialisty v oboru odkanalizování I., prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci dle bodu 6.4 písm. b) zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.

- Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

  - Objednatel se bude účastnit výrobních výborů, jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem.

  - Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu plnění za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků.

- Doba plnění

  - Doba plnění se sjednává takto:

    - Plnění předmětu smlouvy počíná ode dne 17. 3. 2026. V případě, že smlouva nenabude účinnosti do dne 17. 3. 2026, počíná plnění předmětu smlouvy ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

    - Plnění bude probíhat průběžně dle požadavků objednatele. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli hodnoticí zprávu, která bude obsahovat identifikační údaje objednatele a zhotovitele a shrnující provedené činnosti v období uplynulých 12 měsíců (první od nabytí účinnosti smlouvy, následně vždy po uplynutí dalších 12 měsíců, poslední 30 dní před ukončením plnění dle smlouvy).

    - U větších ucelených projektů proběhne plnění na základě předem odsouhlaseného zadání (technické specifikace) včetně určení pracnosti plnění a podoby, formy a termínu odevzdání výstupu.

    - Plnění předmětu smlouvy končí dne 14. 1. 2030.

- Místo plnění

  - Místem předání výstupů jednotlivých činností dle odst. II.1 této smlouvy je podatelna Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Umožňuje-li to povaha plnění, a pokud se tak smluvní strany dohodnou, může být plněno vzdáleně, tj. za využití datové základny, o čemž současně musí zhotovitel písemně (např. e-mailem) vyrozumět objednatele v den uložení do datové základny.

- Cena

  - Cena za poskytování plnění zhotovitelem dle odst. II.1.1) až II.1.3), II.1.5) a II.1.6) této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč /hod (cena je uvedena bez DPH).

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informace o ceně/hod dle nabídky účastníka, a to tak, že cenu celkem v Kč bez DPH dle čl. 9 zadávací dokumentace vydělí počtem 12 000 hod, anebo údaje doplní stejným postupem zadavatel dle nabídky účastníka (vybraného dodavatele).

  - Cena za poskytnutí části plnění „Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele kanalizační sítě a další osoby určené objednatelem“ dle odst. II.1.4) této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH/ 12 měsíců.

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informace o ceně/12 měsíců dle nabídky účastníka, a to tak, že cenu celkem v Kč bez DPH dle čl. 9 zadávací dokumentace vydělí počtem 46 měsíců (3 celé roky a 10 měsíců v posledním roce) a následně vynásobí číslem 12, anebo údaje doplní stejným postupem zadavatel dle nabídky účastníka (vybraného dodavatele).

  - Výše ceny za poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy je nejvýše přípustná a tuto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ke sjednané ceně bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

  - Objednatel je oprávněn služby dle odst. VII.1 využívat dle své aktuální potřeby, tj. odebrat je v menším množství, aniž by se zavázal k odběru minimálního množství služeb (hodin). Maximální celkové množství hodin za poskytování těchto služeb je 12000 hod za celou dobu plnění podle smlouvy.

  - Cena za poskytování plnění zahrnuje všechny náklady zhotovitele na jejich řádnou realizaci, např. náklady na dopravu, organizaci výrobních výborů, odevzdání výstupů atd. Data od provozovatele Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 46347275, sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno zajistí zpravidla objednatel na vlastní náklady, a nejsou proto součástí ceny, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

  - Cena zahrnuje odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

  - Cenu dle odst. VII.1 a VII.2 je možno upravit, a to od 1. 1. 2028 následujícím způsobem. Pokud v uplynulém kalendářním roce meziroční míra inflace vyhlášená oficiálně Českým statistickým úřadem (dále jen „míra inflace“) překročí 3%, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o navýšení jednotkových cen. Objednatel je oprávněn rozhodnout o úpravě cen o míru inflace, která bude převyšovat 3%. Mírou inflace se rozumí přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlášený Českým statistickým úřadem, vyjadřující procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních dvanáct měsíců oproti průměru za dvanáct předchozích měsíců. K navýšení ceny může dojít pouze jednou ročně, přitom dochází k navýšení navýšené ceny z předchozího kalendářního roku. Strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení není potřeba uzavírat dodatek ve smyslu odst. XVI.4.

  - V případě, že dojde k předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednané ceně, případně úplatám za část plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou provedl zhotovitel před ukončením smlouvy.

- Fakturace a platební podmínky

  - Cena bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem každoročně po dokončení plnění dle smlouvy a převzetí objednatelem ve smyslu čl. IX, a to vždy za období posledních 12 měsíců (počítaných od nabytí účinnosti smlouvy, resp. od data uskutečnění zdanitelného plnění dle předešlé fakturace, a to dohromady pro části plnění dle odst. II.1.1) až II.1.3), II.1.5) a II.1.6) smlouvy, a samostatně pro část plnění dle odst. II.1.4) smlouvy). Část plnění dle odst. II.1.4) smlouvy bude poskytována paušálně vždy na základě ročních faktur (tj. za období 12 měsíců poskytování služeb či časově poměrnou část, pokud se na konci plnění smlouvy nebude jednat o celých 12 měsíců).

  - Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení plnění dle smlouvy a převzetí objednatelem ve smyslu čl. IX ke dni ukončení plnění dle smlouvy.

  - Kromě každoroční průběžné fakturace dle odst. VIII.1 je možnost oddělené fakturace větších ucelených projektů prováděných na základě předem odsouhlaseného zadání (technické specifikace) ve smyslu odst. V.1.3) smlouvy. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata objednatelem jako bezvadná ve smyslu čl. IX smlouvy. Takto vyfakturovaná plnění budou odečtena z fakturace ve smyslu odst. VIII.1 smlouvy, tzn. každé plnění bude fakturováno a proplaceno pouze jednou.

  - Splatnost faktur se sjednává na min. 30 dnů od jejich doručení objednateli.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a to zejména:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury,

- označení peněžního ústavu,  č. účtu, na který má být finanční částka převedena,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

- fakturovanou částku  v Kč bez DPH, sazbu a výši DPH a včetně DPH,

- přílohou faktury bude kopie sdělení o provedené kontrole fakturované bezvadné části plnění, případně kopie hodnoticí zprávy dle odst. V.1.2).

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: krejci.jana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel 2 originály faktury včetně příloh poštou na adresu: Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

  - Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH objednatel poukáže správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.

- Předání a převzetí jednotlivých části plnění

  - Zhotovitel je povinen odevzdat plnění objednateli ke kontrole nejpozději v poslední den lhůty dle požadavku objednatele, hodnoticí zprávu nejpozději v poslední den lhůty ve smyslu ve smyslu V.1.2. smlouvy.

  - Součástí odevzdaného plnění, bude zpráva zhotovitele, která bude obsahovat:

- prohlášení zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění,

- popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu,

- na zprávě bude datum doručení vyznačeno prezenčním razítkem.

  - Objednatel po doručení plnění provede v nejbližším možném termínu kontrolu a v případě, že plnění bude vykazovat vady a nedodělky, objednatel písemným sdělením vytkne zjištěné vady a nedodělky, či sdělí další připomínky, a po dohodě se zhotovitelem určí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

  - Zhotovitel je povinen vytknuté vady a nedodělky odstranit a sdělené připomínky zapracovat, a to ve stanovené lhůtě, provádění oprav je povinen zahájit bezodkladně a dopracované plnění řádně doručit ve stanovené lhůtě k opětovné kontrole.

  - Datem doručení plnění objednateli nedochází k jeho předání a převzetí, datem předání a převzetí plnění je datum doručení sdělení o provedené kontrole bezvadného díla zhotoviteli.

  - Dokončené, předané a převzaté plnění nebo jeho části se v souladu s ujednáním smluvních stran a platnou a účinnou právní úpravou stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může objednatel zcela a bez omezení disponovat.

  - Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V.

- Licenční ujednání

  - Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění dle této smlouvy  oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

  - Pro případ, že činností zhotovitele vznikne autorské dílo chráněné ve smyslu shora uvedených právních předpisů, zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat (obojí také prostřednictvím jiné osoby dle volby objednatele) a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci objednateli, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

  - Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli bez územního omezení, tedy jako celosvětovou a na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

  - Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

  - Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

  - Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

- Pojištění

  - Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním na škodnou událost minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

  - Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.

  - Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží zhotovitel objednateli na písemnou výzvu nejpozději před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

- Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí příslušné části plnění objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na jednotlivé části plnění záruku za jakost po dobu 60 měsíců ode dne převzetí posledního hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy.

  - Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

  - Vady zjištěné po předání a převzetí jednotlivých částí plnění, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

  - Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

  - O odstranění reklamované vady sepíše objednatel sdělení o provedené kontrole, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.3. této smlouvy.

  - Předání části plnění s vadami není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel ve sdělení o provedené kontrole neuvede, že dílo přebírá i s vytknutými drobnými vadami či nedodělky. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne právo na zaplacení ceny za dílo a faktura je mu vrácena. Vytknutí vady musí mít písemnou formu a objednatel je povinen existenci vytýkané vady zhotoviteli popsat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

- Sankce za neplnění smlouvy

  - Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně (ve vztahu k jeho osobě) vystavené faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

  - Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením dílčích částí plnění dle odst. V.1. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za poskytnutí příslušné části plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

  - Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

  - Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle odst. XV.1, nebo které objednatel jako důvěrné označí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

  - Provede-li zhotovitel změnu vedoucího projektu, respektive specialisty v oboru odkanalizování I., prostřednictvím kterých byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, v rozporu s  odst. XV.6, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti min. 30 dnů.

  - Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody, ani na povinnost zhotovitele splnit příslušnou povinnost utvrzenou prostřednictvím smluvní pokuty.

- Trvání a ukončení smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou, a to do 14. 1. 2030. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

  - Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí objednatele.

  - Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména:

      - prodlení zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle odst. V.1 této smlouvy delší než 30 dnů,

      - neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této smlouvy,

      - nedodržení některé povinnosti zhotovitele uvedené v odst. XV.4, XV.5, nebo XV.6 smlouvy,

      - nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. smlouvy,

      - ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

  - Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu.

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II a přílohy č. 1 této smlouvy. Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

- Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud objednatel neurčí jinak;

- Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byla sjednána cena za plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při plnění dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

- Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

- Zhotovitel také předá objednateli všechny podklady dle odst. II.3 této smlouvy, a případné další podklady, které souvisí v předmětem plnění dle této smlouvy, a to při předání a převzetí plnění dle Soupisu, případně kdykoliv jindy;

- Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;

- Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

  - Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.

- Zvláštní ujednání

  - Veškeré technické a obchodní informace druhé smluvní strany, které nejsou z vůle dotčené smluvní strany veřejně přístupné, se považují za důvěrné ve smyslu § 504 občanského zákoníku a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních informacích, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Smluvní strany jsou také povinny zachovávat mlčenlivost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o osobních údajích. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

  - Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, pokud dopadají na závazkový vztah dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

  - Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy vyměnit vedoucího projektu nebo specialistu v oboru odkanalizování I., prostřednictvím kterých prokázal zhotovitel splnění kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla v odst. 6.4 písm. b) zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku požadována pro daného člena realizačního týmu a v případě vedoucího projektu také zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení nabídky ve smyslu čl. 10 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací a vedoucí projektu také potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

  - Pokud je k plnění předmětu této smlouvy nutno, aby zhotovitel zařídil jménem objednatele právní jednání, platí pro plnění těchto činností ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel nemá nárok na úhradu hotových výdajů ani další odměnu, odměna za tyto činnosti je součástí ceny sjednané dle čl. VII. této smlouvy.

- Společná a závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

  - Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena třetího dne od předání držiteli poštovní licence k doručení na adresu sídla druhé smluvní strany.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

  - Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 557, § 1805 odst. 2, § 1978, § 2112, § 2595, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618 občanského zákoníku, a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

  - Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

  - Pokud tato smlouva obsahuje povinnosti dle příslušného právního předpisu, opatření obecné povahy, je zhotovitel povinen poskytovat plnění/plnit dané povinnosti i dle novelizovaného znění takového předpisu či dle právního předpisu, který původní předpis nahradil, pokud se jedná o obdobný rozsah plnění/povinnosti.

  - Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurs.

  - Tato smlouva je vyhotovována elektronicky s elektronickými podpisy obou smluvních stran. Smlouva umožňuje vyhotovit autorizovanou konverzi. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

  - Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy:

          - Podmínky poskytování služeb

Pokyn pro účastníka: 	účastník není povinen tuto přílohu smlouvy dokládat ve své nabídce, příloha bude převzata v podobě stanovené zadavatelem v rámci zadávacích podmínek

          - Seznam poddodavatelů

Pokyn pro účastníka: 	účastník je povinen tuto přílohu smlouvy doložit ve své nabídce, a to v podobě vyplněné přílohy č. 3 zadávací dokumentace

# Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. Rx/xxx  konané dne ………..

V Brně dne dle data elektronického podpisu   V …………… dne dle data elektronického podpisu

Objednatel			Zhotovitel

……………………….			………………………………

Příloha č. 1 smlouvy – Podmínky poskytování služeb

- Předmět plnění

Předmětem plnění jsou níže specifikované činnosti:

- Datová aktualizace modelů stávajícího a výhledového stavu - zapracování významných realizovaných změn na kanalizační síti do stávajícího i výhledového stavu

Předmětem prací „Datové aktualizace modelů stávajícího a výhledového stavu“ je zapracování významných realizovaných změn na kanalizační síti do stávajícího i výhledového stavu (retenční nádrže, odlehčovací komory, významné změny profilů kanalizační sítě, rozsáhlé realizované celky zástavby a kanalizace v rozvojových lokalitách), tak aby výsledky simulací byly aktuální, věrohodné a mohly i dále sloužit jako technický podklad pro další rozhodování. Datová aktualizace bude provedena jak v úrovni podrobných modelů jednotlivých kmenových stok, tak ve spojených modelech stávajícího a výhledového stavu.

Součástí tohoto plnění nebude pouze aktualizace datové části, ale i aktualizace textové části a grafické části.

Aktualizované modely (podrobné modely i spojený model) budou v podrobnosti odpovídající podrobnosti modelů zpracovaných v rámci AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna. Rozsah datové aktualizace, tzn. aktualizace modelů stávajícího stavu, nebo výhledového stavu, nebo obou stavů, včetně promítnutí aktualizace modelů do spojeného modelu, počet modelů jednotlivých kmenových stok, proběhne na základě pokynu objednatele. Pokyn bude udělen z důvodu významné realizované změny na kanalizační síti.

Samostatné modely stokové sítě jsou sestaveny následovně:

- model povodí kmenové stoky A,

- model povodí kmenové stoky AI,

- model povodí kmenové stoky B,

- model povodí kmenové stoky C,

- model povodí kmenové stoky D,

- model povodí kmenové stoky E,

- model povodí kmenové stoky F.

Podkladem pro aktualizace bude zejména AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna, data GIS BVK, a.s., (data GIS BVK, a.s. zajistí objednatel na vlastní náklady), a další nové podklady týkající se významných realizovaných změn na kanalizační síti. Podrobnější okrajové podmínky budou stanoveny na výrobních výborech. Okrajové podmínky pro vyhodnocení výhledového stavu budou shodné s okrajovými podmínkami pro vyhodnocení stávajícího stavu.

Aktualizace podrobných modelů – stávající stav:

Jedná se o zpracování aktualizace topologie i hydrologické části modelu kanalizační sítě včetně oddílných systémů a kanalizace dešťové. Podrobné modely kanalizační sítě budou aktualizovány 1:1 (1 kanalizační šachta v GIS = 1 výpočtový uzel v modelu) do úrovně uličních stok.

Zhotovitel bude pracovat s aktualizovaným typickým dešťovým rokem a zatěžovací srážkou, který byl vyhodnocen v rámci AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna.

Při stavbě modelů musí být zohledněno hospodaření s dešťovou vodou ve stabilizovaných plochách dle podrobnosti podkladové části.

V modelech budou zahrnuty informace o důležitých objektech na stokové síti – o odlehčovacích komorách, čerpacích stanicích, retenčních nádržích, rozdělovacích komorách.

Údaje o produkci splaškových odpadních vod budou zadány dle podkladů BVK, a.s.

Aktualizace podrobných modelů – výhledový stav:

Modely zpracované pro posouzení stávajícího stavu jsou pro výhledový stav rozšířeny o plochy aktuálních územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, případně další strategické rozvojové plochy dle požadavku objednatele. Na těchto modelech bude provedena revize již navržených opatření v rámci AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna.

Při aktualizaci budou respektovány zejména následující podmínky:

Odkanalizování rozvojových ploch bude navrženo oddílným systémem. V rozvojových plochách musí být zohledněno hospodaření s dešťovou vodou. Primárně bude prověřena možnost odvedení dešťových vod z rozvojových ploch do recipientu, a to buď přímo nebo napojením na stávající dešťovou kanalizaci. V případě, že dešťové vody do recipientu odvést nelze, budou napojeny na stávající jednotnou stokovou síť. Pro rozvojové lokality platí podmínka stanovená AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna - maximální odtok dešťových vod do recipientu, případně do kanalizace dešťové nebo jednotné nepřekročí hodnotu 3 l.s-1 z neredukovaného ha.

Odlehčovací komory budou navrženy tak, aby byly v souladu s platnou a účinnou legislativou a minimalizovaly vliv vypouštěných odpadních vod na recipient na základě stanovených limitů (počet přepadů za typický rok, poměr ředění). Konstrukční návrh odlehčovacích komor musí provozně nejjednodušším způsobem zabezpečit mechanickou separaci co největšího podílu celkového transportovaného znečištění a jeho nasměrování na ČOV Brno – Modřice.

Kanalizační síť musí být ve výhledovém stavu navržena tak, aby byla dodržena podmínka hydraulické spolehlivosti systému. Hydraulickou spolehlivostí se rozumí stav, kdy pro návrhový déšť nedochází k tlakovému režimu v úsecích kanalizace (toto se netýká škrtících tratí, shybek a výtlačných potrubí).

Pokud nebude možné dodržet požadovanou hydraulickou spolehlivost bude uvedeno zdůvodnění, proč ji nebylo možno docílit.

Aktualizace spojeného modelu stávajícího stavu a výhledového stavu kanalizační sítě:

Spojený model stávajícího stavu bude obnoven z aktualizovaných podrobných modelů stávajícího stavu.

Spojený model výhledového stavu bude obnoven z aktualizovaných podrobných modelů výhledového stavu kanalizační sítě. V rámci zpracování bude zajištěna maximální možná konsistence dat se spojeným modelem stávajícího stavu.

Spojené modely budou obsahovat všechny kmenové a hlavní stoky a důležité objekty na stokové síti (odlehčovací komory, čerpací stanice, retenční nádrže, rozdělovací komory). Spojený model výhledového stavu bude rovněž obsahovat výhledové odvodnění rozvojových ploch a návrh opatření na kanalizační síti.

Uzávěrovým profilem spojených modelů bude čistírna odpadních vod v Modřicích. Model bude zahrnovat přítoky ze všech kmenových stok na ČOV včetně OKE19 a RN ČOV. Přítoky budou spojeny a zaústěny do jednoho odtokového potrubí (pro kontrolu bilancí na přítoku na ČOV).

Zjednodušení bude provedeno v úrovni stokové sítě – na sebe navazující úseky se stejným spádem a profilem mohou být nahrazeny úsekem jediným. Dále může být zjednodušení provedeno na úrovni hydrologie.

Průtoky v důležitých profilech stokové sítě (před a za odlehčovacími komorami resp. retenčnímu nádržemi, v uzávěrných profilech kmenových stok a min na 3 dalších úsecích na každé kmenové stoce vybraných tak, aby bylo dosaženo pokud možno rovnoměrného rozmístění kontrolovaných profilů po kmenové stoce), budou odpovídat průtokům v nakalibrovaných podrobných modelech kanalizační sítě stávajícího stavu, resp. výhledového stavu.

Vyhodnocení stávajícího stavu a výhledového stavu:

Vyhodnocení stokové sítě bude provedeno v souladu s požadavky platné a účinné legislativy (a to ke dni odevzdání zadání příslušné části plnění, či záznamu z výrobního výboru).

Vyhodnocení bude provedeno pro odlehčovací komory, retenční nádrže a čerpací stanice.

- Pro odlehčovací komory budou vyčísleny objemy přepadů, počty přepadů a poměry ředění.

- Pro retenční nádrže budou vyčísleny objemy přepadů, počty přepadů a zachycené objemy.

- Pro čerpací stanice budou vyčíslena čerpaná množství a objemy.

- U spojeného modelu stávajícího stavu budou na kanalizační síti identifikovány hydraulicky nekapacitní úseky, graficky budou znázorněny ve výkresové dokumentaci.

Za nekapacitní úsek se považuje úsek kanalizace, který vykazuje poměr Qmax /Qkap >1. Kde Qmax je maximální dosažený průtok v příslušném úseku při zatížení návrhovou srážkou. Qkap je kapacitní průtok v úseku.

Za přepad se považuje situace, kdy hodnota průtoku v časové řadě popisující přelivnou hranu oddělovací komory je větší než 0. Konec přepadu nastává, kdy hodnota průtoku klesne zpět na 0.

- Zpracování změn koncepce odkanalizování dle požadavků objednatele (variantní řešení stokové sítě jako celku, změny v odkanalizování rozvojových lokalit, změny koncepce vyvolané aktualizací legislativy). Zapracování změn Územního plánu města Brna včetně zpracování vyvolaných změn na koncepci odkanalizování.

Podkladem pro uvedené plnění bude zejména AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna, aktuální legislativa, data GIS BVK, a.s., (data GIS BVK, a.s. zajistí objednavatel na vlastní náklady), územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a další nové podklady týkající se záměrů v rozvojových lokalitách dle Územního plánu města Brna.  Podrobnější okrajové podmínky budou stanoveny na výrobních výborech.

Výstupem tohoto plnění bude zpracování především nové textové části a grafické části v podrobnosti odpovídající podrobnosti výstupů zpracovaných v rámci AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna.

Plnění bude realizováno dle pokynů objednatele, přičemž rozsah a obsah zpracování se bude odvíjet od rozvoje města Brna a aktualizace legislativy. Nová legislativa může být využita jako podklad pro technické upřesnění nebo může být promítnuta celá do AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna.

Pokyn objednatele ve vazbě na „Zapracování změn Územního plánu města Brna včetně zpracování vyvolaných změn na koncepci odkanalizování“ bude udělen v případě, že nabude účinnosti změna Územního plánu města Brna, která bude v takovém rozsahu, že bude mít zásadní dopad na koncepci odkanalizování vyplývající z AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna. Důvodem je zajištění aktuálnosti a návaznosti na nové rozvojové záměry.

- Aktualizace celoměstské koncepce protipovodňové ochrany na kanalizační síti, návrh a ověření funkčnosti protipovodňové ochrany na kanalizační síti pro jednotlivé záměry (etapy realizace).

Předmětem prací je aktualizace celoměstské koncepce protipovodňové ochrany (dále „PPO“) na kanalizační síť s ohledem na výhledový stav kanalizační sítě včetně opatření navržených v rámci AGOmB a navazující ÚS Kanalizace města Brna a s ohledem na odvodnění rozvojových lokalit Územního plánu města Brna. Na základě simulací na matematickém modelu stokové sítě bude v rámci celoměstské koncepce protipovodňové ochrany stanovena místa, kde je nutné osadit protipovodňová čerpadla ve stokové síti a návrh čerpaného množství. Rovněž bude posouzena možnost přímého odtoku vnitřních vod z povodí do recipientu. Dále budou stanovena místa pro osazení hradidlových komor. Koncepce PPO na kanalizační síti bude optimalizována i s ohledem na stávající hydraulickou a retenční kapacitu stokové sítě tak, aby navržená technická opatření zabezpečila požadovaný stupeň ochrany i před dosažením cílového stavu opatření na celé stokové síti (jedná se především o realizaci kmenové stoky EI, zvětšení retenční nádrže Ráječek  na 15 000 m3, realizace retenční nádrže Královky 30 000 m3). V aktualizaci celoměstské koncepce PPO na kanalizační síti bude zohledněno řešení etap v realizaci a v projektové přípravě. Okrajovou podmínkou pro posouzení kanalizační sítě při souběhu povodňových stavů na vodním toku a srážkové události v intravilánu města bude návrhový déšť s dobou opakování 1x za 1 rok.

Předmětem prací je návrh a ověření funkčnosti PPO na kanalizační síti pro jednotlivé záměry (etapy realizace) PPO na vodních tocích s ohledem na etapizaci projektové přípravy a výstavby. Součástí plnění je rovněž účast na výrobních výborech týkajících se konkrétního řešení PPO na kanalizační síti pro jednotlivé části, prověření případných variantních řešení na matematickém modelu stokové sítě, poskytnutí podkladů pro návrh čerpaných množství z kanalizační sítě do recipientu a následná aktualizace celoměstské koncepce na základě řešení zvoleného pro konkrétní etapy.

- Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele

Zhotovitel je povinen udržovat datovou základnu s přístupem pro objednatele a provozovatele kanalizační sítě. Uložená data budou obsahovat Generel odvodnění města Brna (12/2009, veškerou kompletní dokumentaci Správy Generelu odvodnění města Brna (02/2010 až 04/2019), Aktualizaci a správu Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace (do 03/2026) a ÚS Kanalizace města Brna. Dále budou na společném datovém prostoru uložena aktuální data samotného projektu vždy do 1 měsíce od ukončení dohodnutého plnění. Datová základna bude místo pro ukládání a sdílení dat, musí zajišťovat přístup k nahlížení a stahování dat vytvářených v rámci plnění všem osobám, které určí objednatel. Přístup bude umožněn přes přihlašovací jméno a heslo a bude umožněn pomocí běžně dostupných aplikací (např. webový prohlížeč) bez nutnosti pořizování a využití nadstavbových produktů třetích stran.

- Technická podpora a konzultační činnost pro objednatele týkající se napojení rozvojových lokalit na kanalizační síť a týkající se jednotlivých investičních záměrů.

Zpracovatel je povinen provádět uvedené plnění na základě výzvy objednatele týkající se napojení rozvojových lokalit na kanalizaci a technickou podporu pro vyjádření k jednotlivým investičním záměrům objednatele. K jednotlivým „konzultacím“ bude vedena přehledná evidence a jednotlivé „konzultace“ budou dokumentovány (vstupní požadavky a výsledky konzultací) na datovém prostoru.

- Systémová aktualizace modelů kanalizační sítě týkající se udržení modelů v aktuálním software prostředku. Aktualizace grafických výstupů a vektorových dat s ohledem na aktualizaci programu ArcGIS Pro.

Modely bude nutné udržovat aktuální systémově i datově tak, aby bylo možné v případě potřeby reagovat na požadavky objednatele. Systémová aktualizace spočívá v udržení modelů v aktuálním SW prostředku. Modely jsou zpracované v SW MIKE URBAN classic 2020 SP1 (DHI). Je nutné sledovat vývoj SW a průběžně jej aktualizovat, tak aby při převodu přes více verzí nedocházelo ke ztrátě dat a nastavení. Starší verze SW již nemusí být podporovány aktuálním operačním systémem a antivirovými programy.

Rovněž výstupy grafické části je nutné vždy dle požadavku objednatele udržovat v aktuální, případně požadované verzi ArcGIS Pro a s tím související verzi vektorových dat ve formátu SHP nebo GDB (geodatabáze).

Dostupný z https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-planovani/9-zakon-c-283-2021-sb/8-jednotny-standard/strojove-citelny-format-uzemni-studie, případně aktualizovaná verze.

Dostupná z https://uzemniplanovani.gov.cz/documents/d/guest/ngup_validator_v1-9-pdf, případně aktualizovaná verze.