číslo smlouvy Objednatele:

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:			Statutární město Brno

sídlo:				Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupen: 			JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

ve smluvních věcech: 	vedoucím Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále též „OÚPR MMB“)

IČO:  				44992785

DIČ: 				CZ44992785

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

číslo účtu:			111211222/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			Jméno a Příjmení / Název

sídlo:				…………

zastoupen: 			…………

IČO:  				…………

DIČ: 				…………

Bankovní spojení:		…………

číslo účtu:			…………

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

- Účel smlouvy

  - Tato smlouva o dílo (dále též „Smlouva“) je uzavřena na základě výsledku výběru Zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu, realizované Objednatelem jako zadavatelem, na službu spočívající ve zpracování ÚS Kohoutovice Žebětínská – Bašného (dále též „Dílo“).

  - Účelem Smlouvy je zajištění zpracování Díla v dohodnutých lhůtách a v právně řádné podobě, jakož i stanovení podmínek vzájemné spolupráce Objednatele a Zhotovitele.

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v počtu X ks digitálního zpracování na CD, DVD nebo USB nosičích Dílo, a to v rozsahu podle přílohy č. 1 Smlouvy – Zadání ÚS Kohoutovice Žebětínská – Bašného (dále též „Zadání“).

Součástí Díla je zejména v návaznosti na Zadání, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy:

- srozumitelný závěr ve vztahu k cílům a účelům územní studie,

- konkrétní odůvodnění přijatých řešení, stejně jako další dílčí plnění definované Smlouvou,

- zapracování závazných pokynů Objednatele,

- další podrobnější požadavky na zpracování Díla.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, včetně splnění povinností stanovených v ust. § 162 odst. 1, 2 a 6 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s aktuálními požadavky Ministerstva pro místní rozvoj na strojově čitelný formát zakotvenými ve vyhlášce č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (dle platné verze Příručky – Validátor uvedené na Národním geoportálu územního plánování).

  - Předmět plnění Díla sestává z níže uvedených dílčích plnění:

- Zpracování návrhu územní studie.

- Předběžné projednání návrhu územní studie s městskými částmi, bude-li Zhotovitel Objednatelem písemně vyzván.

- Účast Zhotovitele při projednávání územní studie v orgánech statutárního města Brna, bude-li Zhotovitel Objednatelem písemně vyzván.

- Úprava návrhu územní studie dle závazných pokynů Objednatele, popř. další činnosti a konzultace související s projednáním a úpravami Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas ve stanovené lhůtě, s potřebnou péčí a obstarat vše, co je potřeba k provedení Díla.

  - Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek uvedených v článku 6 Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zpracováno specialisty s odbornou způsobilostí dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro obory:

- Územní plánování

Dílo bude opatřeno jejich autorizačními razítky.

- Podklady Objednatele

  - Objednatel se zavazuje předat Zpracovateli podklady vyplývající ze Zadání, které je přílohou č. 1 této Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy.

- Lhůty plnění a její změny

  - Zhotovitel se zavazuje plnění provést, řádně a včas předat Objednateli, aby mohlo být převzato Objednatelem dle odst. 5.6. v následujících lhůtách:

    - Zpracování návrhu územní studie dle požadavků uvedených v této Smlouvě jako řádně zpracovaného ve lhůtě XX měsíců od převzetí podkladů dle odst. 3.1.

  - Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech pozastavit činnosti Zhotovitele na plnění a opětovně dát pokyn k zahájení těchto prací ze závažných důvodů nebo z důvodu koordinace činností na své straně. Po dobu přerušení neběží lhůta pro plnění.

- Předání a převzetí plnění

  - Místem předání plnění, resp. dílčí etapy plnění, je podatelna Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno či jiné místo na území města Brna písemně určené Objednatelem.

  - Plnění, resp. dílčí etapy plnění, je Zhotovitel povinen realizovat ve lhůtách stanovených v odst. 4.1 a doručit Objednateli ke kontrole na sjednané místo plnění, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Datem doručení plnění, resp. dílčí etapy plnění, nedochází automaticky k předání a převzetí Díla.

  - Pro účely kontroly je plnění předáno v elektronické podobě.

  - Po dobu kontroly není Objednatel ani Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

    - Bude-li Dílo vykazovat vady či nedodělky, vrátí je Objednatel Zhotoviteli s písemně vytknutými vadami a nedodělky a stanovením lhůty pro dopracování, přičemž lhůtu je možno po dohodě Smluvních stran operativně prodloužit. Zhotovitel se zavazuje, že vady a nedodělky odstraní a dopracované dílo řádně doručí Objednateli ve stanovené lhůtě k opětovné kontrole.

  - Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno (ust. § 2604 Občanského zákoníku) a je-li Objednatelem validováno v rámci Národního geoportálu územního plánování. Dílo je dokončeno, jakmile je způsobilé sloužit svému účelu. Datem doručení nedochází automaticky k předání a převzetí Díla. Datum doručení Díla bude vyznačeno prezenčním razítkem na předávacím protokolu. Datem předání a převzetí Díla je ve smyslu ust. § 2632 Občanského zákoníku datum doručení sdělení o provedené kontrole Zhotoviteli.

  - Okamžikem převzetí (i jen rozpracovaného Díla v případě ukončení Smlouvy před jejím řádným naplněním) nabývá Objednatel za cenu uvedenou v odst. 6.1. (ve spojitosti s odst. 7.2.) právo řádně užívat poskytnuté plnění k účelu, k němuž je vytvořeno, jakož i do něj dle vlastního uvážení zasahovat a měnit jej, a to případně i s pomocí třetí osoby. K tomuto dává Zhotovitel souhlas.

- Cena za dílo

| Cena | v Kč bez DPH | Sazba DPH 21% | Celkem v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo | XXX XXX,- | XX XXX,- | XXX XXX,- |

  - Cena za Dílo je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

  - Celková cena za provedení Díla uvedená v odst. 6.1. je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuta všechna dílčí plnění Zhotovitele dle odst. 2.3 Smlouvy. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna. Celkovou cenu lze změnit pouze v případě změny zákonné úpravy DPH.

  - Cena rovněž zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na kvalitní zhotovení celého plnění, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění Díla, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, konzultace, zapracování připomínek či jakékoliv další výdaje spojené s realizací plnění dle Smlouvy.

  - Změny a doplňky Díla, které vznikly prokazatelně vadným plněním nebo opomenutím Zhotovitele, budou zpracovány Zhotovitelem bezplatně v termínech stanovených Objednatelem, zaručujících v maximální míře řádné plnění této Smlouvy.

- Platební podmínky

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu poté, co obdrží od Objednatele sdělení o provedené kontrole bez vad a nedodělků. Pokud budou Zhotoviteli v rámci sdělení o provedené kontrole vytknuty vady a nedodělky až po vystavení faktury, Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou fakturu vystavenou po obdržení sdělení o provedené (opakované) kontrole s novou lhůtou splatnosti faktury v celé délce.

  - Cena Díla uvedená v odst. 6.1. bude Zhotoviteli zaplacena na základě 2 faktur, a to níže uvedeným způsobem:

    - Po převzetí dílčího plnění ujednaného v odst. 2.3.1 Smlouvy bude Zhotoviteli zaplacena cena tohoto dílčího plnění odpovídající částce 60 % z celkové ceny Díla uvedené v odst. 6.1. Smlouvy.
Hodnota fakturované částky (včetně DPH) činí:	XXX XXX,- Kč

    - Po převzetí řádně zpracovaného kompletního Díla, včetně validace dat v NGÚP, bude Zhotoviteli zaplacena cena odpovídající částce 40 % z celkové ceny Díla uvedené v odst. 6.1. Smlouvy.
Hodnota fakturované částky (včetně DPH) činí:	XXX XXX,- Kč

  - Faktura musí obsahovat tyto náležitosti

      - označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

      - číslo faktury,

      - den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury,

      - datum uskutečněného zdanitelného plnění,

      - označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena,

      - označení díla/plnění,

      - fakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu a výši DPH a včetně DPH.

  - Lhůta splatnosti faktury se sjednává na min. 30 dní od doručení faktury. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, požaduje statutární město Brno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky či na e-mail krejci.jana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana vystaví fakturu adresovanou na statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno. Fakturu včetně příloh zašle na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno.

  - Nebude-li vystavená faktura obsahovat kteroukoli z náležitostí uvedených v odst. 7.3 Smlouvy, nebo obsahuje-li nesprávné údaje neodpovídající této Smlouvě, je Objednatel nejpozději do data její splatnosti oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli. V takovém případě se cena Díla stává splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s touto Smlouvou a s náležitostmi sjednanými v čl. 7.3.

- Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednavatel poskytne v mezích svých možností a v nezbytném rozsahu Zhotoviteli spolupráci a podklady dle čl. 3. Spolupráce zahrnuje zejména aktivní účast při jednání o věcné a formální stránce rozpracovaného Díla a při jednání s orgány státní správy, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a právnickými a fyzickými osobami. Všechny podklady předané Objednatelem budou předány Zhotoviteli na základě předávacího protokolu.

  - Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se plnění, které mu budou známy, a které mohou ovlivnit výsledek prací.

  - Objednatel se zavazuje, na písemnou žádost Zhotovitele, vyjádřit se k rozpracovaným částem plnění, které budou Objednateli předloženy.

  - Za Objednatele se bude jednání týkajících se Předmětu plnění Smlouvy účastnit vždy alespoň 1 zástupce z uvedených:

    - vedoucí OÚPR MMB,

    - vedoucí Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP OÚPR MMB či jeho zástupce.

Uvedené osoby jsou oprávněny dávat Zhotoviteli závazné pokyny pro provádění Díla, přičemž v případě rozporu je závazný pokyn vedoucího OÚPR MMB. Objednatel je oprávněn kdykoliv tyto osoby změnit a oznámit takovou skutečnost Zhotoviteli.

- Práva a povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, včetně plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

  - Zhotovitel je zejména povinen:

    - Průběžně informovat Objednatele o aktuálním stavu provádění Díla a za tímto účelem se účastnit jednání týkajících se předmětu plnění (tzv. výrobní výbory), nad aktuálně rozpracovanou částí Díla. Takto je povinen činit dle své potřeby nebo na žádost Objednatele, a to i s ohledem na termín dílčího plnění dle odst. 4.1.1.

    - Dodat před každým výrobním výborem Objednateli elektronickou verzi díla ve formátu pdf alespoň 3 pracovní dny předem.

  - Nedodržení povinností dle odst. 9.2.1. až 9.2.2. zakládá právo Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení a v případě opakovaného porušení od Smlouvy odstoupit.

  - Za Zhotovitele se bude veškerých jednání týkajících se předmětu Smlouvy účastnit (vždy alespoň 1 zástupce) vedoucí realizačního týmu nebo jeho zástupce a s ohledem na jednotlivé projednávané části vždy i příslušný specialista.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny plnění stanovené touto Smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Pokud vzniknou v průběhu plnění mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracování zakázky, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění Zhotovitele závazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel povinen respektovat. Zhotovitel však neodpovídá za důsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže Objednatele na nevhodnost pokynů upozornil a Objednatel přesto na jejich dodržení trval.

  - Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže Dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů.

- Záruka a odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo vykazuje vadu či nedodělek, pokud nesplňuje požadavky definované touto smlouvou (ust. § 2615 odst. 1 Občanského zákoníku).  Je-li plněno vadně, nelze považovat Dílo za řádně provedené a Objednateli a Zhotoviteli vznikají práva a povinnosti z vadného plnění (ust. § 2617 Občanského zákoníku).

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že všechny části předmětu plnění budou bez vad a budou mít náležitosti předpokládané touto Smlouvou a její přílohou, popřípadě vlastnosti obvyklé a předmět plnění bude způsobilý k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru předmětu plnění, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy. Záruční doba se sjednává na dobu 36 měsíců a začíná běžet konečným převzetím příslušného plnění, tj. odesláním sdělení Objednatele o provedené kontrole Díla obsahujícího projev vůle Objednatele plnění jako celek převzít (tj. jeho finální část ve vazbě na Návrh). Záruka v délce 36 měsíců se vztahuje na veškeré poskytnuté plnění, a to od předání a převzetí takového plnění.

  - Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vady a nedodělky Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil (ust. § 2618 Občanského zákoníku), a to tak, že je vytkne po provedení kontroly doručeného Díla. Zhotovitel je povinen vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit na svůj náklad, přičemž s prováděním oprav je povinen započít bezodkladně.

  - Předání Díla s vadami a nedodělky není splněním Zhotovitelova závazku. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne právo na zaplacení ceny za Dílo a faktura je mu vrácena.

  - Zhotovitel nebude v průběhu záruční doby odpovědný:

    - Za vady a škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost nebo neaktuálnost těchto podkladů zjistit, nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel přesto na jejich použití písemnou formou trval.

    - Za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl Zhotovitel zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by Objednatel mohl oprávněně požadovat, za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy

  - Dílo zpracované Zhotovitelem není vadné a Zhotovitel nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující podmínky, jejichž řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků Objednatele. Tomu však musí předcházet jednání Zhotovitele a Objednatele.

  - Pokud Objednatel požaduje změny věcného řešení po předání a převzetí Díla nebo jeho části, aniž byly Objednatelem požadovány nebo projednány v průběhu zpracování Díla, nejsou takové požadované změny vadou díla.

  - Zhotovitel se zavazuje účastnit se na žádost Pořizovatele projednání návrhu územní studie v orgánech statutárního města Brna.

- Sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s dodržením kterékoliv ze lhůt plnění dle čl. 4., lhůty stanovené pro odstranění vad a nedodělků či jiné přiměřené lhůty stanovené Objednatelem či Smluvními stranami dohodnuté, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že plnění dle čl. 4. nebudou Zhotovitelem Objednateli doručena v řádné kvalitě definované touto Smlouvou, je Objednatel v důsledku nemožnosti Dílo řádně užívat oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla.

  - V případě, že Zhotovitelem dopracované Dílo dále vykazuje vady a nedodělky, ať už dříve vytknuté či nově vzniklé, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny Díla.

  - V případě prodlení s úhradou faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve smyslu ustanovení § 1802 Občanského zákoníku, ve smluvené výši 0,1 % z úhrady částky, s jejímž placením je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Objednatelem reklamovaných vad (čl. 10), v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, popřípadě stanoveném Objednatelem, nedojde-li k dohodě, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

  - V případě ukončení Smlouvy Objednatelem z důvodu dle čl. 12.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle čl. 13.3. Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.

  - Objednatel má právo započíst vyúčtovanou smluvní pokutu na účtované plnění Zhotovitele podle této Smlouvy.

  - Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody; sjednané smluvní pokuty je povinná strana zavázána uhradit nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Případně vzniklou škodu je poškozená strana oprávněna vymáhat po druhé Smluvní straně samostatně.

  - V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností vyplývajících z práva ochrany osobních údajů dle odst. 13.7 až 13.13 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- Odstoupení od Smlouvy

  - Kterákoli ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou nebo z důvodů vyplývajících ze zákona. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

  - Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:

    - Prodlení Zhotovitele s doručením řádně zpracovaného/dopracovaného plnění po dobu delší 30 dnů,

    - neplnění platebních povinností Objednatele po dobu delší 30 dnů,

    - Nesplnění povinnosti Zhotovitele řádně a včas předat dopracované Dílo v opakovaně stanovené lhůtě Objednatelem.

  - V případě ukončení Smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě třiceti dnů. Plnění řádně provedená a dokončená Zhotovitelem do doby skončení Smlouvy budou uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích cen za konkrétní provedené plnění, jak je sjednáno v této Smlouvě.

  - Dojde-li v průběhu provádění Díla k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel v takovém případě povinen předat Objednateli rozpracované Dílo ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy v digitální formě, a je oprávněn účtovat Objednateli cenu ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit též za předpokladu, že v průběhu plnění Smlouvy se vyskytnou skutečnosti, u kterých lze s přihlédnutím ke všem okolnostem objektivně předvídat, že za těchto skutečností by Objednatel Smlouvu vůbec v uvedeném rozsahu neuzavřel. K odstoupení dle tohoto odstavce může Objednatel přistoupit poté, co možnost takového postupu řádně projedná se Zhotovitelem.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

- Ostatní ujednání

  - Objednatel je oprávněn výstupy plnění Zhotovitele dle této Smlouvy po jejich předání dále užívat, a je tak oprávněn k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě; samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem (či pro jiné dílo) či prvky, jež povaha Díla připouští, k čemuž dává Zhotovitel výslovný souhlas, který je povinen zajistit od všech osob, podílejících se na plnění. To platí i pro rozpracované výstupy, které již byly zpřístupněny Objednateli, pokud nedojde k řádnému dokončení plnění.

  - Zhotovitel tímto tedy uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licence“) ve smyslu ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to licenci výhradní, místně neomezenou, na celou dobu trvání majetkových práv autorských pro všechny způsoby užití Díla, tj. v neomezeném rozsahu. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě zcela nebo zčásti. (podlicence).

  - Cena za licenci je součástí ceny za Dílo uvedené v čl. 6 Smlouvy. To platí i pro rozpracované výstupy, které již byly zpřístupněny Objednateli, nebo pro částečné plnění podle odst. 12.2 Smlouvy, pokud nedojde k řádnému dokončení plnění.

  - Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele poskytnout kopie ani oprávnění k užití Díla či jeho části (licenci) jinému subjektu, poskytovat informace třetím stranám ani Dílo nebo jeho část jakýmkoli způsobem publikovat, a to ani v rozpracované formě, jakož ani o něm sdělovat další údaje. V případě porušení tohoto ustanovení Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.

  - V případě zásahu vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků z této Smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto Smlouvou kterékoli ze Smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit, nejdéle však o 90 dnů. Po uplynutí této doby a po dohodě Smluvních stran bude dodatkem ukončena platnost Smlouvy a Smluvní strany si vyrovnají k termínu ukončení Smlouvy veškeré závazky a pohledávky.

  - Případná požadovaná další vyhotovení díla nad sjednaný počet vyhotovení budou Objednatelem objednána samostatně a samostatně budou rovněž uhrazena.

  - Zhotovitel vydává souhlas Objednateli ke zveřejnění obsahu této Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, či jiných dalších právních předpisů.

  - Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději do 30 dnů po konečném předání a převzetí plnění veškeré materiály, které druhé straně náleží a které mají v souvislosti s plněním této Smlouvy z jakéhokoli důvodu u sebe.

  - Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je správcem a Zhotovitel je zpracovatelem osobních údajů dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), přičemž obě Smluvní strany jsou si vědomy svých právních povinností vyplývajících z GDPR i ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zavazují se zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito povinnostmi, zejména dle čl. 28 GDPR.

  - Objednatel předává Zhotoviteli osobní údaje navrhovatelů za účelem zhotovení Díla a poskytování dalších dílčích plnění dle Smlouvy, zahrnující následující kategorie osobních údajů fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis a další kategorie (dle uvedení subjektu údajů).

  - Zhotovitel zpracovává osobní údaje dle této Smlouvy pouze po dobu nezbytně nutnou ke zhotovení Díla. Zhotovitel osobní údaje není oprávněn předávat do třetích zemí mimo Evropskou unii. Po skončení platnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen předat (vrátit) veškeré zpracovávané osobní údaje zpět Objednateli dle odst. 13.6 Smlouvy, a je povinen vymazat veškeré předané/zpracovávané osobní údaje a jejich kopie, kterými disponuje.

  - Osoba oprávněná jednat ve věci ochrany osobních údajů je za Objednatele vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, skrze e-mail uvedený na oficiálních stránkách Objednatele a za Zhotovitele ……………, e-mail: email@email.cz. Smluvní strany jsou povinny spolu komunikovat a oznamovat si skutečnosti významné dle tohoto článku přes výše uvedené emailové adresy. Zhotovitel je povinen oprávněnou osobu informovat zejména o vyřizování žádostí subjektů údajů dle odst. 13.12., o plnění pokynů, které mu takto Objednatel uložil a případně také o protiprávnosti pokynu Objednatele, pokud by byl v rozporu s GDPR, nebo jiným účinným předpisem upravujícím ochranu osobních údajů.

  - Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích. Tento závazek se sjednává na dobu neurčitou, přičemž ani ukončení účinnosti Smlouvy nemá na trvání závazku vliv. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby (podddodavatelé) podílející se na zpracování byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti dle odst. 11.10 Smlouvy. Zhotovitel je nadále oprávněn předat zpracovávané osobní údaje dalším osobám výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele, přičemž je Zhotovitel povinen zajistit obdobnou úroveň ochrany osobních údajů těmito osobami, jako stanoví tato Smlouva.

  - Zhotovitel je povinen respektovat práva subjektů údajů a poskytovat Správci požadovanou součinnost při splnění povinností Objednatele reagovat na žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 12 až 23 GDPR (např. plnit informační povinnost na svých webových stránkách, reagovat na žádosti o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádosti o opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů, žádosti o výmaz osobních údajů, žádosti o omezení zpracování osobních údajů), stejně jako při jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými orgány veřejné správy. K zajištění plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen aplikovat vhodná organizační a technická opatření, kdykoliv si to Objednatel vyžádá, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od žádosti nebo do termínu stanoveného Objednatelem. O plnění povinností Zhotovitele a o vyřízení žádosti subjektu údajů je Zhotovitel povinen Objednatele informovat nejpozději do 5 pracovní dní od vyřízení žádosti subjektu údajů, přičemž Objednatel je oprávněn plnění všech povinností Zhotovitele dle tohoto článku č. 13 ověřit pomocí kontroly či auditu.

  - Zhotovitel je povinen zajišťovat náležité zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a poskytovat Správci nezbytnou součinnost k plnění jeho povinnosti ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů ve smyslu čl. 34 GDPR. Zhotovitel je za tímto účelem zejména povinen oznámit Správci bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění, porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů včetně známého počtu dotčených subjektů údajů, dotčených záznamů a pravděpodobných důsledků.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé, jakož i právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Tato Smlouva obsahuje přílohu č. 1, Zadání ÚS Kohoutovice Žebětínská – Bašného, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy.

  - Ustanovení této Smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma Smluvními stranami.

  - Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Objednatel a Zhotovitel se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá Smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

V Brně dle data elektronického podpisu       	                 V Brně dle data elektronického podpisu

Za Objednatele:   		                                         Za Zhotovitele:

Mgr. Viktor Poledník 				     …………………..

vedoucí OÚPR MMB

Příloha č. 1: Zadání ÚS Kohoutovice Žebětínská – Bašného